Приложение к постановлению администрации города Рязани от 11 июля 2012 г. №3595 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» г. Рязань, 2011 г.

- ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке проекта Программы | Постановление администрации города Рязани от 21.09.2011 № 4131 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| Разработчик Программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Исполнители Программы | Администрация города Рязани, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, финансово – казначейское управление администрации города Рязани, управление культуры администрации города Рязани, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, бюджетные учреждения, МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (МУП «РМПТС»), МП «Водоканал города Рязани», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (МУП «РГРЭС»), МУП «Свет города Рязани», МУП «Управление Рязанского троллейбуса», товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы, управляющие организации, подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани; - активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение. Программой предусматривается решение следующих задач: - снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани; - популяризация энергосбережения в городе Рязани; - создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансовых средств, планируемый на реализацию Программы 239025, 09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012; год; -; 52204,70; тыс. рублей;. 2013; год; -; 61319,30; тыс. рублей;. 2014; год; -; 47819,30; тыс. рублей;. 2015; год; -; 77681,79; тыс. рублей.. По источникам финансирования: Средства бюджета города Рязани - 239025, 09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012; год; -; 52204,70; тыс. рублей;. 2013; год; -; 61319,30; тыс. рублей;. 2014; год; -; 47819,30; тыс. рублей;. 2015; год; -; 77681,79; тыс. рублей.. Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2013; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2014; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2015; год; -; 0,0; тыс. рублей.. Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2013; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2014; год; -; 0,0; тыс. рублей;. 2015; год; -; 0,0; тыс. рублей.. |
| Планируемые конечные результаты реализации Программы | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению образования и молодежной политики - 199. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 35. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 21. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 7. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению культуры – 18. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 20. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 11. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 5. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту – 15. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 4. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 2. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 11. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по администрации города Рязани и ее структурным подразделениям – 13. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению благоустройства города и дорожного хозяйства – 1. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по финансово – казначейскому управлению – 1. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению энергетики и жилищно – коммунального хозяйства – 1. Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных в центральных тепловых пунктах – 27*. Протяженность тепловых сетей, в которых проведена замена теплоизоляции – 4,5*. Количество повысительных (водопроводных) насосных станций, в которых проведена замена насосного оборудования – 2*. Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных на повысительных (водопроводных) насосных станциях, а также на канализационных насосных станциях – 3*. Количество установленных уличных светодиодных светильников – 674*. Количество созданных демонстрационных зон «Энергоэффективное здание» – 1*. Количество установленных приборов учета на границах балансовой принадлежности МУП «РМПТС» – 85*. Количество установленных (замененных, поверенных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде – 14900. Строительство установки по использованию в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии – 1*. Количество изготовленных и размещенных аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению – 12. Количество видов изготовленной и размещенной рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению – 7. Количество материалов об энергосбережении и повышении энергоэффективности – 6. Количество проведенных семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – 8. |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, в которых в полном объеме будут проведены мероприятия по энергосбережению, ежегодно не менее чем на 3%; - перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета; - за счет установки приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде производить оплату энергоресурсов гражданам, проживающим по договору социального найма, за фактически потребленные объемы энергоресурсов; - повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Рязани; - повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Рязани; - организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии; - организовать в городе Рязани демонстрационную зону «Энергоэффективное здание». |

* - при условии софинансирования средствами областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года».

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате Программы

В условиях роста цен на энергоносители, одной из основных помех социально-экономическому развитию города Рязани становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы ЖКХ, предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рязани, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижением эффективности оказываемых услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Рязани и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В 2010 году крупными и средними организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 99,2 млрд. рублей, в том числе:

- по обрабатывающим производствам на сумму 85,4 млрд. рублей;

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 13,8 млрд. руб.

Индекс промышленного производства к уровню 2009 года составил 108,2% (в 2009 году - 90,1%):

- то же в обрабатывающих производствах - 110,6%;

- то же при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 93,4%. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 7%, производство тепловой энергии - на 3,1%.

В период с 2008 по 2011 год рост цены на природный газ составил 67%, на тепловую энергию - 41%, на водоснабжение - порядка 35%.

В 2011 году средняя  стоимость 1 кВтч электроэнергии, по сравнению с 2008 годом возросла на 62%. По мнению экспертов, дальнейшее ежегодное увеличение тарифа не превысит 15 %. Это связано с политикой государства по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию (Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»).

Прогнозируемый на перспективу до 2015 года рост затрат бюджетных средств на энергообеспечение объектов бюджетной сферы составляет 6 ÷ 7% в год. Перечень возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях бюджетной сферы приведен в Приложении № 1.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и предприятиями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рязани, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, в том числе коммунального комплекса и транспортной сферы города.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования;

- необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями регионального и федерального значения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынков.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно - коммунальной сферы города Рязани и решения социальных вопросов.

2.  Цели и задачи Программы и обоснование их выбора

После анализа полученных данных при обследовании муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области, были определены следующие цели Программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

Для достижения обозначенных целей, необходимо решить следующие задачи:

- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани;

- популяризация энергосбережения в городе Рязани;

- создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Достижение перечисленных выше целей и решение поставленных задач позволит сократить финансовые расходы из бюджета города Рязани.

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I (в редакции решения Рязанской городской Думы от 22.04.2010 №156-I).

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации».

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществлена в период с 2012 по 2015 годы в один этап.

- Планируемые результаты реализации Программы

| № п/п | Цель, задачи, направленные на достижение цели | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации Программы) 2011 г. | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Планиру-емое зна-чение по-казателя (индикато-ра) за период реализа-ции Про-граммы | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |
|  | Цель1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани | Показатель 1. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению образования и молодежной политики | шт. | 1* | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 199 |  | Управление образования и молодежной политики |
|  |  | Показатель 2. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС | шт. | 0 | 12 | 20 |  | 25 |  | 35 |  | 35 |  | Управление образования и молодежной политики |
|  |  | Показатель 3. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций | шт. | 0 | 4 | 10 |  | 15 |  | 21 |  | 21 |  | Управление образования и молодежной политики |
|  |  | Показатель 4. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок | шт. | 0 | 0 | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 7 |  | Управление образования и молодежной политики |
|  |  | Показатель 5. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению культуры |  | 0 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | Управление культуры |
|  |  | Показатель 6. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС | шт. | 0 | 1 | 2 |  | 7 |  | 20 |  | 20 |  | Управление культуры |
|  |  | Показатель 7. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций | шт. | 0 | 5 | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 11 |  | Управление культуры |
|  |  | Показатель 8. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок | шт. | 0 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | Управление культуры |
|  |  | Показатель 9. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению по физической культуре и массовому спорту | шт. | 0 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | Управление по физической культуре и массовому спорту |
|  |  | Показатель 10. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС | шт. | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | Управление по физической культуре и массовому спорту |
|  |  | Показатель 11. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций | шт. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Управление по физической культуре и массовому спорту |
|  |  | Показатель 12. Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 11 |  | 11 |  | Управление по физической культуре и массовому спорту |
|  |  | Показатель 13. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по администрации города Рязани и ее структурным подразделениям | шт. | 0 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | Управление главного бухгалтера аппарата администрации |
|  |  | Показатель 14. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению благоустройства города и дорожного хозяйства |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства |
|  |  | Показатель 15. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по финансово – казначейскому управлению |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Финансово – казначейское управление |
|  |  | Показатель 16. Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов по управлению энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке | Показатель 1. Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных в центральных тепловых пунктах | шт. | 7* | 7 | 10** |  | 19** |  | 34** |  | 27** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 2. Протяженность тепловых сетей, в которых проведена замена теплоизоляции | км | 0 | 0 | 1,5** |  | 2,5** |  | 4,5** |  | 4,5** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 3. Количество повысительных (водо-проводных) насосных станций, в которых проведена замена насосного оборудования | шт. | 0 | 0** | 1** |  | 2** |  | 2** |  | 2** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 4. Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных на повысительных (водопроводных) насосных станциях, а также на канализационных насосных станциях | шт. | 1* | 2** | 3** |  | 4** |  | 4** |  | 3** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
| 3. | Задача 3. Повышение эффективности энерго-потребления путем внедрения современ-ных энергосберега-ющих технологий и оборудования | Показатель 1. Количество установленных уличных светодиодных светильников |  | 373* | 373 | 558** |  | 722** |  | 1047** |  | 674** |  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства |
|  |  | Показатель 2. Количество созданных демонстрационных зон «Энергоэффективное здание» | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1** |  | 1** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
| 4. | Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Показатель 1. Количество установленных приборов учета на границах балансовой принадлежности МУП «РМПТС» и филиала ОАО «Квадра» – «РРГ» | шт. | 23* | 59** | 108** |  | 108** |  | 108** |  | 85** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 2. Количество установленных (замененных, поверенных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде | шт. | 0 | 2300 | 7600 |  | 12900 |  | 14900 |  | 14900 |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
| 5. | Задача 5. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии | Показатель 1. Строительство установки по использованию в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1** |  | 1** |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  | Цель2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | Показатель 1 Количество изготовленных и размещенных аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | шт. | 0 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 2 Количество видов изготовленной и размещенной рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | шт. | 0 | 3 | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 3 Количество материалов об энергосбережении и повышении энергоэффективности | шт. | 0 | 2 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |
|  |  | Показатель 4 Количество проведенных семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | шт. | 0 | 2 | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |

* - базовые значения индикаторов достигнуты в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 09.03.2011 № 929.

** - при условии софинансирования средствами областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года».

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс. рублей) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| Цель1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению образования и молодежной политики, в том числе: | Бюджет города Рязани | 16296,60000 | 16296,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление образования и молодежной политики, подрядные организации | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики – 198, аппарата - 1 |
|  | по аппарату управления образования и молодежной политики |  | 85,00000 | 85,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | по учреждениям, находящимся в ведении управления образования и молодежной политики |  | 16211,60000 | 16211,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Бюджет города Рязани | 60627,00000 | 3627,00000 | 20000,00000 | 12000,00000 | 25000,00000 | 2012 – 2015 годы | Управление образования и молодежной политики, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 35 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Бюджет города Рязани | 40282,20000 | 3098,60000 | 12650,70000 | 9532,90000 | 15000,00000 | 2012 – 2015 годы | Управление образования и молодежной политики, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 21 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Бюджет города Рязани | 10621,68000 | 0,00000 | 2784,20000 | 2908,30000 | 4929,18000 | 2013 – 2015 годы | Управление образования и молодежной политики, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 7 |
|  | Итого по управлению образования и молодежной политики: | Бюджет города Рязани | 127827,48000 | 23022,20000 | 35434,90000 | 24441,20000 | 44929,18000 |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению культуры, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1628,40000 | 1628,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление культуры, подрядные организации | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры – 17, аппарата - 1 |
|  | по аппарату управления культуры |  | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | по учреждениям, находящимся в ведении управления культуры |  | 1568,40000 | 1568,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | 4750,00000 | 350,00000 | 200,00000 | 1100,00000 | 3100,00000 | 2012 – 2015 годы | Управление культуры, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 20 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | 7513,80000 | 4313,80000 | 1200,00000 | 1100,00000 | 900,00000 | 2012 – 2015 годы | Управление культуры, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 11 |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | 2119,47000 | 1625,00000 | 205,90000 | 152,60000 | 135,97000 | 2012 – 2015 годы | Управление культуры, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 5 |
|  | Итого по управлению культуры: | Бюджет города Рязани | 16011,67000 | 7917,20000 | 1605,90000 | 2352,60000 | 4135,97000 |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Бюджет города Рязани | 1821,10000 | 1821,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление по физической культуре и массовому спорту, подрядные организации | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту – 15 |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Бюджет города Рязани | 3814,60000 | 28,20000 | 1349,30000 | 937,10000 | 1500,00000 | 2012 - 2015 годы | Управление по физической культуре и массовому спорту, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС – 4 |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Бюджет города Рязани | 3000,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 2013, 2015 годы | Управление по физической культуре и массовому спорту, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций – 2 |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Бюджет города Рязани | 654,29000 | 97,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 207,29000 | 2012, 2013, 2015 годы | Управление по физической культуре и массовому спорту, подрядные организации | Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, в которых проведены мероприятия по модернизации электроустановок – 11 |
|  | Итого по управлению по физической культуре и массовому спорту: | Бюджет города Рязани | 9289,99000 | 1946,30000 | 2699,30000 | 937,10000 | 3707,29000 |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по администрации города Рязани и ее структурным подразделениям, в том числе: | Бюджет города Рязани | 529,70000 | 529,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год |  | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 13 |
|  | по администрации города Рязани | Бюджет города Рязани | 199,70000 | 199,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администра-ция города Рязани, управ-ление делами аппарата ад-министрации | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 9 |
|  | по муниципальным учреждениям, находящимся в ведении администрации города Рязани | Бюджет города Рязани | 330,00000 | 330,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администра-ция города Рязани, МКУ «Управление ГОЧС», МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы», МКУ «Техобеспе-чение», МБУ «МФЦ» | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 4 |
| 1.1.14 | Мероприятие 14 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по управлению благоустройства города и дорожного хозяйства | Бюджет города Рязани | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 1 |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по финансово – казначейскому управлению | Бюджет города Рязани | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Финансово – казначейское управление | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 1 |
| 1.1.16 | Мероприятие 16 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по управлению энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | Бюджет города Рязани | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства | Количество проведенных энергетических обследований и составленных энергетических паспортов - 1 |
|  | Итого по Задаче 1: | Бюджет города Рязани | 153748,84000 | 33505,40000 | 39740,10000 | 27730,90000 | 52772,44000 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Внедрение частотно – регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | Бюджет города Рязани | 9627,45000 | 0,00000 | 1550,00000 | 4400,00000 | 3677,45000 | 2013 – 2015 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства МУП «РМПТС» | Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных в центральных тепловых пунктах – 27* |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | Бюджет города Рязани | 4900,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 150,00000 | 4000,00000 | 2013 – 2015 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, МУП «РМПТС» | Протяженность тепловых сетей, в которых проведена замена теплоизоляции – 4,5* |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Замена насосного оборудования в системах водоснабжения, водоотведения | Бюджет города Рязани | 3112,50000 | 0,00000 | 2000,00000 | 1112,50000 | 0,00000 | 2013, 2014 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, МП «Водоканал города Рязани» | Количество повысительных (водопроводных) насосных станций, в которых проведена замена насосного оборудования – 2* |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 Установка частотно – регулируемых приводов в системах водоснабжения, водоотведения | Бюджет города Рязани | 17729,80400 | 11264,80400 | 3000,0 | 3465,00000 | 0,00000 | 2012 – 2014 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, МП «Водоканал города Рязани» | Количество систем частотно – регулируемого привода, установленных на повысительных (водопроводных) насосных станциях, а также на канализационных насосных станциях – 3* |
|  | Итого по Задаче 2: | Бюджет города Рязани | 35369,75400 | 11264,80400 | 7300,00000 | 9127,50000 | 7677,45000 |  |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Применение энергосберегающих систем уличного освещения | Бюджет города Рязани | 10124,50000 | 0,00000 | 2779,20000 | 2460,90000 | 4884,40000 | 2013 – 2015 годы | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства, МУП «Свет города Рязани» | Количество установленных уличных светодиодных светильников – 674* |
| 1.3.2 | Мероприятие 2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде. Создание демонстрационных зон «Энергоэффективное здание» | Бюджет города Рязани | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 2015 год | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Количество созданных демонстрационных зон «Энерго-эффективное здание» – 1* |
|  | Итого по Задаче 3: | Бюджет города Рязани | 12124,50000 | 0,00000 | 2779,20000 | 2460,90000 | 6884,40000 |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 Установка приборов учета в системе теплоснабжения | Бюджет города Рязани | 5142,09100 | 2142,09100 | 3000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012, 2013 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, МУП «РМПТС» | Количество установленных приборов учета на границах балансовой принадлежности МУП «РМПТС» –85* |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 2 Оснащение приборами учета муниципального жилищного фонда | Бюджет города Рязани | 29692,40500 | 3512,40500 | 8000,00000 | 8000,00000 | 10000,00000 | 2012 – 2015 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС» | Количество установленных (замененных, поверенных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде – 14900 |
|  | Итого по Задаче 4: | Всего, в том числе: | 34834,49600 | 5654,49600 | 11000,00000 | 8000,00000 | 10000,00000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 34834,49600 | 5654,49600 | 11000,00000 | 8000,00000 | 10000,00000 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Задача 5. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 Использование в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Бюджет города Рязани | 347,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 347,50000 | 2015 год | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Строительство установки по использованию в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии – 1* |
|  | Итого по Задаче 5: | Бюджет города Рязани | 347,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 347,50000 |  |  |  |
|  | Итого по Цели 1 | Всего, в том числе: | 236425,09000 | 50604,70000 | 60819,30000 | 47319,30000 | 77681,79000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 236425,09000 | 50604,70000 | 60819,30000 | 47319,30000 | 77681,79000 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Цель2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Изготовление и размещение аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Бюджет города Рязани | 996,00000 | 996,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2012 год | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Количество изготовленных и размещенных аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффек-тивности – 12 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 Изготовление и размещение рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Бюджет города Рязани | 706,00000 | 306,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 2012 – 2014 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Количество видов из-готовленной и раз-мещенной рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффектив-ности – 7 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Распространение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности | Бюджет города Рязани | 318,00000 | 118,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 2012 – 2014 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Количество материалов об энергосбережении и повышении энергоэффектив-ности и повышению энергоэффек-тивности – 6 |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 Проведение семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Бюджет города Рязани | 580,00000 | 180,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 2012 – 2014 годы | Управление энергетики и жилищно – коммуналь-ного хозяйства, подрядные организации | Количество проведенных семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффек-тивности – 8 |
|  | Итого по Задаче 1 и по Цели 2: | Бюджет города Рязани | 2600,00000 | 1600,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Итого по Программе: | Всего, в том числе: | 239025,09000 | 52204,70000 | 61319,30000 | 47819,30000 | 77681,79000 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 239025,09000 | 52204,70000 | 61319,30000 | 47819,30000 | 77681,79000 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

* - при условии софинансирования средствами областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года».

Адресный перечень мероприятий уточняется в процессе реализации Программы и утверждается в установленном порядке.

Адресный перечень мероприятий на 2012 год приведен в Приложении № 2.

Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 15%.

Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность администрации города Рязани, от общего числа мероприятий составляет 0 %.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 239025,09 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города Рязани – 239025,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 52204,70 тыс. рублей;

2013 год – 61319,30 тыс. рублей;

2014 год – 47819,30 тыс. рублей;

2015 год – 77681,79 тыс. рублей.

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 0,0 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 0,0 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования с разбивкой по главным распорядителям бюджетных средств приведены в таблице.

| Период реализации ДЦП | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в том числе с разбивкой по главным распорядителям бюджетных средств | Бюджет города Рязани | Областной бюджет |
| 2012 год | ВСЕГО: | 52204,70000 | 52204,70000 | 0,00000 |
|  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 18609,30000 | 18609,30000 | 0,00000 |
|  | Управление образования и молодежной политики | 23022,20000 | 23022,20000 | 0,00000 |
|  | Управление культуры | 7917,20000 | 7917,20000 | 0,00000 |
| 2012 год | Управление по физической культуре и массовому спорту | 1946,30000 | 1946,30000 | 0,00000 |
|  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 |
|  | Администрация города Рязани | 529,70000 | 529,70000 | 0,00000 |
|  | Финансово – казначейское управление | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 |
| 2013 год | ВСЕГО: | 61319,30000 | 61319,30000 | 0,00000 |
|  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 18800,00000 | 18800,00000 | 0,00000 |
|  | Управление образования и молодежной политики | 35434,90000 | 35434,90000 | 0,00000 |
|  | Управление культуры | 1605,90000 | 1605,90000 | 0,00000 |
|  | Управление по физической культуре и массовому спорту | 2699,30000 | 2699,30000 | 0,00000 |
|  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 2779,20000 | 2779,20000 | 0,00000 |
| 2014 год | ВСЕГО: | 47819,30000 | 47819,30000 | 0,00000 |
|  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 17627,50000 | 17627,50000 | 0,00000 |
|  | Управление образования и молодежной политики | 24441,20000 | 24441,20000 | 0,00000 |
|  | Управление культуры | 2352,60000 | 2352,60000 | 0,00000 |
|  | Управление по физической культуре и массовому спорту | 937,10000 | 937,10000 | 0,00000 |
|  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 2460,90000 | 2460,90000 | 0,00000 |
| 2015 год | ВСЕГО: | 77681,79000 | 77681,79000 | 0,00000 |
|  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 20024,95000 | 20024,95000 | 0,00000 |
|  | Управление образования и молодежной политики | 44929,18000 | 44929,18000 | 0,00000 |
|  | Управление культуры | 4135,97000 | 4135,97000 | 0,00000 |
|  | Управление по физической культуре и массовому спорту | 3707,29000 | 3707,29000 | 0,00000 |
|  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 4884,40000 | 4884,40000 | 0,00000 |
| 2012 – 2015 годы | ИТОГО: | 239025,09000 | 239025,09000 | 0,00000 |
|  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 75061,75000 | 75061,75000 | 0,00000 |
|  | Управление образования и молодежной политики | 127827,48000 | 127827,48000 | 0,00000 |
|  | Управление культуры | 16011,67000 | 16011,67000 | 0,00000 |
|  | Управление по физической культуре и массовому спорту | 9289,99000 | 9289,99000 | 0,00000 |
|  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 10214,50000 | 10214,50000 | 0,00000 |
|  | Администрация города Рязани | 529,70000 | 529,70000 | 0,00000 |
|  | Финансово – казначейское управление | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 |

Объемы средств, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Заказчиком Программы является администрация города Рязани.

Ответственным исполнителем программы является управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани, которое несет ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных показателей реализации Программы, формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, об изменении сроков выполнения мероприятий, об уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое использование финансовых средств.

В целях обеспечения мониторинга и анализа выполнения программы исполнители представляют руководителю Программы отчеты о ходе реализации Программы:

- ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным годом.

С целью контроля за реализацией Программы руководитель Программы готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении Программы согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131.

- Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, в которых в полном объеме будут проведены мероприятия по энергосбережению, ежегодно не менее чем на 3%;

- перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета;

- за счет установки приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде   позволить производить оплату энергоресурсов гражданам, проживающим  по договору социального найма, за фактически потребленные объемы энергоресурсов;

- повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Рязани;

- повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Рязани;

- организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии;

- организовать в городе Рязани демонстрационную зону «Энергоэффективное здание».

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 2012 года |
| --- | --- | --- |
| Цель1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |
| Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению образования и молодежной политики | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Экономия тепловой энергии не менее 1% от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 320 Гкал/год) начиная с отопительного сезона 2012 – 2013 года |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Экономия тепловой энергии не менее 1% от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 17 Гкал/год) начиная с отопительного сезона 2012 – 2013 года |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики | Экономия электрической энергии не менее 3 % от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 10150 кВт*час/год) |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению культуры | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры | Экономия тепловой энергии не менее 1% от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 3,5 Гкал/год) начиная с отопительного сезона 2012 – 2013 года |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры | Экономия тепловой энергии не менее 1% от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 34 Гкал/год) начиная с отопительного сезона 2012 – 2013 года |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению по физической культуре и массовому спорту | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Экономия тепловой энергии не менее 1% от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 1,4 Гкал/год) начиная с отопительного сезона 2012 – 2013 года |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту | Экономия электрической энергии не менее 3 % от уровня 2011 года (ориентировочно не менее 13240 кВт*час/год) |
| 1.1.13 | Мероприятие 13 Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по администрации города Рязани и ее структурным подразделениям | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для администрации города Рязани и ее структурных подразделений, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.14 | Мероприятие 14 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по управлению благоустройства города и дорожного хозяйства | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для управления благоустройства города и дорожного хозяйства, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по финансово – казначейского управлению | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для финансово – казначейского управления, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| 1.1.16 | Мероприятие 16 Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта по управлению энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | Возможность определения наиболее необходимых энергосберегающих мероприятий для управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, реализация которых позволит снизить потребление энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно |
| Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Замена насосного оборудования в системах водоснабжения, водоотведения | Экономия электрической энергии |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 Установка частотно – регулируемых приводов в системах водоснабжения, водоотведения | Экономия электрической энергии |
| Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 Установка приборов учета в системе теплоснабжения | Обеспечение учета приобретаемой МУП «РМПТС» тепловой энергии на границе балансовой принадлежности |
| 1.4.2 | Мероприятие 2 Оснащение приборами учета муниципального жилищного фонда | Исполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в части оснащения приборами учета энергоресурсов жилищного фонда города Рязани |
| Цель2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |
| Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Изготовление и размещение аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Популяризация требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в части оснащения приборами учета энергоресурсов и экономии энергоресурсов |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 Изготовление и размещение рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Популяризация требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в части экономии энергоресурсов |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Распространение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности | Разъяснение жителям города Рязани требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, обучение методам энергосбережения и повышения энергоэффективности |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 Проведение семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Разъяснение сотрудникам бюджетных учреждений требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, обучение методам энергосбережения и повышения энергоэффективности |

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях бюджетной сферы в городе Рязани

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Модернизация электроустановок в муниципальных учреждениях (установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях; оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия); модернизация действующего лифтового оборудования; замена электродвигателей на более энергоэффективные; установка (замена, поверка) прибора учета электрической энергии, замена электрических проводов на провода с большим сечением или лучшим сопротивлением изоляции) |
| 2 | Модернизация систем отопления (теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках; установка радиаторных термостатов; замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами; модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха; замена трубопроводов и арматуры системы отопления; установка запорных вентилей на радиаторах; установка (замена) прибора учета на систему отопления) |
| 3 | Модернизация систем ГВС (обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС; модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС; замена трубопроводов и арматуры системы ГВС и применение экономичных систем водопотребления; установка (замена) прибора учета на систему ГВС) |
| 4 | Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций (замена старых дверных блоков на современные утепленные двери; установка доводчиков входных дверей; замена старых оконных блоков на стеклопакеты; уплотнение щелей оконных и дверных проемов; установка низкоэмиссионных стекол на окна; установка теплоотражающих пленок на окна; усиление теплозащиты стен и перекрытий; утепление подвального перекрытия; утепление пола чердака; ремонт кровли; заделка межпанельных и компенсационных швов; ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия; гидрофобизация стен; установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений; установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений; установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной) |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Адресный перечень мероприятий на 2012 год

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Ответственный исполнитель (код бюджетной классификации) | Договорная (сметная) стоимость (тыс. руб.) |  | Необходимые объемы финансирования на 2012 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет города Рязани |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Внебюд-жетные источники |  |  |
| Цель1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ «Детский сад №1» | ул. Радищева, 39 | Управление образования и молодежной политики (474 0701 7952000 612 241) | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 2 | МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №2» | ул. Урицкого, 23а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 3 | МБДОУ «Детский сад №4» | ул. Советской Армии, 8а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №5» | ул. Белякова, 6 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 5 | МБДОУ «Детский сад №6» | ул. Новая, 63 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад №7» | ул. Зубковой, 28а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад №8» | пл. 26 Бакинских Комиссаров, 4 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад №9» | 1-ый Индустриальный пер., 13 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 9 | МБДОУ «Детский сад №10» | ул. Могэс, 11 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 10 | МБДОУ «Детский сад №11» | ул.1-я Прудная, 20б |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад №12» | ул. Островского, 15а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад №13» | ул. Октябрьская, 8/1 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад №14» | ул. Забайкальская, 7 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 14 | МБДОУ «Детский сад №15» | ул. Пожалостина, 6 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад №16» | ул. Бирюзова, 8а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад №17» | ул. Горького, 29 а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 17 | МБДОУ «Детский сад №18» | ул. Мехзавод, 7 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 18 | МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №19» | ул. Куйбышевское шоссе, 6а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 19 | МБДОУ «Детский сад №20» | Первомайский пр., 19 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад №21» | ул. Васильевская, 11 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 21 | МБДОУ «Детский сад №22» | ул. Крупской, 10 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 22 | МБДОУ «Детский сад №28» | ул. Бирюзова, 20а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 23 | МБДОУ «Детский сад №29» | ул. Керамзавод, 25а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 24 | МБДОУ «Детский сад №31» | ул. Белякова, 26а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 25 | МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №32» | ул. Павлова, 28 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 26 | МБДОУ «Детский сад №41» | ул. Кальная, 22 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 27 | МБДОУ «Детский сад №43» | ул. Березовая, 1и |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 28 | МБДОУ «Детский сад №44» | пос. Борки 3 р-н, 35 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 29 | МБДОУ «Детский сад №46» | ул. Ленинского Комсомола, 106 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 30 | МБДОУ «Детский сад №48» | ул. Мехзавод, 35а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 31 | МБДОУ «Детский сад №55» | ул. Павлова, 42а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 32 | МБДОУ «Детский сад №59» | ул. Астраханская, 12а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 33 | МБДОУ «Детский сад №60» | ул. Есенина, 58 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 34 | МБДОУ «Детский сад №64» | ул. Элеватор, 5 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 35 | МБДОУ «Детский сад №65» | ул. Семашко, 50 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 36 | МБДОУ «Детский сад №66» | ул. Рыбацкая, 4 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 37 | МБДОУ «Детский сад №69» | ул. Телевизионная, 5а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 38 | МБДОУ «Детский сад №70» | ул. Юннатов, 1/8 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 39 | МБДОУ «Детский сад №71» | ул. Островского, 24а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 40 | МБДОУ «Детский сад №73» | ул. Островского, 3 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 41 | МБДОУ «Детский сад №75» | ул. 2-я Линия, 31 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 42 | МБДОУ «Детский сад №76» | ул. Бронная, 20а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 43 | МБДОУ «Детский сад №77» | ул. Халтурина, 7 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 44 | МБДОУ «Детский сад №78» | ул. Халтурина, 2а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 45 | МБДОУ «Детский сад №79» | ул. Новикова-Прибоя, 12а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 46 | МБДОУ «Детский сад №80» | ул. Островского, 44/2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 47 | МБДОУ «Детский сад №81» | ул. Островского, 39/1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 48 | МБДОУ «Детский сад №82» | пос. Солотча, ул. Железнодорожная, 20 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 49 | МБДОУ «Детский сад №83» | ул. Станкозаводская, 2 к.2 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 50 | МБДОУ «Детский сад №84» | ул. Гагарина, 71 к.2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 51 | МБДОУ «Детский сад №85» | ул. Стройкова, 69 к.2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 52 | МБДОУ «Детский сад №87» | ул.Черновицкая, 5 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 53 | МБДОУ «Детский сад №88» | ул. Островского, 44 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 54 | МБДОУ «Детский сад №89» | ул. Энгельса, 4а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 55 | МБДОУ «Детский сад №91» | ул. Фирсова, 6а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 56 | МБДОУ «Детский сад №93» | ул. Новикова-Прибоя, 21а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 57 | МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №96» | ул. Лермонтова, 14 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 58 | МБДОУ «Детский сад №99» | ул. Гоголя, 36 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 59 | МБДОУ «Детский сад №101» | ул. Космонавтов, 9 к.1 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 60 | МБДОУ «Детский сад №102» | ул. Высоковольтная, 33 к.2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 61 | МБДОУ «Детский сад №103» | ул. Великанова, 1/2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 62 | МБДОУ «Детский сад №104» | ул. Магистральная, 2а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 63 | МБДОУ «Детский сад №105» | ул. 1-я Прудная, 18а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 64 | МБДОУ «Детский сад №106» | ул. Крупской, 4а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 65 | МБДОУ «Детский сад №107» | ул. Дачная, 5 к.1 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 66 | МБДОУ «Детский сад №108» | ул. Великанова, 5 к.2 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 67 | МБДОУ «Детский сад №109» | ул. С.Середы, 14 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 68 | МБДОУ «Детский сад №110» | ул. Великанова, 6 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 69 | МБДОУ «Детский сад №112» | ул. Советской Армии, 10а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 70 | МБДОУ «Детский сад №115» | ул. Крупской, 15 к.1 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 71 | МБДОУ «Детский сад №116» | ул. Щорса, 33а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 72 | МБДОУ «Детский сад №117» | ул. Советской Армии, 3 к.5 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 73 | МБДОУ «Детский сад №118» | ул. Зубковой, 4а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 74 | МБДОУ «Детский сад №119» | ул. Затинная, 34а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 75 | МБДОУ «Детский сад №121» | ул. Зубковой, 2а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 76 | МБДОУ «Детский сад №122» | ул. Дружная, 13б |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 77 | МБДОУ «Детский сад №123» | ул. Гагарина, 16 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 78 | МБДОУ «Детский сад №124» | ул. Интернациональная, 11д |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 79 | МБДОУ «Детский сад №125» | ул. Советской Армии, 5а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 80 | МБДОУ «Детский сад №126» | ул. Бирюзова, 4а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 81 | МБДОУ «Детский сад №128» | ул. Московское шоссе, 41а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 82 | МБДОУ «Детский сад №133» | ул. 1-Бутырки, 34 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 83 | МБДОУ «Детский сад №135» | ул. Сельских Строителей, 2а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 84 | МБДОУ «Детский сад №136» | ул. Гоголя, 37а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 85 | МБДОУ «Детский сад №137» | ул. Интернациональная, 14а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 86 | МБДОУ «Детский сад №138» | ул. Касимовское шоссе, 48а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 87 | МБДОУ «Детский сад №139» | ул. Шевченко, 18 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 88 | МБДОУ «Детский сад №140» | ул. Советской Армии, 17а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 89 | МБДОУ «Детский сад №141» | ул. Яхонтова, 3 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 90 | МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №143» | ул. Черновицкая, 25а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 91 | МБДОУ «Детский сад №145» | ул. Черновицкая, 32а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 92 | МБДОУ «Детский сад №146» | ул. Магистральная, 16а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 93 | МБДОУ «Детский сад №150» | ул. Касимовское шоссе, 40а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 94 | МБДОУ «Детский сад №151» | ул. Сельских Строителей, 6а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 95 | МБДОУ «Детский сад №152» | ул. Предзаводская, 13 |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 96 | МБДОУ «Детский сад №153» | ул. Бирюзова, 29а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 97 | МБДОУ «Детский сад №154» | ул. Интернациональная, 21а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 98 | МБДОУ «Детский сад №157» | ул. Зубковой, 26б |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 99 | МБДОУ «Детский сад №159» | ул. Шевченко, 55 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 100 | МБДОУ «Детский сад №160» | ул. Островского, 4а |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 101 | МБДОУ «Детский сад №161» | ул. Загородная, 6 |  | 60,00000 |  |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 7065,00000 |  |  | 7065,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 102 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени В.П. Екимецкой» | ул. Горького, 51 | Управление образования и молодежной политики (474 0702 7952000 612 241) | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 103 | МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия №2 имени И.П.Павлова» | ул. Соборная, 7 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 104 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | ул. Дзержинского, 71 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 105 | МБОУ «Гимназия №5» | ул. Гагарина, 158 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 106 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением французского языка» | ул. Семинарская, 6 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 107 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 «Русская классическая школа» | ул. Николодворянская, 19/40 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 108 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» | пр. Щедрина, 14 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 109 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | ул. Советской Армии, 24 к.1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 110 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением предметов художественно - эстетического направления» | ул. Куйбышевское шоссе, 2/1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 111 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | Первомайский пр., 61 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 112 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением английского языка» | ул. Электрозаводская, 56 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 113 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | ул. Лермонтова, 22 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 114 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | ул. Дзержинского, 78 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 115 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» | ул. Чкалова, 9а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 116 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» | ул. Островского, 33 к.1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 117 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» | ул. Энгельса, 5 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 118 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | ул. Белякова, 1а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 119 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением английского языка» | ул. Керамзавод, 2 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 120 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» | ул. Весенняя, 14 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 121 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением предметов художественно -эстетического направления» | ул. Островского, 24 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 122 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | ул. Бахмачеевская, 34 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 123 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» | пос. Борки, 9-й район |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 124 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» | пос. Дягилево, ул. Аллейная, 56/66 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 125 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» | ул. Новоселов, 6а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 126 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» | пос. Солотча, ул. Владимирская, 32а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 127 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» | ул. Островского, 44 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 128 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» | ул. Стройкова, 86 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 129 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» | ул. Бирюзова, 19а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 130 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» | ул. Лермонтова, 2 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 131 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» | ул. Толстого, 5 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 132 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» | пос. Соколовка, ул. Связи, 17а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 133 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» | Первомайский пр., 62а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 134 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением предметов художественно -эстетического цикла» | ул. Дачная, 2а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 135 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» | ул. Трудовая, 6 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 136 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» | ул. Есенина, 57 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 137 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» | ул. Ленинского Комсомола, 13 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 138 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» | ул. Пирогова, 11 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 139 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» | ул. К. Маркса, 4 к.1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 140 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» | ул. Октябрьская, 56а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 141 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» | ул. Предзаводская, 17 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 142 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» | ул. Тимуровцев, 4 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 143 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» | ул. Зубковой, 22а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 144 | МБОУ «Лицей №52» | ул. Космонавтов, 13 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 145 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» | ул. Крупской, 7 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 146 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» | ул. Мехзавод, 25 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 147 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» | ул. Юбилейная, 24 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 148 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» | ул. Бирюзова, 13а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 149 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» | ул. Нахимова, 1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 150 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» | ул. Интернациональная, 6 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 151 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» | ул. Касимовское шоссе, 38б |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 152 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова» | ул. Новаторов, 21а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 153 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» | ул. Новаторов, 21 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 154 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62» | ул. Советской Армии, 15а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 155 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» | ул. Тимакова, 9 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 156 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» | ул. Черновицкая, 23а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 157 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65» | ул. Бирюзова, 23а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 158 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» | ул. Бирюзова, 25а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 159 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67» | ул. Тимакова, 7 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 160 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» | ул. Новоселов, 30б |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 161 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70» | ул. Сельских Строителей, 4а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 162 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» | ул. Зубковой, 28а |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 163 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» | ул. Новоселов, 17/1 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 164 | МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа имени Александра Сергеевича Соколова» | ул. Станкозаводская, 18 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 165 | МБОУ «Школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования» имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича | ул. Полетаева, 14 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 166 | МБОУ «Школа-интернат № 2 среднего (полного) общего образования» | ул. Космонавтов, 11 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 167 | МБОУ «Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции» | ул. Халтурина, 10 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 168 | МБОУ ДОД «Детско - юношеский Центр «Надежда» | ул. Интернациональная, 5д |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 169 | МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | ул. Есенина, 46 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 170 | МБОУ ДОД «ДООЦ «Сказка» | пос. Солотча, 3 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 171 | МБОУ ДОД «РГЦРТДиЮ «Созвездие» | ул. Новоселов, 5/1 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 172 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества Октябрьский» | ул. Зубковой, 27 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 173 | МБОУ ДОД ЦДТ «Приокский» | ул. Октябрьская, 37 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 174 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Южный» | ул. Щорса, 35а |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 175 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Феникс» | ул. Праволыбедская, 28 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 176 | МБОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | ул. Свободы, 2б |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 177 | МБОУ ДОД «Городская станция юных техников» | ул. Халтурина, 4 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 178 | МБОУ ДОД «Станция детского (юношеского) технического творчества «Мечта» | ул. Советской Армии, 7 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 7447,80000 |  |  | 7447,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 179 | МБУ «Информационно-диагностический (методический) центр» | ул. Гоголя, 5а | Управление образования и молодежной политики (474 0709 7952000 612 241) | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 180 | МБУ «Психолого – медико - педагогическая комиссия» | ул. Строителей, 5б |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 181 | МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» | ул. Дзержинского, 10 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 182 | МБОУ «Центр психолого – медико - социального сопровождения детей и подростков» | ул. Чкалова, 1 к.3 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 354,80000 |  |  | 354,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 183 | МБОУ ДОД «Детско - юношеский центр «Спорттур» | ул. Почтовая, 54 | Управление образования и молодежной политики (474 0707 7952000 612 241) | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 184 | МБОУ ДОД «Детско - юношеский центр «Звезда» | ул. Никулина, 6 |  | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 170,00000 |  |  | 170,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 185 | МАОУ «Лицей №4» | ул. Соборная, 15 | Управление образования и молодежной политики (474 0702 7952000 622 241) | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 186 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» | ул. Великанова, 9 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 187 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» | ул. Интернациональная, 27 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 188 | МАДОУ ДОД «Рязанский дворец детского творчества» | ул. Есенина, 46 |  | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 399,20000 |  |  | 399,20000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 189 | МАДОУ «Детский сад №3» | ул. Бирюзова, 5а | Управление образования и молодежной политики (474 0701 7952000 622 241) | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 190 | МАДОУ «Детский сад №130» | ул. Советской Армии, 20а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 191 | МАДОУ «Детский сад №131» | ул. Новоселов, 17а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 192 | МАДОУ «Детский сад №134» | ул. Новаторов, 27а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 193 | МАДОУ «Детский сад №142» | ул. Новая, 38а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 194 | МАДОУ «Детский сад №147» | ул. Касимовское шоссе, 50а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 195 | МАДОУ «Детский сад №148» | ул. Бирюзова, 22а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 196 | МАДОУ «Детский сад №149» | ул. Зубковой, 23а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 197 | МАДОУ «Детский сад №158» | ул. Бирюзова, 31а |  | 75,00000 |  |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 675,00000 |  |  | 675,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 198 | МАУК «Дворец молодежи города Рязани» | пл. 50 - летия Октября, 1 | Управление обра-зования и моло-дежной политики (474 0801 7952000 622 241) | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 99,80000 |  |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 199 | Управление образования и молодежной политики | ул. Ленина, 45 | Управление обра-зования и моло-дежной политики (474 07 09 7952000 110 226) | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 85,00000 |  |  | 85,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 16296,60000 |  |  | 16296,60000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 2. Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | МБДОУ «Детский сад №7» | ул. Зубковой, 28а | Управление образования и молодежной политики (474 0701 7952000 612 241) | 230,90000 |  | 230,90000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 201 | МБДОУ «Детский сад №78» | ул. Халтурина, 2а |  | 400,00000 |  | 400,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 202 | МБДОУ «Детский сад №109» | ул. С.Середы, 14 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 203 | МБДОУ «Детский сад №112» | ул. Советской Армии, 10а |  | 300,00000 |  | 300,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 204 | МБДОУ «Детский сад №159» | ул. Шевченко, 55 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 205 | МБДОУ «Детский сад №161» | ул. Загородная, 6 |  | 400,00000 |  | 400,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1730,90000 |  | 1730,90000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 206 | МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия №2 имени И.П.Павлова» | ул. Соборная, 7 | Управление образования и молодежной политики (474 0702 7952000 612 241) | 200,00000 |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 207 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | Первомайский пр., 61 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 208 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» | ул. Островского, 33 к.1 |  | 315,50000 |  | 315,50000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 209 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением предметов художественно - эстетического направления» | ул. Островского, 24 |  | 300,00000 |  | 300,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 210 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62» | ул. Советской Армии, 15а |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 211 | МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | ул. Халтурина, 10 |  | 80,60000 |  | 80,60000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1896,10000 |  | 1896,10000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 3627,00000 |  | 3627,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 3. Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций (замена оконных блоков) в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени В.П. Екимецкой» | ул. Горького, 51 | Управление образования и молодежной политики (474 0702 7952000 612 241) | 850,00000 |  | 850,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 213 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | ул. Белякова, 1а |  | 1098,60000 |  | 1098,60000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 214 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» | пос. Борки, 9-й район |  | 850,00000 |  | 850,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 215 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58 имени героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» | ул. Интернациональная, 6 |  | 300,00000 |  | 300,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 3098,60000 |  | 3098,60000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по управлению образования и молодежной политики: | 23022,20000 |  | 23022,20000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 5. Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | МБОУ ДОД «ДШИ №1» | ул. Горького, 10 | Управление культуры (457 07 02 7952000 612 241) | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 217 | МБОУ ДОД «ДШИ №3» | ул. Поселковая, 6 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 218 | МБОУ ДОД «ДШИ №2» | ул. Сельских Строителей, 4а |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 219 | МБОУ ДОД «ДМШ №5 им. В.Ф. Бобылева» | ул. Гоголя, 5 |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 220 | МБОУ ДОД «ДШИ №9» | ул. Забайкальская, 14а |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 221 | МБОУ ДОД «ДШИ №5» | ул. Дачная, 3-й переулок, 2 |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 222 | МБОУ ДОД «ДХШ №1» | ул. Почтовая, 52 |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 223 | МБОУ ДОД «ДШИ №7» | ул. Зубковой, 21, к.2 |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 224 | МБОУ ДОД «ДШИ №4 им. Е. Попова» | ул. Крупской, 9а |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 225 | МБОУ ДОД «ДМШ №1» | ул. Ленина, 28 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 226 | МБУК «Городские парки» | ул. Братиславская, 2 | Управление культуры (457 08 01 7952000 612 241) | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 227 | МБУК «Мемориальный музей – усадьба академика И.П. Павлова» | ул. Павлова, 25 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 228 | МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» (включая 11 филиалов) | ул. Станкозаводская, 28/9 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 229 | МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» (включая 14 филиалов) | Первомайский проспект, 74 к.1 |  | 290,00000 |  | 290,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 230 | МБУК «КДЦ «Октябрь» | ул. Новоселов, 13 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 231 | МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани» | Первомайский проспект, 68 |  | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 232 | МАУК «ДК «Приокский» города Рязани» | ул. Октябрьская, 5 | Управление культуры (457 08 01 7952000 622 241) | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 233 | Управление культуры | Вознесенская, 51а | Управление культуры (457 08 04 795 2000 110 226) | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 1628,40000 |  | 1628,40000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 6. Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | МБОУ ДОД «ДМШ №1» | ул. Ленина, 28 | Управление культуры (457 07 02 7952000 612 241) | 350,00000 |  | 350,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 350,00000 |  | 350,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 7. Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций (замена оконных блоков) в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | МБОУ ДОД «ДМШ №1» | ул. Ленина, 28 | Управление культуры (457 07 02 7952000 612 241) | 745,00000 |  | 745,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 236 | МБОУ ДОД «ДМШ №6» | Интернациональная, 5д |  | 490,00000 |  | 490,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 237 | МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» (включая 11 филиалов) | ул. Станкозаводская, 28/9 | Управление культуры (457 08 01 7952000 612 241) | 810,00000 |  | 810,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 238 | МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» (включая 14 филиалов) | Первомайский проспект, 74 к.1 |  | 1220,00000 |  | 1220,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 239 | МАУК «ДК «Приокский» города Рязани» | ул. Октябрьская, 5 | Управление культуры (457 08 01 7952000 622 241) | 1048,80000 |  | 1048,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 4313,8000 |  | 4313,8000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 8. Модернизация электроустановок (установка энергосберегающих ламп и светильников) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани» | Первомайский проспект, 68 | Управление культуры (457 08 01 7952000 612 241) | 1500,00000 |  | 1500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 241 | МАУК «ДК «Приокский» города Рязани» | ул. Октябрьская, 5 | Управление культуры (457 08 01 7952000 622 241) | 125,00000 |  | 125,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 1625,00000 |  | 1625,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по управлению культуры: | 7917,20000 |  | 7917,20000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 9. Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по управлению по физической культуре и массовому спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» | ул. 2-я Линия, 25А | Управление по физической культуре и массовому спорту (467 0702 7952000 612 241) | 120,00000 |  | 120,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 243 | МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Антей» | ул. Толстого, 5 |  | 100,00000 |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 244 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа тенниса «Юниор» | ул. Братиславская, 2А |  | 98,30000 |  | 98,30000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 245 | МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комета» | ул. 2-я Линия, 25 |  | 120,00000 |  | 120,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 246 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта «Волна» | ул. Вокзальная, д.28, кв.24 |  | 150,00000 |  | 150,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 247 | МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Единство» | Ул. Каширина, 1 |  | 99,00000 |  | 99,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 248 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Фаворит» | ул. Тимакова, 9 ул. Октябрьская, 4 |  | 75,00000 |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 249 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» | ул. Советской Армии, 7 | Управление по физической культуре и массовому спорту (467 1101 7952000 612 241) | 78,00000 |  | 78,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 250 | МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер» | ул. Зубковой, 4, к.2 |  | 123,00000 |  | 123,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 251 | МБУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки – «900» | ул. 6-я Линия, 4 |  | 29,00000 |  | 29,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 252 | МБУ «Городской клуб «Орион» | ул. 2-я Железнодорожная, 38 |  | 28,00000 |  | 28,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 253 | МБУ «Городской клуб «Интеллект» | ул. Полетаева, 19, к.1 ул. Пушкина, 4 к.1 |  | 75,00000 |  | 75,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 254 | МАУ города Рязани «Спортивный комплекс «Локомотив» | Первомайский проспект, 49а | Управление по физической культуре и массовому спорту (467 1101 7952000 622 241) | 99,80000 |  | 99,80000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 255 | МАУ города Рязани «Спортивный комплекс «Химик» | Ул. Дружная, 2-А |  | 527,00000 |  | 527,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 256 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Золотые купола» города Рязани | проезд Яблочкова, 7 |  | 99,00000 |  | 99,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 1821,10000 |  | 1821,10000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 10. Модернизация систем отопления и ГВС в зданиях муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» | ул. Советской Армии, 7 | Управление по физической культуре и массовому спорту (457 1101 7952000 612 241) | 28,20000 |  | 28,20000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 28,20000 |  | 28,20000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 12. Модернизация электроустановок (установка энергосберегающих ламп и светильников) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Золотые купола» города Рязани | проезд Яблочкова, 7 | Управление по физической культуре и массовому спорту (457 1101 7952000 622 241) | 97,00000 |  | 97,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 97,00000 |  | 97,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по управлению по физической культуре и массовому спорту: | 1946,30000 |  | 1946,30000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 13. Энергетические обследования и составление энергетических паспортов по администрации города Рязани и её структурным подразделениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Администрация города Рязани | ул. Радищева, 28 лит. А, А1 | Администрация города Рязани | 199,70000 |  | 199,70000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | Управление градостроительства и архитектуры, управление земельных ресурсов и имущественных отношений, гараж, префектура Советского района | ул. Введенская, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Префектура Московского района | Московское шоссе, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по физической культуре и массовому спорту, | ул. Ленина, 35 лит. В, В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, контрольно – аналитический отдел, префектура Октябрьского района | ул. Горького, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселковая администрации (пос. Канищево) | ул. Советская, 55Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселковая администрации (пос. Солотча) | ул. Порядок, 18 лит А, Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление административно – технического контроля | ул. Почтовая, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Префектура Железнодорожного района | ул. Дзержинского,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | МКУ «Управление ГОЧС города Рязани» | ул. Урицкого, 10/70 | Администрация города Рязани, МКУ «Управ-ление ГОЧС города Рязани» | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 261 | МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» | Первомайский проспект, 7 | Администрация города Рязани, МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» | 60,00000 |  | 60,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 262 | МКУ «Техобеспечение» | ул. Свободы, 60 | Администрация города Рязани, МКУ «Техобеспе-чение» | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| 263 | МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» (МБУ «МФЦ») |  | Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 529,70000 |  | 529,70000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 14. Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта управления благоустройства города и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | ул. Урицкого, 3 к.1 | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 15. Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта финансово – казначейского управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Финансово – казначейское управление | ул. Почтовая, 54 | Финансово – казначейское управление | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Мероприятие 16. Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | ул. Пожалостина, 27 | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 90,00000 |  | 90,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче 1: | 33685,40000 |  | 33685,40000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Установка частотно – регулируемых приводов в системах водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | МП «Водоканал города Рязани» ОВС «Окский» | Рязанский район, с. Дядьково, ул. Грачи, стр. 101 | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, МП «Водоканал города Рязани» | 11264,80400 |  | 11264,80400 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 11264,80400 |  | 11264,80400 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче 2: | 11264,80400 |  | 11264,80400 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Установка приборов учета в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | МУП «РМПТС» Система теплоснабжения | Тепловая камера УТ- IV/ТП (на IV т/м) ул. Зубковой, 27 | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, МУП «РМПТС» | 1118,64344 |  | 55,93300 |  |  |  |  | 1044,44900 |  |  |  |  | 18,26144 |  |  |
| 269 |  | Тепловая камера II ТК -189/1/ТП в кв.114 ул. Трудовая |  | 899,22924 |  | 44,96200 |  |  |  |  | 839,58700 |  |  |  |  | 14,68024 |  |  |
| 270 |  | Тепловая камера IV ТК- 842/4-2/ТП ул. Новосёлов, 35а |  | 1139,18935 |  | 56,96000 |  |  |  |  | 1063,63200 |  |  |  |  | 18,59735 |  |  |
| 271 |  | Тепловая камера V CТ-16/ТП ул. Черновицкая |  | 1601,47562 |  | 80,07400 |  |  |  |  | 1495,25700 |  |  |  |  | 26,14462 |  |  |
| 272 |  | Тепловая камера I ТК-526/2/ТП в кв.15 ул. Островского |  | 1004,94496 |  | 50,24800 |  |  |  |  | 938,29100 |  |  |  |  | 16,40596 |  |  |
| 273 |  | Тепловая камера 2 ПК-2 /ТП в сторону школы №16 |  | 1223,51716 |  | 61,17600 |  |  |  |  | 1142,36700 |  |  |  |  | 19,97416 |  |  |
| 274 |  | Тепловая камера 2 ПК-2 «А» /ТП в сторону ж/д № 2 ул.1-я Линия |  | 1019,20311 |  | 50,96100 |  |  |  |  | 951,60400 |  |  |  |  | 16,63811 |  |  |
| 275 |  | Тепловая камера I-ТК-542/5/ТП в сторону школы №3 ул. Дзержинского, д.71 |  | 1139,18935 |  | 56,96000 |  |  |  |  | 1063,63200 |  |  |  |  | 18,59735 |  |  |
| 276 |  | Тепловая камера I ТК- 548/ТП в сторону ул. Дзержинского кв.135,138 и ЦТП Ленинского Комсомола, 30 |  | 1574,25789 |  | 78,71300 |  |  |  |  | 1469,84500 |  |  |  |  | 25,69989 |  |  |
| 278 | МУП «РМПТС» Система теплоснабжения | Тепловая камера I ТК-549/ТП в сторону ж/д по ул. Пушкина кв.136(30) | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, МУП «РМПТС» | 1139,18935 |  | 56,96000 |  |  |  |  | 1063,63200 |  |  |  |  | 18,59735 |  |  |
| 279 |  | Тепловая камера I ТК-568/1/ТП в сторону ж/д №72 по Первомайскому пр., в кв.43 |  | 899,22924 |  | 44,96200 |  |  |  |  | 839,58700 |  |  |  |  | 14,68024 |  |  |
| 280 |  | Тепловая камера ТК-18-45/ТП в сторону ж/д вокзала Рязань-2 |  | 899,22924 |  | 44,96200 |  |  |  |  | 839,58700 |  |  |  |  | 14,68024 |  |  |
| 281 |  | Тепловая камера VIСТ-2/5/ТП в сторону ОМОН ул. Лермонтова, 15 |  | 563,13846 |  | 28,15700 |  |  |  |  | 525,78800 |  |  |  |  | 9,19346 |  |  |
| 282 |  | Тепловая камера III ТК-280/ТП в сторону ЦТП Щедрина, 15 «Б» |  | 1322,32776 |  | 66,11700 |  |  |  |  | 1234,62400 |  |  |  |  | 21,58676 |  |  |
| 283 |  | Тепловая камера III ТК-284/1/ТП в сторону ул. Скоморошинская, 14/1 |  | 899,22924 |  | 44,96200 |  |  |  |  | 839,58700 |  |  |  |  | 14,68024 |  |  |
| 284 |  | Тепловая камера 3ТК-13/2/ТП ул. Интернациональная в ст. ж/д №2, к.1, кв.3а |  | 1574,25789 |  | 78,71300 |  |  |  |  | 1469,84500 |  |  |  |  | 25,69989 |  |  |
| 285 |  | Тепловая камера 2ТК-152/ТП в сторону кв.8/20 |  | 853,02876 |  | 42,65200 |  |  |  |  | 796,45100 |  |  |  |  | 13,92576 |  |  |
| 286 |  | Тепловая камера 2ТК-175/ТП в сторону кв.6 |  | 955,22180 |  | 47,76200 |  |  |  |  | 891,86600 |  |  |  |  | 15,59380 |  |  |
| 287 |  | Тепловая камера ТК-4-6/ТП (от 2ТК-177) ул. Молодцова, в сторону кв.6 |  | 1004,94496 |  | 50,24800 |  |  |  |  | 938,29100 |  |  |  |  | 16,40596 |  |  |
| 289 |  | Тепловая камера II ТК-218/ ТП в сторону кв.27 |  | 2798,41711 |  | 139,92100 |  |  |  |  | 2612,81100 |  |  |  |  | 45,68511 |  |  |
| 290 |  | Тепловая камера I ТК-20/ТП в сторону кв.6 |  | 1055,48895 |  | 52,77500 |  |  |  |  | 985,48300 |  |  |  |  | 17,23095 |  |  |
| 291 |  | Тепловая камера ТК-23/ТП в сторону кв.5 ул. Октябрьская |  | 1221,54646 |  | 61,07800 |  |  |  |  | 1140,52700 |  |  |  |  | 19,94146 |  |  |
| 292 |  | Тепловая камера I ТК-24/ТП в сторону кв. 5 ул. Октябрьская |  | 1522,17544 |  | 76,10900 |  |  |  |  | 1421,21700 |  |  |  |  | 24,84944 |  |  |
| 293 |  | Тепловая камера IТК-26/ТП в сторону кв. 4 |  | 1235,79444 |  | 61,79000 |  |  |  |  | 1153,83000 |  |  |  |  | 20,17444 |  |  |
| 294 |  | Тепловая камера IТК-29/ТП в сто-рону кв. 4 ж/д ул. Октябрьская, 18 |  | 968,85124 |  | 48,44300 |  |  |  |  | 904,59200 |  |  |  |  | 15,81624 |  |  |
| 295 |  | Тепловая камера IТК-29/ТП-1 в сторону кв. 3 и кв. 8/20 |  | 1118,64344 |  | 55,93300 |  |  |  |  | 1044,44900 |  |  |  |  | 18,26144 |  |  |
| 296 | МУП «РМПТС» Система теплоснабжения | Тепловая камера IТК-31/ТП в сторону кв. 2 ж/д ул. Октябрьская, 22/24 | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, МУП «РМПТС» | 1223,51716 |  | 61,17600 |  |  |  |  | 1142,36700 |  |  |  |  | 19,97416 |  |  |
| 297 |  | Тепловая камера IТК-32/ТП в сторону кв. 2 |  | 1273,28844 |  | 63,66500 |  |  |  |  | 1188,83700 |  |  |  |  | 20,78644 |  |  |
| 298 |  | Тепловая камера IТК-33/ТП в сторону кв. 3 ж/д ул. Октябрьская, 19 |  | 758,13520 |  | 37,90700 |  |  |  |  | 707,85100 |  |  |  |  | 12,37720 |  |  |
| 299 |  | Тепловая камера IТК-37/ТП в сторону кв. 3 |  | 991,94624 |  | 49,59800 |  |  |  |  | 926,15500 |  |  |  |  | 16,19324 |  |  |
| 300 |  | Тепловая камера IТК-41/ТП в сторону кв. 1 |  | 1798,80844 |  | 89,94100 |  |  |  |  | 1679,50200 |  |  |  |  | 29,36544 |  |  |
| 301 |  | Тепловая камера IТК-42а/ТП в сторону кв. 9 |  | 1118,64344 |  | 55,93300 |  |  |  |  | 1044,44900 |  |  |  |  | 18,26144 |  |  |
| 302 |  | Тепловая камера IТК-44а/ТП в сторону кв. 9 |  | 1118,64344 |  | 55,93300 |  |  |  |  | 1044,44900 |  |  |  |  | 18,26144 |  |  |
| 303 |  | Тепловая камера IТК-43а/ТП-1 (в сторону кв. 10) |  | 1643,77844 |  | 82,18900 |  |  |  |  | 1534,75400 |  |  |  |  | 26,83544 |  |  |
| 304 |  | Тепловая камера IТК-44/ТП (в сторону кв. 12) |  | 1406,20644 |  | 70,31100 |  |  |  |  | 1312,93900 |  |  |  |  | 22,95644 |  |  |
| 305 |  | Тепловая камера II ТК-191/1/ТП в сторону ж/д Куйбышевское шоссе, д.6 |  | 758,13520 |  | 37,90700 |  |  |  |  | 707,86600 |  |  |  |  | 12,36220 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 42841,46634 |  | 2142,09100 |  |  |  |  | 40000,00000 |  |  |  |  | 699,37534 |  |  |
| Мероприятие 2. Оснащение приборами учета муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Установка (замена, поверка) приборов учета в муниципальном жилищном фонде |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС» | 3512,40500 |  | 3512,40500 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 3512,40500 |  | 3512,40500 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче 4: | 46353,87134 |  | 5654,49600 |  |  |  |  | 40000,00000 |  |  |  |  | 699,37534 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по цели 1: | 91304,07534 |  | 50604,70000 |  |  |  |  | 40000,00000 |  |  |  |  | 699,37534 |  |  |
| № п/п | Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) |  | Ответственныйисполнитель | Объемы финансирования на 2012 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет города Рязани |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| Цель2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Изготовление и размещение аудио и видеороликов, популяризирующих мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Изготовление 6 (шести) аудио и 6 (шести) видеороликов (по 3 аудио и видеоролика в марте и в августе 2012 года) |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 196,00000 | 196,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 308 | Размещение 6 (шести) аудио и 6 (шести) видеороликов на радио и телевидении (май – декабрь 2012 года) |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 800,00000 | 800,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 996,00000 | 996,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Изготовление и размещение рекламной печатной продукции, популяризирующей мероприятия по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Изготовление макетов для баннеров, изготовление открыток (форматы А3, А4) |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 99,00000 | 99,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 310 | Изготовление баннеров |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 207,00000 | 207,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 306,00000 | 306,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Распространение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Подготовка и размещение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности в печатных изданиях |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 118,00000 | 118,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 118,00000 | 118,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Обучение сотрудников муниципальных учреждений и предприятий энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Проведение семинаров с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | 180,00000 | 180,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по мероприятию: | 180,00000 | 180,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче 1 и цели 2: | 1600,00000 | 1600,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятиям 2012 года: |  |  |  | 92904,07534 | 52204,70000 |  |  | 40000,00000 |  |  |  |  |  |  | 699,37534 |  |  |  |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Исходные данные для расчета целевых показателей

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 82,48 | 81,55 | 99,19 | 109,12 | 119,04 | 128,96 | 138,89 | 148,81 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 2 698,72 | 2 734,06 | 2 591,61 | 2 601,61 | 2 560,47 | 2 523,33 | 2 483,85 | 2 450,44 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 987 351,00 | 979 917,00 | 1 011 353,00 | 1 028 754,00 | 1 028 754,00 | 1 039 000,00 | 1 049 400,00 | 1 059 900,00 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 6 765,72 | 7 063,14 | 6 477,91 | 6 369,63 | 6 250,86 | 6 140,33 | 6 019,94 | 5 913,49 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 76 611,00 | 71 710,10 | 69 790,00 | 71 185,80 | 69 927,11 | 68 690,68 | 67 343,80 | 66 218,10 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 1 759 598,16 | 1 740 177,61 | 1 664 806,87 | 1 698 103,01 | 1 668 077,61 | 1 636 975,09 | 1 604 877,54 | 1 578 050,67 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 947 357,00 | 960 541,00 | 990 316,00 | 1 008 178,00 | 1 008 178,00 | 1 018 220,00 | 1 028 400,00 | 1 038 700,00 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 248,57 | 369,20 | 397,01 | 516,11 | 774,17 | 1 161,25 | 1 741,88 | 2 612,82 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 14 332,00 | 14 420,20 | 15 791,30 | 16 107,13 | 16 429,27 | 19 715,12 | 23 658,15 | 28 389,78 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 1 635 464,78 | 1 618 895,39 | 1 548 241,27 | 1 579 206,10 | 1 594 998,16 | 1 559 485,13 | 1 524 762,81 | 1 490 813,59 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,76 | 2,24 | 2,48 | 2,85 | 3,28 | 3,77 | 4,34 | 4,99 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 769,66 | 645,90 | 1 012,79 | 1 088,75 | 1 170,41 | 1 258,19 | 1 352,55 | 1 453,99 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 9,75 | 11,46 | 11,46 | 13,18 | 14,17 | 15,23 | 16,37 | 17,60 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2 020,00 | 2 364,50 | 2 871,00 | 3 377,50 | 3 708,75 | 4 265,06 | 4 904,82 | 5 640,55 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 11,04 | 13,26 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 1 772 083,18 | 1 803 731,18 | 1 675 419,24 | 1 641 910,86 | 1 609 072,64 | 1 641 254,09 | 1 805 379,50 | 1 769 271,91 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 4,30 | 0,53 | 0,91 | 0,82 | 2,04 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,52 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 114 593,48 | 132 981,19 | 136 903,70 | 134 315,97 | 132 216,99 | 130 602,84 | 127 360,43 | 125 238,82 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 615 477,20 | 652 437,90 | 657 638,20 | 676 600,64 | 678 355,57 | 699 902,98 | 703 667,21 | 712 450,40 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 26 644,24 | 12 794,28 | 8 937,52 | 7 150,01 | 5 005,01 | 2 502,50 | 1 751,75 | 0,00 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 50 385,30 | 46 553,90 | 44 812,20 | 35 849,76 | 25 094,83 | 12 547,42 | 8 783,19 | 0,00 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 1 229 839,00 | 1 289 397,00 | 1 209 373,90 | 1 174 784,29 | 1 141 780,04 | 1 109 951,39 | 1 077 162,05 | 1 045 328,60 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 31 202,00 | 32 274,00 | 31 786,00 | 31 818,04 | 31 861,66 | 31 910,25 | 31 920,77 | 31 931,00 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 19 800,00 | 9 900,00 | 7 916,40 | 5 987,30 | 3 568,40 | 1 036,60 | 496,30 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 205,00 | 194,00 | 145,00 | 112,96 | 69,34 | 20,75 | 10,23 | 0,00 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 20 015 700,00 | 19 928 816,00 | 21 623 471,00 | 20 974 766,87 | 20 345 523,86 | 19 735 158,15 | 19 143 103,40 | 18 568 810,30 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 672 619,70 | 684 783,60 | 708 748,20 | 709 748,20 | 710 748,20 | 710 748,20 | 711 599,30 | 712 450,40 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 2 177,70 | 1 629,67 | 2 319,76 | 2 250,16 | 2 182,66 | 2 117,18 | 2 053,66 | 1 992,05 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 1 644,70 | 1 629,67 | 2 319,76 | 2 250,16 | 2 182,66 | 2 117,18 | 2 053,66 | 1 992,05 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 6 103 580,00 | 6 158 745,00 | 5 760 031,00 | 6 198 729,70 | 6 174 755,11 | 6 253 260,00 | 6 172 325,20 | 6 050 878,70 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 160 515,59 | 157 540,23 | 221 942,90 | 237 003,51 | 251 657,43 | 267 859,24 | 285 382,41 | 304 356,02 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Общее количество БУ | ед. | 258,00 | 259,00 | 261,00 | 262,00 | 265,00 | 265,00 | 266,00 | 267,00 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,70 | 73,00 | 120,00 | 198,00 | 265,00 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 76,00 | 45,00 | 44,00 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 1 711 417,00 | 1 586 148,00 | 1 435 719,00 | 1 363 933,05 | 1 295 736,40 | 1 230 949,58 | 1 169 402,10 | 1 110 931,99 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 9 213,00 | 10 134,30 | 11 147,73 | 12 262,50 | 13 488,75 | 14 837,63 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 758,30 | 1 018,70 | 1 117,30 | 1 215,90 | 1 314,50 | 1 413,10 | 1 511,70 | 1 610,30 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 38,50 | 42,35 | 46,59 | 51,24 | 56,37 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 14 663 600,00 | 14 521 700,00 | 15 176 900,00 | 15 708 090,00 | 15 698 968,26 | 15 690 751,34 | 15 671 821,24 | 15 637 476,63 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 14 341 000,00 | 14 202 200,00 | 14 797 900,00 | 15 236 800,00 | 15 227 678,26 | 15 219 461,34 | 15 200 531,24 | 15 166 186,63 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 356 146 745,00 | 360 815 739,00 | 383 502 146,00 | 384 000 000,00 | 387 840 000,00 | 391 718 000,00 | 395 635 000,00 | 399 591 000,00 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 39 814 077,00 | 48 859 254,00 | 60 101 868,00 | 65 000 000,00 | 70 000 000,00 | 77 000 000,00 | 85 000 000,00 | 110 000 000,00 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 306 430 911,00 | 302 282 126,00 | 312 766 764,00 | 310 000 000,00 | 305 000 000,00 | 298 000 000,00 | 290 000 000,00 | 265 000 000,00 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | Гкал | 390,00 | 510,00 | 350,00 | 347,00 | 397,40 | 386,30 | 432,00 | 401,90 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,05 | 119,22 | 162,25 | 311,04 | 357,69 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 826 560,00 | 866 590,00 | 1 702 779,14 | 1 685 751,35 | 1 668 893,84 | 1 652 204,90 | 1 635 682,85 | 1 619 326,02 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 30 080,00 | 52 390,00 | 68 270,00 | 219 147,68 | 450 601,34 | 859 146,55 | 1 046 837,02 | 1 133 528,21 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 1 790 800,00 | 1 864 600,00 | 1 869 500,00 | 1 850 805,00 | 1 832 296,95 | 1 813 973,98 | 1 795 834,24 | 1 777 875,90 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 352 900,00 | 389 800,00 | 491 900,00 | 629 273,70 | 1 117 701,14 | 1 324 201,01 | 1 508 500,76 | 1 617 867,07 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 30 951 400,00 | 29 473 500,00 | 32 714 600,00 | 32 387 454,00 | 32 063 579,46 | 31 742 943,67 | 31 425 514,23 | 31 111 259,09 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 2 022 700,00 | 2 728 100,00 | 3 372 600,00 | 4 744 762,01 | 6 087 911,83 | 8 109 369,82 | 9 392 143,44 | 9 838 095,68 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 2 459 800,00 | 2 861 400,00 | 3 475 600,00 | 5 729 243,45 | 7 874 815,12 | 10 013 905,17 | 11 178 055,41 | 12 412 459,04 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 70 771,65 | 71 957,27 | 72 119,37 | 70 676,98 | 69 263,44 | 67 878,18 | 66 520,61 | 65 190,20 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 24 215,85 | 25 877,02 | 28 676,00 | 38 613,95 | 47 574,57 | 52 705,37 | 57 190,43 | 59 039,42 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 93 961,83 | 94 936,54 | 97 245,30 | 95 300,39 | 93 394,38 | 91 526,50 | 89 695,97 | 87 902,05 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 16 384,24 | 19 734,57 | 24 123,67 | 36 203,65 | 43 605,64 | 54 612,67 | 60 979,35 | 64 673,54 |
| 63 | Число жилых домов, МО | ед. | 2 457,00 | 2 498,00 | 2 574,00 | 2 650,00 | 2 726,00 | 2 802,00 | 2 878,00 | 2 954,00 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 357 466,74 | 593 767,29 | 393 930,29 | 1 277 597,81 | 2 653 458,55 | 5 109 999,72 | 6 289 720,74 | 6 879 618,31 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 9 469 897,56 | 9 233 597,01 | 9 433 434,01 | 8 549 766,49 | 7 173 905,75 | 4 717 364,58 | 3 537 643,56 | 2 947 745,99 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 1 451 314,74 | 1 875 058,14 | 2 085 751,45 | 3 186 960,21 | 4 372 238,64 | 5 695 321,40 | 6 531 204,61 | 7 131 950,30 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 8 376 049,56 | 7 952 306,16 | 7 741 612,85 | 6 640 404,09 | 5 455 125,66 | 4 132 042,90 | 3 296 159,69 | 2 695 414,00 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 9 556 394,30 | 9 565 697,64 | 9 555 907,88 | 9 594 499,82 | 9 503 195,12 | 9 412 730,56 | 9 323 071,18 | 9 234 205,91 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 270 970,00 | 261 666,66 | 271 456,42 | 232 864,48 | 324 169,18 | 414 633,74 | 504 293,12 | 593 158,39 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 2 422 044,99 | 2 685 789,91 | 3 063 694,42 | 4 429 879,70 | 5 508 871,75 | 6 616 201,64 | 7 433 894,29 | 7 941 436,57 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 7 405 319,31 | 7 141 574,39 | 6 763 669,88 | 5 397 484,60 | 4 318 492,55 | 3 211 162,66 | 2 393 470,01 | 1 885 927,73 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 247,76 | 234,66 | 229,20 | 223,74 | 218,27 | 212,81 | 207,35 | 201,89 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 147,73 | 145,75 | 145,08 | 144,40 | 143,73 | 143,05 | 142,38 | 141,70 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 139 232 535,00 | 138 643 250,00 | 138 409 540,00 | 137 900 000,00 | 137 213 600,00 | 136 525 000,00 | 135 825 500,00 | 135 150 000,00 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 950 758,00 | 1 021 012,00 | 908 597,00 | 955 443,95 | 937 629,00 | 921 050,10 | 902 990,29 | 887 023,86 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 20 839,00 | 19 238,00 | 17 433,00 | 17 781,66 | 17 467,25 | 17 158,40 | 16 821,96 | 16 540,77 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | 53 946,64 | 52 369,60 | 51 152,97 | 49 936,33 | 48 719,69 | 47 503,05 | 46 286,41 | 45 069,78 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | ед. | 31,00 | 18,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Целевые показатели

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 32,72 | 33,53 | 26,13 | 23,84 | 21,51 | 19,57 | 17,88 | 16,47 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2008г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 95,95 | 98,02 | 97,92 | 98,00 | 98,09 | 98,16 | 98,35 | 98,64 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 3,67 | 5,23 | 6,13 | 8,10 | 12,39 | 18,91 | 28,94 | 44,18 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 18,71 | 20,11 | 22,63 | 22,63 | 23,49 | 28,70 | 35,13 | 42,87 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 92,95 | 93,03 | 93,00 | 93,00 | 95,62 | 95,27 | 95,01 | 94,47 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 53,58 | 65,48 | 55,56 | 12,12 | 34,50 | 15,60 | 10,59 | 5,32 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | D.15.(n) - D.15.(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 2,22 | 2,22 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | п.3.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.3.(2008) |  | -24 394,54 | 198 918,74 | 267 852,95 | 338 261,19 | 396 897,19 | 447 661,55 | 490 424,68 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2008) |  | -42 934,40 | 350 096,98 | 471 421,19 | 595 339,70 | 698 539,06 | 787 884,32 | 863 147,44 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | п.4.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.4.(2008) |  | -167,16 | 1 363,07 | 1 835,43 | 2 317,90 | 2 719,70 | 3 067,55 | 3 360,58 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2008 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2008) |  | -128 657,19 | 19 535 518,53 | 26 305 446,91 | 33 220 137,41 | 38 978 693,33 | 43 964 186,34 | 48 163 891,40 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | п.5.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.5.(2008) |  | -1 892,83 | 15 434,60 | 20 783,37 | 26 246,52 | 30 796,23 | 34 735,16 | 38 053,26 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2008 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2008) |  | -18 455,12 | 150 487,31 | 202 637,87 | 255 903,57 | 300 263,27 | 338 667,85 | 371 019,29 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | п.6.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.6.(2008) |  | -43 474,50 | 354 501,13 | 477 351,58 | 602 828,95 | 707 326,54 | 797 795,75 | 874 005,67 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2008) |  | -87 818 497,30 | 716 092 279,94 | 964 250 190,17 | 1 217 714 487,84 | 1 428 799 616,31 | 1 611 547 417,42 | 1 765 491 443,56 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2008 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |  |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,53 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - С.1.(n-1) |  | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | где n →2020г. |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - С.2.(n-1) |  | -0,25 | -0,08 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | где n →2020г. |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 2,84 | 1,35 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,00 |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 39,42 | 39,95 | 38,05 | 36,92 | 35,84 | 34,78 | 33,74 | 32,74 |  |
| С.7 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 96,59 | 51,03 | 54,60 | 53,01 | 51,46 | 49,96 | 48,51 | - |  |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n) - С.7.(n-1) |  | 0,54 | -1,90 | -1,13 | -1,09 | -1,05 | -1,04 | -1,01 | где n →2020г. |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n) - С.8.(n-1) |  | -45,55 | 3,56 | -1,59 | -1,54 | -1,50 | -1,46 | - | где n →2020г. |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.9./С.10. |  | -0,01 | -0,53 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | - |  |
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/м2 | п.27./п.28. | 29,76 | 29,10 | 30,51 | 29,55 | 28,63 | 27,77 | 26,90 | 26,06 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/м2 | п.29./п.30. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/м2 | С.12.(n) - С.12.(n-1) |  | -0,66 | 1,41 | -0,96 | -0,93 | -0,86 | -0,87 | -0,84 | где n →2020г. |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/м2 | С.13.(n) - С.13.(n-1) |  | - | - | - | - | - | - | - | где n →2020г. |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.15./С.14. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./(п.27.+п.29.)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 81,14 | 91,22 | 93,87 | 94,95 | 96,35 | 98,12 | 98,64 | 100,00 |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 98,42 | 99,24 | 99,35 | 99,49 | 99,69 | 99,91 | 99,95 | 100,00 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 75,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п.34.(n)/ п.33.(n))*100% | 2,63 | 2,56 | 3,85 | 3,82 | 4,08 | 4,28 | 4,62 | 5,03 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п.34.(n) / п.33.(2008))*100% | 2,63 | 2,58 | 3,64 | 3,88 | 4,12 | 4,39 | 4,68 | 4,99 | При стабилизации п.29. на уровне 2008г. |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | С.21.1(n) - С.21.1(n-1) |  | -0,07 | 1,30 | -0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,34 | 0,41 | где n →2020г. |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | С.21.2(n) - С.21.2(n-1) |  | -0,05 | 1,06 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | где n →2020г. |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | С.23.(n) - С.23.(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36.*100% | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 9,43 | 27,55 | 45,28 | 74,44 | 99,25 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 |  |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 27,94 | 16,54 | 16,18 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41*100% | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,74 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | 1,34 |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 24,46 | 29,11 | 31,92 | 31,58 | 31,04 | 30,33 | 29,50 | 28,57 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 97,80 | 97,80 | 97,50 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 96,99 | 96,99 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 11,18 | 13,54 | 15,67 | 16,93 | 18,05 | 19,66 | 21,48 | 27,53 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 86,04 | 83,78 | 81,56 | 80,73 | 78,64 | 76,08 | 73,30 | 66,32 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 42,00 | 72,00 | 89,00 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 3,64 | 6,05 | 4,01 | 13,00 | 27,00 | 52,00 | 64,00 | 70,00 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 19,71 | 20,91 | 26,31 | 34,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 6,54 | 9,26 | 10,31 | 14,65 | 18,99 | 25,55 | 29,89 | 31,62 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 7,95 | 9,71 | 10,62 | 17,69 | 24,56 | 31,55 | 35,57 | 39,90 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 34,22 | 35,96 | 39,76 | 54,63 | 68,69 | 77,65 | 85,97 | 90,56 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 17,44 | 20,79 | 24,81 | 37,99 | 46,69 | 59,67 | 67,98 | 73,57 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.64. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,61 |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51+п.52-п.53)./п.66. | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2008г. |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2008г. |
| D.17. | Изменение отношения удельного .расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2008) | - | 1,05 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,96 |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.+п.56-п.57-п.58)/п.68. | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2008г. |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2008г. |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2008) | - | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.48+п.49)/п.69. | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.+п.47-п.48-п.49)/п.70. | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(1) - D.23.(2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2008г. |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2008г. |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2008) | - | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./ кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./ кв.м. | (п.59-п.60.+п.61-п.62)/п.72. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м. /кв.м. | D.28.(n) - D.28.(2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2008г. |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.29.(n) - D.29.(2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2008г. |
| D.32. | Изменение отношения удельного .расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2008) | - | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | п.73(n) -п.73(n-1) |  | -13,10 | -7,82 | -7,44 | -7,22 | -7,09 | -6,49 | -5,46 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | п.74(n) -п.74(n-1) |  | -1,98 | -0,58 | -0,65 | -0,64 | -0,63 | -0,56 | -0,60 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п.75(n) -п.75(n-1) |  | -589 285,00 | -233 710,00 | -509 540,00 | -686 400,00 | -688 600,00 | -699 500,00 | -675 500,00 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п.76(n) -п.76(n-1) |  | 70 254,00 | -112 415,00 | 46 846,95 | -17 814,95 | -16 578,90 | -18 059,81 | -15 966,43 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п.77(n) -п.77(n-1) |  | -1 601,00 | -1 805,00 | -1 651,34 | -314,41 | -308,85 | -336,44 | -281,19 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт.ч. | п.78(n) -п.78(n-1) |  | -1 577,04 | -1 467,64 | -1 373,64 | -1 311,64 | -1 281,64 | -1 243,64 | -1 216,64 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на котором осуществляется МО | ед | п.79(n) -п.79(n-1) |  | -13,00 | -3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед | п.80(n) -п.80(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |