Утверждаю

Первый заместитель

главы администрации города Рязани

___________________В.Д. Трушкин

Годовой отчет

по муниципальной программе муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 11.03.2015

Исполнитель: главный специалист отдела реализации целевых программ                               и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-72, электронный адрес uks@admrzn.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ С.Н. Ерастов

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки………………………………………………………………………………… | 5 |
| 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы…………………………………………………………………………… | 9 |
| 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы………………………………………..... | 9 |
| 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу……………………………………………………………………………. | 10 |
| 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы…………….. | 16 |
| 6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы…………... | 16 |
| 6.2. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы………… | 20 |
| 6.3. Оценка эффективности муниципальной программы………………………… | 21 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 22 |
| Приложение № 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2014 год» |  |
| Приложение № 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2014 год» |  |
| Приложение № 3 «Отчет об использовании средств бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2014 год» |  |
| Приложение № 4 «Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2014 год» |  |
| Приложение № 5 «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы за 2014 год» |  |

Годовой отчет

по муниципальной программе  муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2014 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Основные соисполнители: управление градостроительства                  и архитектуры администрации города Рязани (УГиА), управление образования                     и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 – 2020 годы», «Социальная ипотека на 2014 – 2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы»,

- УОиМП (подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2020 годы».

В результате реализации МП «Жилище» в 2014 году достигнута основная цель – реализация жилищной политики.

Реализация МП «Жилище» позволила достичь решения следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан города Рязани путем предоставления льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан города Рязани путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья.

В рамках МП «Жилище» управлением капитального строительства достигнуты следующие результаты в отчетном году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя определяется как отношение площади жилищного фонда в 2014                                   к среднегодовой численности постоянного населения за 2014 год.

По предварительной оценке Рязаньстата среднегодовая численность постоянного населения –  531,8 тыс. чел. Сведения Рязаньстата об общей площади жилищного фонда за 2014 год будут в конце мая 2015 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на достижение данного показателя, является объем ввода жилых помещений в эксплуатацию. План по вводу жилья, согласованный Правительством Рязанской области в объеме 355 тыс. м2 , выполнен управлением капитального строительства полностью.

С учетом фактических данных о вводе в эксплуатацию жилья значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» в 2014 году составляет 25,6 кв. м, что соответствует плановому значению.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете                     в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила  2 %, что выше планового показателя на 0,1 %.

Величина данного показателя (индикатора) в процентах определяется как отношение суммарной численности населения (количества человек), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,                                к численности населения (количество человек), состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного года, умноженное на 100%.

Достижение индикатора осуществляется за счет предоставления муниципального жилья по договорам социального найма, приобретения квартир для детей-сирот, реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшения жилищных условий граждан                                     с использованием социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  с использованием льготного ипотечного займа                     на приобретение или строительство жилья, с использованием субсидий                                на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                          на приобретение или строительство жилья.

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2014 году составила 23621 человек, численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, составила 487 человек.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия                                        с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома составило 20 семей, плановое значение показателя достигнуто.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья, составило 49 семей,   плановое значение показателя достигнуто.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, составило 68 семей, плановое значение показателя достигнуто.

В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий                       в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). В рамках подпрограммы разработано                            18 проектов градостроительной и проектной документации, в том числе: 2 проекта планировки территории, 2 проекта планировки территории улично-дорожной сети,                6 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани,                   6 проектов изменений в Генеральный план города Рязани, 2 проектные документации на строительство объектов.

В течение 2014 года Правительством Рязанской области конкурсные отборы не объявлялись. Реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования в рамках конкурсных отборов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). В 2014 году социальная выплата предоставлена 20 молодым семьям. В течение 2014 года                        у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат, не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 25 482,2 тыс. руб. Общая площадь приобретенного молодыми семьями жилых помещений составляет 1 327, 71 кв. м.

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» по итогам 2014 года обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов). В рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 147 граждан города Рязани                    (за период действия ипотечных программ – 3 744 гражданина). В течение года заключено 49 договоров займа. Привлечено на реализацию подпрограммы                    67 499,1 тыс. руб. Данные средства  использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани. Обеспечено выполнение задачи                        по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено                          по заключенным договорам 769 семей. Ведется учет кредитных историй 1248 граждан-заемщиков.

В рамках подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы»                            по итогам 2014 года обеспечено выполнение целевых показателей (индикаторов).                   В рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 204 гражданина города Рязани (за период действия ипотечных программ – 1 581 гражданин). В течение года заключено 68 договор о субсидировании. Приобретено жилых помещений общей площадью 3 680 кв. м (за период действия ипотечных программ – 29 200 кв. м.).                  На реализацию программы привлечено 144 104,9 тыс. руб. кредитных ресурсов банков и собственных средств граждан. Данные средства использованы                              на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани. Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по предоставлению субсидий по заключенным договорам 395 семей. Ведется учет кредитных историй 527 семей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)                        МП «Жилище» за 2014 год представлены в Приложении № 1.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

С целью исполнения комплекса мероприятий МП «Жилище» в 2014 году                     в План реализации муниципальной программы на 2014 год от 19 декабря 2013 года вносились изменения от 10 февраля 2014 года, от 22 апреля 2014 года, от 23 июня 2014 года, от 10 сентября 2014 года, от 29 сентября 2014 года, от 11 ноября 2014 года, от 16 декабря 2014 года, от 26 февраля 2015 года.

По итогам 2014 года комплекс мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

Подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» предусмотрено мероприятие                         по реализации проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий             при условии выделения средств федерального, областного бюджетов по результатам конкурсных отборов, организуемых Правительством Рязанской области. В течение 2014 года данное мероприятие не осуществлялось, так как Правительством Рязанской области конкурсные отборы с участием города Рязани не проводились.

За отчетный период проведен 1 открытый конкурс, 1 аукцион, заключено                       29 прямых договоров на разработку градостроительной, проектной документации, разработку топографических планов масштаба 1:500, выполнение землеустроительных работ на социально-значимых объектах.

За 2014 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены:

- 3 муниципальных контракта на разработку Проекта планировки улично-дорожной сети в районе  ул. Связи (находится на корректировке по замечаниям управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани),                  на разработку проектной документации на водо-, газо-, электроснабжение                          по объекту «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома                         в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской» (работы выполнены в полном объеме         и будут окончательно оплачены по результатам экспертизы)  и на разработку проектной документации на обеспечение дорогами и водоснабжение по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (работы выполнены и оплачены в полном объеме),

- 1 договор на разработку Проекта планировки территории 9-10 кварталов                  в жилом районе Канищево (выполнен и профинансирован),

- 6 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани  в отношении территорий: на пересечении улиц Есенина                               и Радищева; ул. Есенина, д. 17,19; ул. Интернациональная; ул. Новаторов; в части изменения границ муниципального образования  - городской округ город Рязань;                  в границах улиц: Свободы, Подгорная, пр. Щедрина, Грибоедова (выполнены                    и профинансированы),

- 6 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в отношении территорий: ул. Новаторов; ул. Урицкого, д. 4/5; р-н Северо-западный промышленный узел; р-н Канищево; район Соколовка, ул. Загородная; пересечении улицы Горького и улицы Введенская (выполнены и профинансированы);

- 6 договоров на выполнение землеустроительных работ для социально-значимых объектов, расположенных в районе поселков Храпово и Божатково,                        в микрорайоне ДПР-5,5А, в районе Канищево (выполнены и профинансированы);

- 8 договоров на разработку топографических планов земельных участков масштаба 1:500, в рамках которых подготовлено 24 топографических плана (выполнены и профинансированы).

По итогам 2014 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы              «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации подпрограммы подготовлены и утверждены:

- постановление администрации города Рязани от 18.03.2014 № 1012                       «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 1 квартал 2014 года»;

- постановление администрации города Рязани от 23.05.2014 № 2073                        «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 2 квартал 2014 года»;

- постановление администрации города Рязани от 25.08.2014 № 3700                       «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 3 квартал 2014 года»;

- постановление администрации города Рязани от 25.08.2014 № 3700                     «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 3 квартал 2014 года»;

- постановление администрации города Рязани от 20.11.2014 № 5269                       «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на 4 квартал 2014 года»;

- постановление администрации города Рязани от 13.03.2014 № 918                          «О создании комиссии  по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь» на 2014 - 2020 годы».

В течение 2014 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь» на 2014 - 2020 годы». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавалось распоряжение администрации города Рязани.

В августе 2014 года между администрацией города Рязани и министерством физической культуры и спорта Рязанской области заключено Соглашение                 о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы                      по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь»           на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

В связи с увеличением объема финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в декабре 2014 года между администрацией города Рязани        и министерством физической культуры и спорта Рязанской области заключено Дополнительное соглашение к соглашению № 141 от 05.08.2014 о предоставлении        в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани                     для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы                     по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь»            на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

В 2014 году для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города была выделено 1 тыс. руб. В течение 2014 года у молодых семей, утвержденных                         на получение социальных выплат не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возник остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованный на реализацию подпрограммы.

В 2014 году управлением образования проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих        в подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2014 - 2020 годы. Дополнительно                в список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» включено 55 семей.

По итогам 2014 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы                                     МП «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

Для обеспечения выполнения показателей подпрограммы  проведен андеррайтинг 153 граждан, проведена аккредитация 32 агентств недвижимости,                        18 организаций-застройщиков.

Информация об условиях реализации подпрограммы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По состоянию на 31.12.2014 года поступило заявок на участие в подпрограмме в 2015 году от 173 семей города Рязани. Согласно бюджетных показателей на 2015 год, объем финансирования уменьшился в 4,4 раза по сравнению с 2014 годом. Для обеспечения функционирования подпрограммы в 2015 году необходимо увеличить объем финансирования до уровня 2014 года на 8,6 млн. руб.

По итогам 2014 года комплекс мероприятий по реализации подпрограммы                                     МП «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» выполнен полностью.

Для обеспечения выполнения показателей подпрограммы проведен андеррайтинг 210 граждан, проведена аккредитация 32 агентств недвижимости,                  18 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций.

Информация об условиях реализации подпрограммы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По состоянию на 31.12.2014 года поступило заявок на участие в подпрограмме в 2015 году от 353 семей города Рязани. Согласно бюджетных показателей на 2015 год объем финансирования подпрограммы уменьшился по сравнению с 2014 годом. Для обеспечения функционирования подпрограммы в 2015 году необходимо увеличь объем финансирования до уровня 2014 на 256 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий МП «Жилище»                       за 2014 год представлены в Приложении № 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации МП «Жилище», стало отсутствие выделения средств федерального и областного бюджетов на финансирование мероприятия по реализации проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий в связи с тем, что в 2014 году Правительством Рязанской области конкурсные отборы с участием города Рязани не проводились.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

В 2014 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 208 038,404 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

-   3 553,292 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-   8 033,612 тыс. руб. - областной бюджет,

- 32 693,5 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

- 163 758,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

из них по подпрограммам:

-  4 141,5 тыс. руб. - подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» (бюджет города Рязани),

- 40 868,904 тыс. руб. - подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы» (3 553,292 тыс. руб. - федеральный бюджет, 8 033,612 тыс. руб. - областной бюджет, 3 800 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 25 482 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 76 016 тыс. руб. - подпрограмма «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (11 140 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 64 876 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 87 012 тыс. руб. - подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (13 612 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 73 400 тыс. руб. - внебюджетные источники).

В 2014 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       281 225,2 тыс. руб. (135,2% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   3 553,292 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

-   8 010,154 тыс. руб. - областной бюджет (99,7 % годового плана),

- 32 625,5 тыс. руб. - бюджет города Рязани (99,8% годового плана),

- 237 036,2 тыс. руб. - внебюджетные источники (144,7% годового плана);

из них по подпрограммам:

- 4 074,5 тыс. руб. (98,4% годового плана) – подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» (бюджет города Рязани);

- 40 844,625 тыс. руб. (99,9 % годового плана) – подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы», в том числе:                    3553,292 тыс. руб. (100% годового плана) – федеральный бюджет, 8010,154 тыс. руб. (99,7 % годового плана) – областной бюджет, 3799,0 тыс. руб. (99,97% годового плана) – бюджет города Рязани, 25 482,2 тыс. руб. (100% годового плана) – внебюджетные источники;

- 78 589,1 тыс. руб. (103,4% годового плана) – подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы», в том числе: 11140,0 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 67 449,1 тыс. руб. (104% годового плана) – внебюджетные источники;

- 157 716,9 тыс. руб. (181,2% годового плана) – подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы», в том числе: 13 612,0 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 144 104,9 тыс. руб. (196,3% годового плана) – внебюджетные источники.

Фактическое финансирование за счет средств областного бюджета меньше планового объема финансирования на 23,5 тыс. руб. в связи с экономией средств при заключении договоров на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы».

Фактическое финансирование за счет средств бюджета города Рязани меньше планового объема финансирования на 68 тыс. руб. за счет экономии средств по результатам проведенных торгов в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы».

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 23 декабря 2013 г. № 5475 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | В связи с поручением Губернатора Рязанской области О.И. Ковалева от 11 ноября 2013 года № ПТС-27 совещания о развитии жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры, сохранении парков, скверов и зеленых зон в г. Рязани 25 октября 2013 года, в муниципальную программу муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы» (далее — МП) внесены следующие изменения: - в новой редакции изложен текст последнего абзаца раздела 1 «Характеристика текущего состояния жилищной сферы социально-экономического развития города Рязани» МП; - внесены дополнения в текст первого абзаца раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья, описание целей и задач подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» (далее — подпрограмма); - подпрограмма дополнена приложениями № 1 «Перечень земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства» и № 2 «Планы мероприятий по освоению земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области». Объём финансирования не изменён. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 6 февраля 2014 г. № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | В связи с тем, что ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы» является управление капитального строительства администрации города Рязани, контроль за исполнением постановления администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы» возлагается на заместителя главы администрации А.С.Воробьева вместо ранее утвержденного заместителя главы администрации С.В.Горячкиной. Объём финансирования не меняется. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 17 апреля 2014 г. № 1536 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | В связи с принятием Правительством Рязанской области новых правовых актов, внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы (далее - МП) и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 - 2020 годы», «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы». Объём финансирования МП уменьшен на 100 тыс. руб., в том числе в 2014 году по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы». Указанные 100 тыс. руб. запланировано направить на финансирование подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы» в связи с тем, что в рамках предоставления управлением градостроительства и архитектуры муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» для проведения инженерно-геодезических изысканий территорий земельных участков, в отношении которых запрашиваются градостроительные планы, должны быть предусмотрены средства бюджета города Рязани. В связи с изменением объема финансирования произведена корректировка Паспорта МП и раздела 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» МП, Паспорта подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» и раздела 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 1 к МП. В новой редакции изложены таблица № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета города Рязани» и таблица № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы» приложения № 5 к МП. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 6 июня 2014 г. № 2380 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | На совещании при заместителе главы администрации А.С. Воробьеве принято решение о том, что разработка топографических планов масштаба 1:500 земельных участков, в отношении которых подготавливаются градостроительные планы в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», будет осуществляться по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы (далее - МП «Жилище»). Ранее указанное мероприятие намечалось осуществлять в рамках подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы», в связи с чем постановлением администрации города Рязани от 17.04.2014 № 1536 было уменьшено финансирование в 2014 г. за счет средств бюджета города Рязани на 100 тыс. руб. по МП «Жилище» и соответственно увеличено на 100 тыс. руб. финансирование данной муниципальной программы. Настоящим проектом постановления финансирование МП «Жилище» представлено на первоначальном уровне. Финансирование мероприятий по разработке топографических планов масштаба 1:500 предусмотрено за счет уменьшения финансирования мероприятий по разработке градостроительной и проектной документации по 100 тыс. руб. ежегодно. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 14 октября 2014 г. № 4581 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | Постановлением Правительства Рязанской области от 31.07.2014 № 218 увеличен объем финансирования в 2014 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы» из средств федерального бюджета на 3,292 тыс. руб., из средств областного бюджета на 1794,632 тыс. руб. Решением Рязанской городской Думы от 25.09.2014 № 306-II увеличен объем финансирования в 2014 году по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» из средств Бюджета города Рязани на 1,0 млн. руб. Средства будут направлены на разработку проектной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков, выделенных многодетным семьям в районе пос. Храпово, Божатково. В связи с оптимизацией расходов бюджета города Рязани, уменьшены объемы финансирования в 2015-2017 годах подпрограмм «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014 - 2020 годы», «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы». Указанные изменения внесены в проект постановления администрации города Рязани «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022». |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 16 декабря 2014 г. № 4581 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | Решением Рязанской городской Думы от 27.11.2014 № 400-II внесены изменения в объемы финансирования в 2014 году из средств Бюджета города Рязани в рамках муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа): - на 2100, 0 тыс. руб. увеличен объем финансирования по подпрограмме «Социальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (по мероприятию «Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья»); - на 2100,0 тыс. руб. уменьшен объем финансирования по подпрограмме «Муниципальная ипотека на 2014 - 2020 годы» (по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья»). Общий объем финансирования по муниципальной программе не изменён. Указанные изменения внесены в проект постановления администрации города Рязани «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования - городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022». |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 26 февраля 2015 г. № 779 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022. | Проектом постановления предусмотрены следующие изменения: - по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2020 годы» в 2014 году объем финансирования увеличен на 238,98 тыс. руб. из областного бюджета (мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома») согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 31.07.2014 № 218 «О распределении субсидий на предоставление социальной выплаты молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Молодежь» на 2014-2020 годы» в 2014 году» и уменьшен на 14618 тыс. руб. из внебюджетных источников; - по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» в 2014 году объем финансирования из бюджета города Рязани уменьшен на 1278,5 тыс. руб. (мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации», «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой») согласно решению Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; - в целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, выполнена корректировка подпрограмм «Социальная ипотека на 2014 – 2020 годы» и «Муниципальная ипотека на 2014 – 2020 годы». |

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (i) | План | Факт | ДИi | CДИi,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели МП «Жилище» |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 25,6 | 25,6 | 0 | 100 |

| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 1,9 | 2 | 0,1 | 105,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, семья | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья, семья | 40 | 49 | 9 | 122,5 |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, семья | 50 | 68 | 18 | 136 |
|  | Оценка результативности муниципальной программы Р = 5*(СДИ1+СДИ2+СДИ3+СДИ4+СДИ5)/25 |  |  |  | 112,76 |
|  | Показатели подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Количество подготовленных к конкурсному отбору проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации, проект | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, проект | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации, проект | 3 | 18 | 15 | 600 |
| 4 | Количество разработанных топографических планов масштаба 1:5000, план | 5 | 24 | 19 | 480 |
|  | Оценка результативности муниципальной подпрограммы Р = 4*(СДИ3+СДИ4)/16 |  |  |  | 270 |
|  | Показатели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, семья | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 2 | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка, семья | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, тыс. руб. | 25482 | 25482,2 | 0,2 | 100 |
|  | Оценка результативности муниципальной подпрограммы Р = 2*(СДИ1+СДИ2+СДИ3)/9 |  |  |  | 44,4 |
|  | Показатели подпрограммы «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья, семья | 40 | 49 | 9 | 122,5 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с использованием льготного ипотечного займа, кв. метр | 2160 | 2646 | 486 | 122,5 |
| 3 | Количество семей – участников, использовавших льготные ипотечные займы на приобретение или строительство жилья за период действия ипотечных программ, семей | 760 | 769 | 9 | 101,18 |
| 4 | Объем привлечение средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа, тыс. руб. | 64876,0 | 67449,1 | 2573,1 | 103,97 |
|  | Оценка результативности муниципальной подпрограммы Р = 4*(СДИ1+СДИ2+СДИ3+СДИ4)/16 |  |  |  | 112,5 |
|  | Показатели подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, семья | 50 | 68 | 18 | 136 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, кв. метр | 2700 | 3680 | 980 | 136,3 |
| 3 | Количество семей – получателей субсидий за период действия ипотечных программ, семья | 377 | 395 | 18 | 104,77 |
| 4 | Объем привлеченных средств кредитных организаций и средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту, тыс. руб. | 73400,0 | 144104,9 | 70704,9 | 155,46 |
|  | Оценка результативности муниципальной подпрограммы Р = 4*(СДИ1+СДИ2+СДИ3+СДИ4)/16 |  |  |  | 143,34 |

6.2. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы) | Запланированный объем финансирования муниципальной программы на начало отчетного периода, тыс. руб. (Дплан) | Объем финансирования муниципальной программы на конец отчетного периода, тыс. руб. (Дфакт) | Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы ФО=(Дфакт/Дплан)* 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Жилище» | 220898,0 | 281225,2 | 127,3 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» | 4420,0 | 4074,5 | 92,18 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» | 53450,0 | 40844,7 | 76,42 |
| Подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» | 73916,0 | 78589,1 | 106,3 |
| Подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» | 89112,0 | 157716,9 | 177,0 |

6.3. Оценка эффективности муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы) | Оценка результативности муниципальной программы (Р), % | Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы, % | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Жилище» | 112,76 | 127,3 | Зона средней эффективности (ФО-25%) <=Р<ФО при ФО>100% |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» | 270 | 92,18 | Зона высокой эффективности Р>=ФО при ФО>=75% |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» | 44,4 | 76,42 | Зона низкой эффективности P<75% при 0<=ФО<=100% |
| Подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» | 112,5 | 106,3 | Зона высокой эффективности Р>=ФО при ФО>=75% |
| Подпрограмма «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» | 143,34 | 177,0 | Зона низкой эффективности Р<(ФО-25%) при ФО>100% |

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В МП «Жилище» входит две подпрограммы с зоной высокой эффективности – это подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» и подпрограмма «Социальная ипотека на 2014-2020 годы».

Эффективность подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» низкая в связи с тем, что в 2014 годя для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города Рязани было выделено 1 000 рублей. В течение 2014 года                       у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат, не произошло рождение (усыновление)  1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возникли остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованных на реализацию подпрограммы, и неисполнение запланированного количественного показателя.

Эффективность подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» низкая в связи с тем, что в 2014 году произошло значительное перевыполнение показателя «Объем привлеченных средств кредитных организаций и средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья                                   с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту, тыс. руб.» за счет увеличения количества семей, улучшивших жилищные условия, что привело к увеличению общей площади приобретенных жилых помещений, и привлечению дополнительных средств кредитных организаций                             и собственных средств граждан.

Исходя из оценки результативности программы, целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных мероприятий МП «Жилище»                               со своевременной корректировкой целевых показателей (индикаторов)                                    по подпрограммам.