УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации города Рязани

от 23 апреля 2009 года №2868

Структура программы

1. Паспорт программы

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

4. Целевые индикаторы Программы

5. Сроки реализации Программы

6. Система программных мероприятий

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

8. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

11. Оценка эффективности реализации Программы.

1. Паспорт муниципальной адресной программы муниципального образования – город Рязань Рязанской области «Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 - 2011 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа муниципального образования – город Рязань Рязанской области «Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 - 2011 годы» (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Долгосрочная целевая программа Рязанской области «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 14.10.2008 №265 |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |  |  |  |
| Разработчик Программы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Рязани; - улучшение их транспортно-эксплутационного состояния дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности движения. Основными задачами Программы являются: - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и их значения в 2008 году | Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения: 1) содержание проезжей части дорог (в том числе заделка выбоин и просадок) обеспечивающее безаварийное движение автотранспорта – 37 тыс. кв.м.; - развитие улично-дорожной сети: 1) ремонт дорожного покрытия – 341 тыс. м2; 2) капитальный ремонт – 0 тыс.кв.м.; 3) строительство автомобильных дорог – 0 км. 4) реконструкция улично-дорожной сети – 0 км. |  |  |  |
| Сроки реализации | Срок реализации 2009 – 2011 годы |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: 1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 2) капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации). |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, подрядные организации, проектно-изыскательские и другие организации |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 897202 тысяч рублей в том числе: городской бюджет –170106 тысяч рублей; областной бюджет – 92506 тысяч рублей; федеральный бюджет – 636590 тысяч рублей.* |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|  | Городской бюджет | 73746 | 45000 | 51360 |
|  | Областной бюджет | 51146 | 20000 | 21360 |
|  | Федеральный бюджет | 204590 | 210000 | 220000 |
| Организационная схема управления контроля за реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В. Савичев, управление экономического развития, финансово-казначейское управление, управление благоустройства города и дорожного хозяйства. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит в 2011 году: - выполнить комплекс работ по содержанию 446,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 16 искусственных сооружений на них, который позволит улучшить на 10% их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить на 5% количество дорожно-транспортных происшествий; - капитально отремонтировать 333 тыс.м2 реконструировать 4,8 км автомобильных дорог местного значения и капитально отремонтировать 150 м.п. моста; - ввести в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в последующие годы. |  |  |  |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов характеризующих: - степень достижения целей, решения тактических задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат. Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2011 год. |  |  |  |

* объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального, областного или городского бюджетов.

- Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дорог города Рязани сформирована в 40-60-е годы XX века.

По состоянию на 1 января 2008 года протяженность автомобильных дорог в городе Рязани составляет 530,9 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 446,2 км, из них федерального значения - 25 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Постоянные транспортные заторы, значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог города Рязани вызывает тревогу, состояние расценивается как критическое: 70% конструкций дорожных одежд рассчитана под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

Ежегодный недоремонт действующей сети дорог составляет до 40 км. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 12 мостов и 5 путепроводов общей длиной 815 пог. м., в том числе:

11 ед. железобетонных, длиной 416 пог. м;

5 ед. путепроводов, длиной 322 пог. м;

1 понтонный мост, длиной 77 пог.м.

Средний срок службы мостовых сооружений без проведения своевременных работ по содержанию и ремонту мостов по данным исследований отраслевого института «РосдорНИИ» составляет 37-40 лет. При ситуации, что средний возраст мостов в г. Рязани составляет 30-35 лет, уже в ближайшие 8-10 лет может произойти массовый выход мостовых сооружений из устойчивой работы.

На всех мостовых сооружениях для увеличения их срока службы необходимо планомерное и своевременное проведение работ по ремонту гидроизоляции, ремонту и замене перильных и барьерных ограждений, по усилению элементов конструкций мостов, по ремонту и замене конструкций сопряжений, покрытия проезжей части, конструкций водоотвода, деформационных швов, по укреплению конусов, русла реки, по антикоррозийной защите металлических и железобетонных конструкций.

В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась на 20-30%, себестоимость автомобильных перевозок увеличилась в 1,2 - 1,8 раза. Это негативно сказывается на эффективности работы автомобильно-дорожного комплекса и приводит к понижению конкурентоспособности транспортной системы области.

Исходя из указанных тенденций, система мероприятий Программы определена на основе варианта инерционного развития сети автомобильных дорог. Такой вариант не приводит к кардинальному изменению ситуации, но позволяет не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

- Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Основы эксплуатации и развития автомобильных дорог на территории города Рязани регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Рязанской области от 29.12.2008 № 222-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Рязанской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основная цель Программы - содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения г. Рязани, улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, повышение безопасности движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности.

4. Целевые индикаторы Программы

| Целевые индикатора Программы | Описание показателя | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| - круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения; | содержание автомобильных дорог (в том числе заделка выбоин, просадок) обеспечивающее безаварийное движение автотранспорта; | тыс. м2 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| - развитие улично-дорожной сети | 1) ремонт асфальтобетонного покрытия 2) капитальный ремонт улично-дорожной сети 3) реконструкция улично-дорожной сети 4) строительство автомобильных дорог | тыс. м2 тыс. кв.м. км км | 341 - - - | - 137,4 0,8 2,5 | - 125 1,95 - | - 71 2,1 0,6 |

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2009 – 2011 годы.

6. Система программных мероприятий

| Цель, задачи, мероприятия | Описание программных мероприятий | Сроки реализации | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. «Содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Рязани» |  |  |  |
| Задача 1.1. «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» |  |  |  |
| Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ремонт и содержание городских дорог, содержание технических средств регулирования | 2009 - 2011 годы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, подрядные организации |
| Цель 2. «Улучшение транспортно – эксплутационного состояния дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности движения». |  |  |  |
| Задача 2.1. «Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности». |  |  |  |
| Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». | Разработка проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию дорог, рабочих проектов на строительство дорог. Организация работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2009 - 2011 годы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, подрядные организации, проектно-изыскательские организации |

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

в течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения были выше темпов ее восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей;

в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровыми ресурсами Программы являются сотрудники управления благоустройства города и дорожного хозяйства, сотрудники подрядных строительных и проектно-изыскательских, научно-исследовательских институтов и организаций.

Техническое обеспечение Программы: подача заявок на проведение конкурса, аукциона, без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Организационное обеспечение Программы: распорядительные документы.

Общий объем средств для реализации всего комплекса мероприятий Программы составляет 897202 тысяч рублей в том числе: городской бюджет –170106 тысяч рублей; областной бюджет – 92506 тысяч рублей; федеральный бюджет – 636590 тысяч рублей.

| Цель, задача, мероприятия | Объем финансирования на 2009 - 2011 годы тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городской бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |  |  |  |
| Цель 1. «Содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в то числе | 22600 | 25000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | 77600 |  |  | Выполнить комплекс работ по содержанию 446,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 16 искусственных сооружений на них, который позволит улучшить на 10% их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить на 5% количество дорожно-транспортных происшествий |
| - содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (ремонт асфальтобетонного покрытия, обслуживание мостов, путепроводов, лестничных сходов) | 16100 | 18000 | 20500 | - | - | - | - | - | - | 7 54600 |  |  |  |
| - нанесение дорожной разметки | 5000 | 5500 | 7000 | - | - | - | - | - | - | 17500 |  |  |  |
| - установка недостающих и замена неподлежащих дальнейшей эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением | 1500 | 2000 | 2500 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5500 |  |  |  |
| Цель 2. «Улучшение транспортно – эксплутационного состояния дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности движения». Задача 2.1. «Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». (перечень объектов и объемов работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети города Рязани на 2009 - 2011 годы указан в приложении к муниципальной адресной программе «Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 - 2011 годы») | 51146 | 20000 | 21360 | 51146 | 20000 | 21360 | 204590 | 210000 | 220000 | 819602 |  |  | капитально отремонтировать и реконструировать 305,5 тыс. м2 автомобильных дорог местного значения; - ввести в эксплуатацию 2,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в последующие годы. |

8. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски связанные:

- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;

- отсутствием необходимых финансовых средств;

- отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков:

| Вид риска | Описание | Коэффициент риска |
| --- | --- | --- |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятия | 1 |
| Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в текущем бюджете | Основания для риска – неудовлетворительное состояние материально-технической базы | 0,8 |
| Отсутствие необходимых финансовых средств | Возникает при недофинансировании программных мероприятий | 0,8 |
| Отсутствие кадрового обеспечения | Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи | 0,9 |

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия бюджетного задания на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление благоустройства города и дорожного хозяйства.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств из бюджетов других уровней, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета финансирования Программы.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. Ежеквартально проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития и финансово-казначейское управление в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным.

Координация развития автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется на основе соглашений между органами исполнительной власти Рязанской области и органами местного самоуправления муниципального образования - город Рязань, которые определяют условия взаимодействия в сфере формирования единой сети автомобильных дорог общего пользования.

Муниципальное образование - город Рязань Рязанской области для получения субсидий из областного бюджета после подписания соглашения:

а) проводит размещение муниципального заказа в форме конкурса, аукциона, без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

б) в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соглашением;

в) в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;

г) своевременно представляет в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области отчеты об использовании средств областного бюджета, о выполнении обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в соглашение;

д) представляет в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области для открытия финансирования следующий пакет документов:

утвержденную в установленном порядке муниципальную адресную программу муниципального образования – город Рязань Рязанской области «Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 - 2011 годы»;

заявку на финансирование;

копии протоколов проведения торгов (аукционов, конкурсов, котировочных заявок) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

копии положительного заключения органов государственной экспертизы и документов об утверждении проектно-сметной документации на объекты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса;

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области на основании представленных муниципальным образованием - город Рязань Рязанской области документов, указанных в подпункте «д» пункта 2 настоящего раздела, и в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета осуществляет перечисление субсидий из областного Фонда софинансирования расходов в бюджет муниципального образования город Рязань Рязанской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В. Савичев, управление экономического развития, финансово-казначейское управление, управление благоустройства города и дорожного хозяйства.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит в 2011 году:

- выполнить комплекс работ по содержанию 446,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 16 искусственных сооружений на них;

- капитально отремонтировать и реконструировать 38,2 км дорог местного значения;

- ввести в эксплуатации 3,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитально отремонтировать 150 м/п железобетонных мостов

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 5% и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10%, на которых будут осуществляться мероприятия Программы;

- подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в последующие годы.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2011 год.