- 40

- Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМ), % | Весовой коэф-фициент основ-ного меро-приятия (К) | Наиме-нование целевого показателя (индика-тора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* (на начало года) | Факт (кассовое исполнение) |  |  |  |  | План* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 100393,8 | 496170,5 | 494 (ФОМ1) | 0,7332 (К1) | Количество реализован-ных проектов в рамках комплекс-ного освоения и развития территорий, предусмат-ривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспорт-ной инфраструк-турой (ДИ1) | Проект | 3 | 1 | 33 (ДИ1) | 4,9 (ЭОМ1) |

41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной и проектной документации | 10900,0 | 3161,8 | 29 (ФОМ2) | 0,0047 (К2) | Количество разработан-ных проектов градостроительной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 16 | 10 | 62,5 (ДИ2) | 1,0 (ЭОМ2) |
| 3. | Основное мероприятие 3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 66586,07 | 40552,1 | 60,9 (ФОМ3) | 0,0599 (К3) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобрете-ние жилья или строитель-ство жилого дома (ДИ3) | Семья | 12 | 12 | 100 (ДИ3) | 9,8 (ЭОМ3) |
| 4. | Основное мероприятие 4. Льготное ипотечное кредитование | 34558 | 10688 | 30,9 (ФОМ4) | 0,0158 (К4) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использо-ванием | Семей | 10 | 3 | 30 (ДИ4) | 1,5 (ЭОМ4) |

42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | льготного ипотечного займа на приобрете-ние или строитель-ство жилья (ДИ4) |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 137000 | 89122,6 | 65 (ФОМ5) | 0,1317 (К5) | Количество семей, улучшив-ших жилищные условия с использова-нием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобрете-ние или строитель-ство жилья (ДИ6) | Семья | 40 | 25 | 62,5 (ДИ5) | 12,6 (ЭОМ5) |

43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 490,2 | 277,8 | 56,6 (ФОМ6) | 0,0004 (К6) |  | Количество проведенных осмотров место-нахождения объектов адресации (ДИ8) | Ед. | 100 | 90 | 90 (ДИ6) | 0,06 (ЭОМ6) |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 39112,6 | 36758,6 | 94,0 (ФОМ7) | 0,0543 (К7) |  | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы (ДИ7) | % | 90 | 100 | 111 (ДИ7) | 6,4 (ЭОМ7) |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | 389040,7 | 676731,4 | 174 |  |  |  |  |  |  |  | 36,26 (ЭМП) |

* - плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III; муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225 (в ред. от 11.02.2022 № 602); планом реализации муниципальной программы на 2022 год от 22 февраля 2022 года.