Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации города Рязани

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ   
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| Дата составления отчета | 17 февраля 2023 года |
| Исполнитель | Захаров Павел Юрьевич – главный специалист сектора информационной безопасности отдела цифровой экономики управления экономики и цифрового развития  Захаров Павел Юрьевич  тел.: 95-64-03, e-mail: zaxarovadmrzn@yandex.ru |

И.о. начальника управления

экономики и цифрового развития М.А. Ашихмина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Цифровизация городской среды», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4239, направлена на  цифровую трансформацию города на основе внедрения умных решений в систему муниципального управления.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2022 году решались следующие задачи:

- внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг;

- совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий;

- повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

- развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче1 *«Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг»* за 2022 год целевой показатель «*Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг*» достиг планового значения и составил 97,9% (план 95%). В 2022 году в электронном виде через портал «Госуслуги», и региональный портал было подано 1 699 240 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ, либо поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани и подведомственные учреждения) и в электронном виде, за указанный период составило 1 736 467.

1699240/1736467\*100=97,9 %.

По задаче 2 *«Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий»* за 2022 год уровень оснащения администрации города Рязани превысил плановое значение и составил 43% (план 35%). Количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами со сроком службы не более 5 лет, на начало 2022 года – 210 единиц, количество рабочих мест, на которых произведена замена персональных компьютеров в рамках исполнения мероприятия, – 5 единиц, общее количество рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами – 495 единиц.

(210 + 5 / 495)\*100 = 43%

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»* за 2022 год обеспечено выполнение планового значения целевого показателя «*Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет»,   
в общем количестве таких предприятий*» - 10% (план 8%). Количество муниципальных предприятий всего - 30 единиц, количество муниципальных предприятий, использующих «промышленный интернет» - 3 единицы.

3 / 30 \* 100% = 10%

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* показатель «*Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия*» в 2022 году превысил плановое значение в 2,5 раза   
и составил 21144 единицы (план 7900).

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2022 год показал, что по всем 4 целевым показателям в отчетном году плановые значения достигнуты.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

На 31.12.2022 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 3 597,05 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 3 592,65 тыс. руб. (99,8% годового плана) средств бюджета города. Остаток средств в размере 4,4 тыс. руб. сложился за счет экономии при заключении договоров на поставку оборудования и закупке лицензий и дистрибутивов программного обеспечения.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче 1 *«Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг»* выполнено основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (исполнители – управление экономики и цифрового развития и управление образования   
и молодежной политики администрации города Рязани).

В 2022 году в электронном виде через портал «Госуслуги», региональный портал было подано 1 699 240 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ, либо поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани   
и подведомственные учреждения) и в электронном виде, за указанный период, составило 1 736 467 обращений.

Заключен и полностью оплачен договор на оказание услуг   
по сопровождению официального сайта УОиМП на сумму 324 тыс. руб.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи 1 на 31.12.2022 составил 325,1 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, фактически освоено 324 тыс. руб. (99,6% от плана). Остаток средств в размере 1,1. тыс. руб. сложился   
за счет экономии заключения договора на сумму 324 тыс. руб.

По задаче 2 *«Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий»* выполнено основное мероприятие «Информатизация администрации города Рязани» (исполнители – управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани и УОиМП). Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения, оказаны услуги по обеспечению информационной безопасности, а так же закуплены дистрибутивы антивирусного и криптошифровального программного обеспечения. Осуществлена закупка принтеров (7 шт.), МФУ   
(7 шт.), системных блоков (5 шт.), мониторов (9 шт.), управляемых коммутаторов (1 шт.), ИБП (11 шт.).

Заключен и полностью оплачен договор на поставку сетевого хранилища данных на 180 тыс. руб.

По задаче 3 *«Повышение уровня цифровизации городского хозяйства»*   
в 2022 году велась работа по основному мероприятию 3.3 «*Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб*». МУП «РГРЭС» и энергосбытовая компания – ООО «РГМЭК» устанавливает потребителям электроэнергии современные «умные» электросчетчики. Они подключены к АИИС КУЭ РРЭ (автоматизированная информационно-измерительная система розничного рынка электроэнергии). Показания такого прибора учета электроэнергии передаются в энергосбытовую компанию на конец каждого расчетного периода в электронном виде. По информации ООО «РГМЭК» количество общедомовых и индивидуальных приборов учета   
с «Автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии» (далее – АСКУЭ), введенных в эксплуатацию в течении 2022 года, составило 18483 прибора. РМПТС осуществили разработку и внедрение интеллектуальной системы мониторинга на 14 объектах в 2022 году.

По задаче 4 *«Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами»* в 2022 году осуществлялось основное мероприятия 4.1 *«Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий»* (исполнители - управление экономики и цифрового развития, управление делами аппарата администрации города Рязани).

В 2022 году принято и обработано 21144 обращений граждан с использованием цифровых ресурсов (план - 7900). Перевыполнение плана связано с организацией взаимодействия структурных подразделений администрации города и подведомственных организаций с «Платформой обратной связи» (далее - ПОС), реализованной на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

1. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления  о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений  в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 18.03.2022 № 1298 «О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровизация городской среды», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 №4239» | В 2022 году объем финансирования муниципальной программы уменьшен с 5284,40 тыс рублей на 1978,20 в связи с уточнением бюджета на 2022 год. Внесены корректировки в таблицу №2, таблица №3 изложена в новой редакции в соответствии с распределениями бюджета. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 22.08.2022 № 6327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровизация городской среды», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 №4239» | Строки «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции. Паспорт программы дополнен разделом «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы». Приложение к муниципальной программе дополнено таблицей №3 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани». Из мероприятия 1.1.2. перенесено 180 тыс.руб в мероприятие 2.1.1. для оснащения программным обеспечением. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Перенос свободных ассигнований  с мероприятия 1.1.1. «Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых  для предоставления муниципальных услуг» основного мероприятия  1.1. «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» в размере 158 100 рублей намероприятие 2.1.2. «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» основного мероприятия 2.1. «Информатизация администрации города Рязани». |

1. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с [Методическими указаниями](#Par223), утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и [Методических указаний](consultantplus://offline/ref=E7E621397E3B565DC3C4C6CE55820FA5411C37A02979CC43D1EBF1DD359163314D7A2CD36D1394281FD41B47J1vEH) по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются все оценки эффективностей выполнения основных мероприятий программы.

Оценка эффективности выполнения основного мероприятия муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основного мероприятия программы (ФОМi) и зависит от значимости выполнения данного мероприятия (весового коэффициента Кi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), весовые коэффициенты (Кi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Весовой коэффициент основных мероприятий муниципальной программы составил:

К1 = 0,090

К2 = 0,900

К3 = 0,000

К4 = 0,000

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 103,1%

ДИ2 = 123%

ДИ3 = 125%

ДИ4 = 267,6%

1. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 48,9%

ФОМ2 = 123,7%

ФОМ3 = 100%

ФОМ4 = 100%

Реализация основных мероприятий 3.3 и 4.1 муниципальной программы запланированы без финансирования, поэтому принимаем ФОМi = 100%.

1. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 19%

ЭОМ2 = 90,5%

ЭОМ3 = 0,0%

ЭОМ4 = 0,0%

ЭМП = ЭОМ1 + ЭОМ2 + ЭОМ3 + ЭОМ4 = 19 + 90,5 + 0,0 + 0,0 = 109,5%

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2022 году по муниципальной программе достигнуты плановые значения по всем целевым показателям. Оценка эффективности высокая.

Будет продолжаться работа в рамках содействия внедрения промышленного интернета в работу городских служб.

Дальнейшее развитие платформы обратной связи позволит сократить время ответа на обращения населения по различным вопросам.

Так же необходимо оснащать рабочие места администрации города современными средствами вычислительной техники, в том числе своевременно приобретать лицензии на поддержку программного обеспечения   
и информационной безопасности.