УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

градостроительства и архитектуры –

главный архитектор города

___________________В.Д. Васильченко

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Жилище» на 2016 - 2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 10.02.2017

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ и

национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-72, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Е.Н. Буданова

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 6 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 11 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 19 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 20 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы за 2016 год»………………………………………………………. | 22 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы за 2016 год»………………………….................... | 36 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы

за 2016 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2020 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнитель -  управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее – УГиА), управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья администрации города Рязани (далее – УДМСПСПиРЖ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее – Фонд).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2016 году достигнута основная цель муниципальной программы – реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; развитие застроенных территорий города Рязани.

В рамках МП «Жилище» управлением капитального строительства достигнуты следующие результаты в отчетном году.

В рамках основного мероприятия  «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой»                  в 2016 году реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования  из вышестоящих бюджетов в рамках конкурсных отборов.

В декабре 2016 года подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из федерального бюджета в объеме 134 млн. руб. на строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань». Строительство детского сада в рамках МП «Жилище» запланировано на 2017 год.

В рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 17 проектов. За отчетный период разработаны 5 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани, 9 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, 1 проектная документация «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской». Разработаны «Проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта: «Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области» и «Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц: Дачная – Полевая – Тепличная – Перспективная – Восточная Окружная дорога – вдоль ФГУП «МЖД» в Октябрьском районе города Рязани».

В рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора). Количество топографических планов масштаба 1:500, необходимых для  подготовки градостроительных планов земельных участков, составило 59, плановое значение показателя достигнуто и превышено на 17 планов за счет их подготовки                              для земельных участков, имеющих небольшую площадь.

В рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора).  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома составило 20 семей, плановое значение показателя достигнуто.

Социальная выплата предоставлена 20 молодым семьям. Привлечены  собственные и заемные средства молодых семей в сумме 28 110,2 тыс. руб., в том числе: средства кредитных организаций – 17 670,0 тыс. руб., собственные средства молодых семей – 9 097,0 тыс. руб., а также средства материнского (семейного) капитала – 1 343,2 тыс. руб. Приобретено 1 394,2 кв. м жилья.

Дополнительная социальная выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка предоставлена 2 молодым семьям на общую сумму 292,6 тыс. руб.,  в том числе из средств областного бюджета - 291,6 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани - 1 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» значение  целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» составило 18 семей при плановом – 20 семей. Невыполнение целевого показателя (индикатора) вызвано снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса и сокращением числа заявок на участие в программе.

В 2016 году улучшили свои жилищные условия 54 гражданина города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 858 граждан). В течение года заключено 18 договоров займа. На реализацию основного мероприятия направлено 41 383,0 тыс. руб., в том числе: 2 486,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, 38 897,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. Приобретено жилых помещений общей площадью 898 кв. м (за период действия ипотечных программ – 66 484 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия  38 897,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обслужено за год 1286 граждан – участников программ ипотечного кредитования. Выполнены обязательства по 807 заемщикам.

В рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора). Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья, составило 42 семьи, плановое значение показателя достигнуто.

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        126 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ - 1 857 граждан). В течение года заключено 42 договора субсидирования.                                  На реализацию основного мероприятия направлено 105 141,4 тыс. руб., в том числе: 13 400,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, 91 740,6 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. Приобретено жилых помещений общей площадью 2 346 кв. м (за период действия ипотечных программ - 34 260 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия кредитных ресурсов банков в сумме 66 360,4 тыс. руб. и 25 380,2 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства                    в городе Рязани.

Обслужено за год 619 граждан – участников программ ипотечного кредитования. Выполнены обязательства по 487 получателям субсидий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора). Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП составило 6, плановое значение показателя достигнуто. В отчетном периоде осуществлялся сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани и получена информация из Росреестра по Рязанской области о 34 домах с целью подготовки 7 аукционов и принятия решений о применении процедуры развития застроенных территорий по новым площадкам. В МАП включены 3 новые площадки. В 2016 году проведено 7 оценок начальной цены предмета аукциона по 6 площадкам перспективного строительства МАП, осуществлена закупка оргтехники.

Обеспечено выполнение задачи по развитию застроенных территорий города Рязани.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2016 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2016 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 190 831,5 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

-   5 046,7 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-   7 539,9 тыс. руб. - областной бюджет,

- 23 244,9 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

- 155 000,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

из них по основным мероприятиям:

-  2 648,2 тыс. руб. – основное мероприятие «Разработка градостроительной и проектной документации»  (бюджет города Рязани),

- 225,0 тыс. руб. – основное мероприятие «Разработка топографических планов масштаба 1:500» (бюджет города Рязани),

- 42 336,5 тыс. руб. -  основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» (5 046,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7 539,9 тыс. руб. - областной бюджет, 4 249,9 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 25 500,0 тыс. руб. - внебюджетные источники);

- 40 286,0 тыс. руб. – основное мероприятие «Льготное ипотечное кредитование»  (2 486,0 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 37 800,0 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 105 100,8 тыс. руб. – основное мероприятие «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» (13 400,8 тыс. руб. - бюджет города Рязани, 91 700,0 тыс. руб. - внебюджетные источники),

- 235,0 тыс. руб. – основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» (бюджет города Рязани).

В 2016 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       194 464,2 тыс. руб. (102% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   5 046,7 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

-   7 425,2 тыс. руб. - областной бюджет (99% годового плана),

- 23 244,5 тыс. руб. - бюджет города Рязани (100% годового плана),

- 158 747,8 тыс. руб. - внебюджетные источники (102% годового плана);

из них по основным мероприятиям:

- 2 648,0 тыс. руб. (100% годового плана) – основное мероприятие «Разработка градостроительной и проектной документации» (бюджет города Рязани);

- 224,8 тыс. руб. (100% годового плана) – основное мероприятие «Разработка топографических планов масштаба 1:500» (бюджет города Рязани);

- 44 832,0 тыс. руб. (106 % годового плана) – основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома», в том числе: 5 046,7 тыс. руб. (100% годового плана) – федеральный бюджет, 7 425,2 тыс. руб. (99 % годового плана) – областной бюджет, 4 249,9 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 28 110,2 тыс. руб. (110,2 % годового плана) – внебюджетные источники;

- 41 383,0 тыс. руб. (103% годового плана) – основное мероприятие «Льготное ипотечное кредитование», в том числе: 2 486,0 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 38 897,0 тыс. руб. (103 % годового плана) – внебюджетные источники;

- 105 141,4 тыс. руб. (100% годового плана) – основное мероприятие «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», в том числе: 13 400,8 тыс. руб. (100% годового плана) – бюджет города Рязани, 91 740,6 тыс. руб. (100% годового плана) – внебюджетные источники;

- 235,0 тыс. руб. (100% годового плана) – основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» (бюджет города Рязани).

Из запланированных на реализацию программы МП «Жилище» на 2016 год бюджетных и внебюджетных средств из шести основных мероприятий, входящих в ее состав:

- по основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» финансирование не осуществлялось ввиду отсутствия выделения средств из вышестоящих бюджетов в рамках конкурсных отборов;

- по основным мероприятиям «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» (ГРБС – УКС) средства освоены в полном объеме;

- по основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» (ГРБС – УОиМП) фактическое финансирование за счет средств областного бюджета меньше планового объема финансирования на сумму 114,7  тыс. руб.

27 декабря 2016 года в соответствии с Методикой расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, остатки финансовых средств других муниципальных образований Рязанской области в размере 140,8 тыс. руб. были перечислены в бюджет города Рязани.

26,1 тыс. руб. из средств областного бюджета были направлены                         для увеличения размера социальной выплаты молодой семье, последней  в списке 2016 года, до полного размера.

По состоянию на 30 декабря 2016 года оплата приобретения жилья                    или строительства жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В связи с тем, что сумма средств, необходимая для предоставления социальной выплаты последней в списке семье в полном размере составила меньшую сумму, чем размер дополнительного финансирования из областного бюджета, образовался остаток бюджетных средств в размере 114,7 тыс. руб., потребность в котором отсутствует.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2016 год от 02 февраля 2016 года вносились изменения от 09 марта 2016 года, от 30 марта 2016 года, от 12 мая 2016 года, от 22 августа 2016 года, от 17 ноября 2016 года, от 01 декабря 2016 года,                      от 29 декабря 2016 года, от 10 февраля 2017 года.

В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» предусмотрена реализация проектов при условии выделения средств федерального, областного бюджетов по результатам конкурсных отборов, организуемых Правительством Рязанской области. В 2016 году реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия результатов конкурсных отборов на выделение средств из вышестоящих бюджетов.

В декабре 2016 года подготовлен 1 комплект конкурсной документации для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта «Детский  сад  на  220  мест  микрорайона   Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань в объеме 134 млн. руб. Строительство детского сада в рамках МП «Жилище» запланировано на 2017 год.

По итогам 2016 года основное мероприятие «Разработка градостроительной и проектной документации» выполнено полностью.

За отчетный период проведен 1 открытый конкурс, заключено 16 прямых договоров на разработку градостроительной и проектной документации.

За 2016 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены:

- 1 муниципальный контракт на разработку «Проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта: «Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области»;

- 1 муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика по объекту: «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской»;

-  1 договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана земельного участка на объекте: «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской»;

- 9 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани  в отношении территорий: Московское шоссе, в районе д. 41,                    корп. 1; район Храпово, Божатково; ул. Высоковольтная, ул. Весенняя,                              ул. Шевченко, ул. 2-я Линия, 3-й Мопровский пер.; ул. Вознесенская, ул. Щедрина, ул. Есенина, ул. Подгорная; микрорайон Солотча; в части дополнения видами разрешенного использования территориальных зон ПЗ, К4, К1, предусматривающих размещение объектов по содержанию, дрессировке, лечению и захоронению животных (в том числе бездомных); в части пункта 9 статьи 39; в части приведения видов разрешенного использования земельных участков в соответствие Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540; в части установления в градостроительных регламентах территориальных зон показателей, предусмотренных статьей 38 Градостроительного кодекса РФ;

- 5 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в отношении территорий: п. Храпово, район 191 км (Окружная дорога); 191 км Окружной дороги; пл. Новаторов; ул. Октябрьская, ул. Бронная;                                            ул. Интернациональная, в районе домов 19 и 19 корпус 1;

В рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» заключено 12 договоров на разработку 59 топографических планов земельных участков масштаба 1:500, работы выполнены и профинансированы.

По итогам 2016 года основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»  выполнено полностью.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации подпрограммы подготовлены:

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 1 квартал 2016 года» (№ 711 от 24.02.2016);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 2 квартал 2016 года» (№ 2116 от 20.05.2016);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 3 квартал 2016 года» (№ 3204 от 18.07.2016);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 4 квартал 2016 года» (№ 4912 от 14.11.2016).

В течение 2016 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы».  По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В мае 2016 года между администрацией города Рязани и министерством физической  культуры  и  спорта  Рязанской  области  заключено  Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование расходных обязательств муниципального образования – город Рязань на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В 2016 году проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище» на 2016 - 2020 годы. Дополнительно в список молодых семей - участников программы включена 31 семья.

В 2016 году социальная выплата предоставлена 20 молодым семьям.

Дополнительная социальная выплата по рождению (усыновлению) одного ребенка предоставлена 2 молодым семьям.

По итогам 2016 года основное мероприятие «Льготное ипотечное кредитование» выполнено полностью.

Улучшили свои жилищные условия 54 гражданина города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3858 граждан). В течение года заключено 18 договоров займа. Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 54 гражданина, проведена аккредитация 15 агентств недвижимости, 14 организаций-застройщиков. Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

Целевой показатель (индикатор) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» составил 18 семей. Фактическое значение показателя ниже планового на 2 семьи в связи со снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса и сокращением числа заявок на участие в программе.

По итогам 2016 года основное мероприятие «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» выполнено полностью.

Улучшили свои жилищные условия 126 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ – 1857 граждан). В течение года заключено 42 договора субсидирования. Приобретено жилых помещений общей площадью 2 346 кв. м (за период действия ипотечных программ – 34 260 кв. м).

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 162 граждан, проведена аккредитация 15 агентств недвижимости,                     14 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций. Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани,                 НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

В 2016 году основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» выполнено полностью.

В 2016 году планировалось осуществить сбор информации с целью проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по 20 домам МАП и принятия решения о возможности применения процедуры развития застроенных территорий по 1 новой площадке. Осуществлен сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани (УГА, УЗРиИО, УЭиЖКХ) и получена необходимая информация из Росреестра по Рязанской области без привлечения бюджетных средств по 34 домам. В МАП включены 3 новые площадки.

В 2016 году планировалось определить начальную цену предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по 4 площадкам перспективного строительства МАП с целью проведения 4 аукционов.

В рамках реализации данного мероприятия было заключено 7 договоров на определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по 6 площадкам перспективного строительства МАП.

С целью повышения технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий в рамках реализации данного мероприятия было заключено 2 договора на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 01 февраля 2016 г. № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» уменьшен объем финансирования основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 17100,0 тыс. руб. и увеличен объем финансирования основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на сумму 600 тыс. руб. Увеличен на 2 семьи показатель 2016 года «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» - 57 семей. Корректировка значения показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» на 2016 год не требуется, т.к. сумму 17100,0 тыс. руб. в полном объеме планировалось направить на разработку одного проекта «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района». |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 19 февраля 2016 г. № 628 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | Приводится в соответствие с действующим законодательством текст муниципальной программы, относящийся к основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома», в связи с внесением 23 декабря 2015 г. изменений в постановление Правительства Рязанской области от 12 февраля 2014 г. № 28 «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы», Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы» по рождению (усыновлению) одного ребенка». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 19 апреля 2016 г. № 1602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.03.2016 № 104-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» увеличен объем финансирования за счет средств бюджета города Рязани основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 249,9 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 2016 год не требуется, т.к. за счет указанных средств перечислен восстановленный остаток социальной выплаты 2015 года одной молодой семье, утвержденной в списке претендентов на получение социальной выплаты в 2015 году. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 14 июня 2016 г. № 2549 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В связи с утверждением Плана мероприятий («дорожной карты») города Рязани «Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных и подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» на 2016-2019 годы приведена в соответствие Таблица № 5 «Планы мероприятий по освоению земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства» Приложения № 1 к муниципальной программе «Жилище» на 2016-2020 годы в части участков в пос. Храпово – пос. Божатково, пос. Дягилево г. Рязани, в с. Букрино Рязанского района, выделенных многодетным семьям. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 27 июля 2016 года № 3404 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | Объем финансирования основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» составил за счет средств федерального бюджета - 5046,716 тыс. руб. и областного бюджета - 7107,6 тыс. руб. Изменения предусмотрены решением Рязанской городской Думы от 24.03.2016 № 104-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» за счет средств областного бюджета в сумме 249,9 тыс. руб., за счет указанных средств перечислен восстановленный остаток социальной выплаты 2015 года одной молодой семье, утвержденной в списке претендентов на получение социальной выплаты в 2015 году. Кроме того, постановлением Правительства Рязанской области от 18.05.2016 № 98 «О распределении субсидий в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы» в 2016 году городу Рязани предоставлены субсидии федерального бюджета в сумме 5046,716 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 6857,654 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 2016 год не требуется. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 01 ноября 2016 г. № 4754 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.09.2016 № 335-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» сокращены объемы финансирования: - основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 309,1 тыс. руб., что привело к уменьшению значения показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» на 1 проект; - основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» на 25,0 тыс. руб. (10% от лимитов). Корректировка значения показателя «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» на 2016 год не требуется; - основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» на 254,0 тыс. руб. (10%), что привело к уменьшению значения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» на 2 чел. (10% от плана) и уменьшению объема привлеченных внебюджетных средств на реализацию программы на 4200,0 тыс. руб. (10% от плана); - основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 1511,2 тыс. руб. (10% от лимитов), что привело к уменьшению значения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» по вновь принимаемых обязательствам на 12 чел. (21% от плана) и уменьшению объема привлеченных внебюджетных средств на реализацию программы на 28770,0 тыс. руб. (21% от плана); - основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на 14,0 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» на 2016 год не требуется. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 27 декабря 2016 г. № 5880 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 522-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» сокращены объемы финансирования основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 691,3 тыс. руб. По итогам 2016 года значение показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» увеличено на 2 проекта за счет разработки дополнительных проектов внесения изменений в «Правила землепользования и застройки в городе Рязани». Перераспределение бюджетных ассигнований с основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на основное мероприятие «Льготное ипотечное кредитование» в размере 200 тыс. руб., привело к уменьшению значения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» по вновь принимаемым обязательствам на 3 семьи и уменьшению объема привлеченных внебюджетных средств на реализацию программы на 16530 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» и суммы привлеченной из внебюджетных источников по основному мероприятию «Льготное ипотечное кредитование» не требуется в связи с тем, что средства использованы на выполнение принятых обязательств перед участниками. Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» уменьшено на 45,0 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» на 2016 год не требуется. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2016 г. № 6063 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 27.12.2016 № 581-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II», по результатам конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий федерального бюджета, скорректированы объемы финансирования основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». По объекту «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань» предусмотрено финансирование в объеме 171941,91 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 134114,61 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 37827,3 тыс. руб. Откорректированы значения показателя «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». |
| 9. | Постановление администрации города Рязани от 09 февраля 2017 г. № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 27.12.2016 № 580-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» сокращены объемы финансирования в 2016 году основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 433,0 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» не требуется. В рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» увеличено финансирование за счет средств областного бюджета на 432,3 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» не требуется. Кроме того, финансирование программы приводится в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Рязанской городской Думы от 27.12.2017 № 581-II) и корректируются значения целевых индикаторов программы. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 0%  - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

В 2016 году реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования  из вышестоящих бюджетов в рамках конкурсных отборов.

В декабре 2016 года подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из федерального бюджета в объеме 134 млн. руб. на строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань». Строительство детского сада                     в рамках МП «Жилище» запланировано на 2017 год.

ДИ2= 113% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат достигнут вследствие повышенной необходимости, которая возникла в течение 2016 года в разработке градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров                                   до 100 тыс. руб.

ДИ3= 141% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат достигнут за счет подготовки топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь.

ДИ4 = 100% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ5 = 82%  данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

Невыполнение целевого показателя (индикатора) вызвано снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса и сокращением числа заявок на участие в программе.

ДИ6= 74% данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

Результат не достигнут вследствие перераспределения средств бюджета города Рязани на 2016 год с мероприятия  «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на основное мероприятие «Льготное ипотечное кредитование».

ДИ7 = 150% данный целевой показатель достиг запланированных значений.

Высокий результат показателя достигнут вследствие повышения востребованности площадок перспективного строительства МАП у потенциальных инвесторов.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 100%;

ФОМ2 = 65%;

ФОМ3 = 90%;

ФОМ4 = 112%;

ФОМ5 = 93%;

ФОМ6 = 69%;

ФОМ7 = 80%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭЗ1 = 110% - высокая,

ЭОМ1 = 0% - низкая в связи с отсутствием реализации проектов ввиду отсутствия финансирования  из вышестоящих бюджетов в рамках конкурсных отборов.

ЭОМ2 = 174% - высокая, вследствие разработки большего количества градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров до 100 тыс. руб., чем было запланировано.

ЭОМ3 = 157% - высокая за счет подготовки большего количества топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь.

ЭЗ2 = 89% - средняя,

ЭОМ4 = 89% - средняя, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в большем объеме, чем было запланировано, при полном исполнении целевого индикатора.

ЭЗ3 = 98% - средняя,

ЭОМ5 = 88% - средняя в связи с невыполнением целевого показателя (индикатора), вызвано снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса и сокращением числа заявок на участие в программе.

ЭОМ6 = 107% - высокая в связи со снижением стоимости жилья на рынке недвижимости и падением спроса на жилую недвижимость в условиях экономического кризиса.

ЭЗ4 = 188 % - высокая,

ЭОМ7 = 188 % - высокая. Высокий результат достигнут вследствие повышения востребованности площадок перспективного строительства МАП                         у потенциальных инвесторов и экономии бюджетных средств при заключении договоров на оценку начальной цены предмета аукциона, что позволило провести больше оценок, чем запланировано, за счет предусмотренных в бюджете города Рязани денежных средств.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4)/4 = (110%+89%+98%+188%)/4 = 121%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В МП «Жилище» входит три основные мероприятия с зоной высокой эффективности – это основное мероприятие «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани».

Эффективность основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» низкая в связи с тем, что в 2016 году реализация проектов не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования  из вышестоящих бюджетов в рамках конкурсных отборов.

В декабре 2016 года подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из федерального бюджета в объеме 134 млн. руб. на строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань». Строительство детского сада                     в рамках МП «Жилище» запланировано на 2017 год.

Два основных мероприятия МП «Жилище» «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» и «Льготное ипотечное кредитование» вошли в зону средней эффективности.

В рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» индикатор «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» выполнен в полном объеме. Фактическое финансирование программы превысило запланированные на начало отчетного периода объемы в рамках заключенного с Правительством Рязанской области соглашения.

В рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» эффективность  средняя в связи со снижением платежеспособности населения в условиях экономического кризиса и сокращением числа заявок на участие в программе.

Исходя из оценки результативности программы, в 2017 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.