20

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы

«Жилище» на 2016-2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2022 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2022 годы | УКС, УОиМП | Всего, в том числе: | 371527,5 | 369901,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 168091,6 | 168091,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 29815,6 | 29815,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 55960,8 | 54009,2 | 97 |  |  |  |
|  |  |  | другие внебюд-жетные источники | 117659,5 | 117985,3 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 204590,2 | 202896,9 | 99 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструкту-рой | С привлечением средств федерального и областного бюджетов построен и 29 декабря 2018 |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 166655,4 | 166655,4 | 100 |  |  |  |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 27449,1 | 27449,1 | 100 |  |  | года введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани». |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 10485,7 | 8792,4 | 84 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС | бюджет города Рязани | 998,2 | 998,0 | 100 |  | Проведение эффективной градостроитель-ной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | За 2018 год фактически введено 460,842 тыс. кв. метров жилья. |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации | УГиА | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации | УКС | бюджет города Рязани | 998,2 | 998,0 | 100 |  |  | Подготовлено 12 проектов |
| 1.2.2.1. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  | бюджет города Рязани | 599,3 | 599,2 | 100 |  |  | 8 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани |  | бюджет города Рязани | 398,9 | 398,8 | 100 |  |  | 4 Проекта изменений в Генеральный план города Рязани |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 12 | 12 | 100 | 25 | Индикатор выполнен |  |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС | бюджет города Рязани | 214,6 | 214,6 | 100 |  | Обеспечение разработки градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель-ных планов земельных участков» | Разработано 63 градостроите-льных плана земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроите- льных планов земельных участков» |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 | План |  | 63 | 63 | 100 | 70 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП | Всего, в том числе: | 25748,2 | 25748,2 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 10 молодых семей улучшили жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 1436,2 | 1436,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2366,5 | 2366,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 4000,0 | 4000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные источники | 17945,5 | 17945,5 | 110 |  |  |  |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УДМСПСП иРЖ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством и выдача справки | 27 молодых семей признаны нуждающими-ся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 7713,9 | 7713,9 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 10 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 1436,2 | 1436,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2278,7 | 2278,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3999,0 | 3999,0 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 88,8 | 88,8 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении)1 ребенка предоставлена 1 молодой семье |
|  |  |  | областной бюджет | 87,8 | 87,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1,0 | 1,0 | 0 |  |  |  |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | другие внебюд-жетные источники | 17945,5 | 17945,5 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 17945,5 тыс. руб. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 10 | 10 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 17760,0 | 17791,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, | Приобретено жилье общей площадью 495 кв. м. (за период действия программ приобретено 67 399 кв. м). |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2286,0 | 2286,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | другие внебюд-жетные источники | 15474,0 | 15505,0 | 100 |  |  |  |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 16308,0 | 16339,0 | 100 |  |  | Заключено 10 договоров ипотечного займа (за период действия программ улучшили жилищные условия 3918 человек). Проведен мониторинг и консультации 240 человек, андеррайтинг |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 834,0 | 834,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 15474,0 | 15505,0 | 100 |  |  |  |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 граждан. Аккредитовано 17 организаций (агентств недвижимости и застройщиков). Привлечено внебюджетных средств на сумму 15 504,9 тыс. рублей. |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1452,0 | 1452,0 | 100 |  |  | Обслужено лицевых счетов и кредитных историй 1306 граждан-заемщиков и 2612 граждан-поручителей. Обеспечено выполнение обязательств по 355 договорам займа и 710 договорам поручительства. Снято обременение с 42 квартир. |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 10 | 10 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 95380,8 | 95675,6 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищен-ной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство | Приобретено жилье общей площадью 2328 кв. м. (за период действия программ приобретено 38 756 кв. м) |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 11140,8 | 11140,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 84240,0 | 84534,8 | 100 |  |  |  |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетных и внебюджетных денежных средств. |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 93635,8 | 93930,6 | 100 |  |  | Заключено 40 договоров субсидиро-вания (за период действия программ улучшили жилищные условия 2097 граждан). Проведен мониторинг и консультации 240 человек, андеррайтинг 120 граждан. Аккредитовано 22 организации (агентства недвижимости, застройщики и кредитные организации). Привлечено 84534,8 тыс. рублей кредитных ресурсов банков и |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9395,8 | 9395,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 84240,0 | 84534,8 | 100 |  |  |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственных средств граждан. |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1745,0 | 1745,0 | 100 |  |  | Обслужено 699 участников программ. Выполнены обязательства по 291 договору субсидиро-вания. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 40 | 40 | 100 | 40 | Индикатор выполнен |  |
| 4. | Задача 4. Развитие застроенных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани, в том числе: | УКС | бюджет города Рязани | 137,0 | 136,9 | 100 |  | Проведение не менее 2 аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного | Проведен 1 аукцион по 1 площадке перспективного строительства в городе Рязани МАП |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительства в городе Рязани |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Сбор информации с целью подготовки проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018-2022 годы» (далее – МАП) | УКС | Без финансирования | 0 | 0 | 0 |  | Сбор информации с целью проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по 18 домам МАП | Осуществлен сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани (УГА, УЗРиИО, УЭиЖКХ) и получена необходимая информация из Росреестра по Рязанской области без привлечения бюджетных средств по 24 домам. В МАП внесены изменения в части включения 6 новых домов и 1 новой площадки. |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП с применением экспертного метода | УКС | бюджет города Рязани | 32,0 | 31,9 | 100 |  | Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по 2 площадкам перспективного строительства МАП | Заключено 2 договора с независимыми оценщиками на определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по 2 площадкам перспективного строительства МАП |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 105,0 | 105,0 | 100 |  | Повышение технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий | Заключено 2 договора на поставку средств вычислитель-ной техники и оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при подготовке |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий |
|  | ИНДИКАТОР: Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП | Ед. |  | 2 | 1 | 50 | 3 | Индикатор выполнен на 50%. Проведен 1 аукцион по 1 площадке перспективного строительства в городе Рязани МАП в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2018 году была приостановлена в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Задача 5. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 528,1 | 528,1 | 100 |  | Проведение осмотров местонахож-дения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 174 объектов адресации |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 174 | 174 | 100 | 125 | Индикатор выполнен |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 26170,4 | 25912,4 | 99 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 94 % |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 94 | 104 | 90 | Индикатор выполнен |  |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II (в ред. решений Рязанской городской Думы от 21.02.2018 № 77-II, от 29.03.2018 № 123-II,                          от 24.05.2018 № 180-II, от 28.06.2018 № 224-II, от 12.07.2018 № 234-II, от 26.07.2018 № 284-II, от 30.08.2018 № 304-II, от 01.11.2018 № 72-III, от 25.12.2018 № 131-III, муниципальной программой «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  29.09.2015  №  4549  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248, от 19.02.2016 № 628, от 19.04.2016

35

№ 1602, от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754, от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016 № 6063, от 09.02.2017                    № 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985, от 06.12.2017 № 5376, от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463, от 13.03.2018 № 910, от 09.07.2018 № 2635, от 20.08.2018 № 3244, от 14.09.2018 № 3628, от 03.12.2018 № 4708, от 29.12.2018 № 5154); планом реализации муниципальной программы на 2018 год от 29 декабря 2018 года.