АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2011 г.                                                                                          		   №5184

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития «Ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2011 год», утвержденную постановлением

администрации города Рязани от 10.03.2011 № 965

В связи с уточнением площади отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в ведомственную целевую программу развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 10.03.2011 № 965 «Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 27.06.2011 №2821, 03.10.2011 № 4264) следующие изменения:

    - Строку 5 Паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

    - Строку 11 Паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

    - Раздел 4 «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

    - Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5 Раздел 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту 663 дворовых территорий многоквартирных домов и 67 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 373744 м² и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.».

1.6 Приложение к ведомственной целевой программе развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год» «Перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Рязани, финансируемому за счет субсидий из федерального бюджета в 2011 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    - Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Савичева.

Глава администрации                                                                                                         В.Е.Артемов

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Рязани

### от 18 ноября 2011 г. №5184

| - Целевые индикаторы Программы и их значения на 2011 год | Капитальный ремонт и ремонт 663 дворовых территорий многоквартирных домов и 67 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 373744 м² |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Рязани

### от 18 ноября 2011 г. №5184

| - Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить комплекс работ по ремонту 663 дворовых территорий многоквартирных домов и 67 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 373744 м² и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние |
| --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Рязани

### от 18 ноября 2011 г. №5184

4. Целевые индикаторы Программы

| Целевой индикатор Программы | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |
| Капитальный ремонт и ремонт 663 дворовых территорий многоквартирных домов и 67 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 373744 м² | тыс. м2 | 24,645 | 373,744 |