АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2011 г.                                                                                                    		№3271

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дорожное хозяйство

города Рязани на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением

администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4978

В связи с разработкой проектной документации и уточнением стоимости объектов, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4978 (в редакции постановлений администрации города Рязани от 07.02.2011 № 454, от 10.03.2011 № 964) следующие изменения:

    - Строки 9,10,11 Паспорта долгосрочной целевой программы изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

    - Раздел 4 «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

    - Раздел 5 «Перечень мероприятий ДЦП» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

    - Раздел 6 «Ресурсное обеспечение ДЦП» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

    - Раздел 8 «Ожидаемый эффект от реализации ДЦП» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

    - Приложение к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

- Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Савичева.

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Рязани

### от 28 июля 2011 г. №3271

| - Объемы и источники финансирования ДЦП с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств на реализацию ДЦП, планируемый в расходах на дорожное хозяйство – 1 522 127,614 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. – 212 893,000 тыс. рублей 2012 г. – 801 219,653 тыс. рублей 2013 г. – 508 014,961 тыс. рублей Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани Всего – 298 655,351 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 г. – 60 000,000 тыс. рублей 2012 г. – 131 913,911 тыс. рублей 2013 г. – 106 741,44 тыс. рублей Средства областного бюджета: Всего – 88 547,279 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 г. – 21 000,000 тыс. рублей 2012 г. – 19 746,879 тыс. рублей 2013 г. – 47 800,400 тыс. рублей Средства федерального бюджета: Всего – 1 134 924,984 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 г. – 131 893,000 тыс. рублей 2012 г. – 649 558,863 тыс. рублей 2013 г. – 353 473,121 тыс. рублей |
| --- | --- |
| - Планируемые результаты реализации ДЦП | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования - 461,661 км Строительство линий искусственного освещения - 3,5 км Строительство автодорог - 0,952 км Капитальный ремонт и ремонт автодорог - 63,329 км Реконструкция автодорог - 0,8 км Ремонт мостов и путепроводов - 104 п.м. |
| - Ожидаемый эффект от реализации ДЦП | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования; строительство линий искусственного освещения - 3,5 км; строительство - 0,952 км, капитальный ремонт и ремонт -63,329 км, реконструкция - 0,8 км автомобильных дорог общего пользования и ремонт мостов и путепроводов 104 п.м. |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Рязани

### от 28 июля 2011 г. №3271

4. Планируемые результаты реализации ДЦП

| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации ДЦП 2010 г. |  | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  | 151202,3489 |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования |  | км | 461,661 |  | 461,661 | 461,661 |  |  | 461,661 |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  | 147 453,0021 |  |  |  |  |  |  | Строительство линий искусственного освещения |  |  | км |  |  | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88 547,279 |  |  |  | 1 134 924,984 | Строительство автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 0,268 |  | 0,684 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 12,798 |  | 30,175 | 20,356 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт мостов и путепроводов |  |  | п.м. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 104 |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Рязани

### от 28 июля 2011 г. №3271

5. Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета города Рязани |  | 151202,3489 | 41202,3489 |  |  | 50000 | 60000 |  |  | 2011 – 2013 годы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации |  |  |  | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования |
|  | Итого по цели 1 | Средства бюджета города Рязани |  | 151202,3489 | 41202,3489 |  |  | 50000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство линий искусственного | Средства бюджета города Рязани |  | 15700 |  | 700 |  | 15000 |  |  |  | 2011-2012 годы |  | Управление благоустройства города и | Строительство линий искусственно го |  |  |
|  | освещения на автомобильных дорогах общего пользования | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации | освещения 3,5 км, строительство 0,952 км, капитальный ремонт и ремонт 63,329км, реконструкция 0,8 км автомобильных дорог общего пользования и ремонт мостов и путепроводов 104 п.м. |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани |  | 14282 |  | 2682 |  | 11600 |  |  |  | 2011–2012 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 8200 |  | 3700 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет |  | 76500 |  |  |  | 76500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани |  | 92549,4581 |  | 12415,6511 |  | 39772,5310 |  | 40361,2760 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 32419,3060 |  | 17300 |  | 5595,6470 |  | 9523,6590 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 900671,1500 |  | 131893,0000 |  | 471648,1240 |  | 297130,0260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани |  | 23121,5440 |  | 3000 |  | 15541,3800 |  | 4580,1640 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13727,9730 |  |  |  | 9651,2320 |  | 4076,7410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 157753,8340 |  |  |  | 101410,7390 |  | 56343,0950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани |  | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 34200 |  |  |  |  |  | 34200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 2 |  |  | 1370925,2651 |  | 171690,6511 |  | 751219,6530 |  | 448014,9610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 147453,0021 |  | 18797,6511 |  | 81913,9110 |  | 46741,4400 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 88547,2790 |  | 21000 |  | 19746,8790 |  | 47800,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1134924,9840 |  | 131893 |  | 649558,8630 |  | 353473,1210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ДЦП |  |  | 1522127,6140 |  | 212893,0000 |  | 801219,6530 |  | 508014,9610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 298655,3510 |  | 60000 |  | 131913,9110 |  | 106741,4400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 88547,2790 |  | 21000 |  | 19746,8790 |  | 47800,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1134924,9840 |  | 131893 |  | 649558,8630 |  | 353473,1210 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Рязани

### от 28 июля 2011 г. №3271

6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Общий объем средств на реализацию ДЦП, планируемый в расходах на дорожное хозяйство – 1 522127,614 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2011 г. – 212 893,000 тыс. рублей

2012 г. – 801 219,653 тыс. рублей

2013 г. – 508 014,961 тыс. рублей

Из них по источникам:

Средства бюджета города Рязани

Всего – 298 655,351 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 60 000,000 тыс. рублей

2012 г. – 131 913,911 тыс. рублей

2013 г. – 106 741,44 тыс. рублей

Средства областного бюджета:

Всего – 88 547,279 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 21 000,000 тыс. рублей

2012 г. – 19 746,879 тыс. рублей

2013 г. – 47 800,400 тыс. рублей

Средства федерального бюджета:

Всего – 1 134 924,984 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 131 893,000 тыс. рублей

2012 г. – 649 558,863 тыс. рублей

2013 г. – 353 473,121 тыс. рублей

Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при формировании федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к капитальному ремонту, ремонту, строительству и реконструкции в 2011–2013 годах, представлено в приложении к ДЦП.

Приложение № 5

к постановление

администрации города Рязани

### от 28 июля 2011 г. №3271

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Реализация ДЦП позволит:

- выполнить комплекс работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

- провести строительство 0,952 автодороги, устройство 3,5 км линий искусственного освещения, капитально отремонтировать 63,329 км и реконструировать 0,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировать 104 м.п. мостов и путепроводов.