21

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы  «Жилище» за 2021 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | УКС, УОиМП | Всего, в том числе: | 175631,8 | 150492,6 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 256,3 | 256,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6825,5 | 6825,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 62601,2 | 62331,8 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 105948,8 | 81079,0 | 77 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Средства федерального и областного бюджетов в 2021 году на строительство объектов не выделялись. |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 0 | 0 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС | бюджет города Рязани | 8152,4 | 8152,4 | 100 |  | Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | За 2021 год фактически введено 384,6 тыс. кв. метров жилья. |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации | УГиА | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  | Выполнено |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации | УКС | бюджет города Рязани | 8152,4 | 8152,4 | 100 |  |  | Подготовлено 15 проектов |
| 1.2.2.1. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 1099,5 | 1099,5 | 100 |  |  | 6 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 598,3 | 598,3 | 100 |  |  | 6 проектов изменений в Генеральный план города Рязани |
| 1.2.2.3. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района | УКС | бюджет города Рязани | 2925,7 | 2925,7 | 100 |  |  | Разработана проектная документация на строительство сетей газоснабжения |
| 1.2.2.4. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области | УКС | бюджет города Рязани | 1848,6 | 1848,6 | 100 |  |  | Разработана проектная документация на строительство сетей газоснабжения |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.5. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в Рязанской области, в районе поселков Храпово и Божатково | УКС | бюджет города Рязани | 1680,3 | 1680,3 | 100 |  |  | Разработана проектная документация на строительство сетей водоснабжения |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 15 | 15 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Обеспечение разработки градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель- ных планов земельных участков» | В рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель-ных планов земельных участков» сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 | План |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП | Всего, в том числе: | 65740,2 | 40837,9 | 62 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 15 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 256,3 | 256,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6825,5 | 6825,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3378,9 | 3346,4 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные источники | 55279,5 | 30409,7 | 55 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством и выдача справки | 43 молодые семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 10459,7 | 10428,2 | 99 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 15 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 256,3 | 256,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6825,5 | 6825,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3377,9 | 3346,4 | 99 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 1,0 | 0,0 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка не предоставлялась |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | внебюд-жетные источники | 55279,5 | 30409,7 | 55 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 15 | 15 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 4253,0 | 4253,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Предоставлен 1 льготный ипотечный займ. Приобретено жилье общей площадью 63,4 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3945 человек. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1278,0 | 1278,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 2975,0 | 2975,0 | 100 |  |  |  |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 2975,0 | 2975,0 | 100 |  |  | Заключен 1 договор ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 90 человек, андеррайтинг 18 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 6 граждан. Проведена аккредитация 10 агентств недвижимости и 3 организаций-застройщиков. Привлечено внебюджетных средств на сумму 2 975,0 тыс. руб. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 2975,0 | 2975,0 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1278,0 | 1278,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1315 граждан-заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 270 договорам займа. |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 1 | 1 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 55374,3 | 55368,6 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключено 15 договоров о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 829,24 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2301 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 7680,0 | 7674,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 47694,3 | 47694,3 | 100 |  |  |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 53292,3 | 53286,6 | 100 |  |  | Проведен мониторинг и консультации 90 человек. Принято заявлений на участие в мероприятии от 30 граждан. Заключено 15 договоров о субсидировании. Проведена аккредитация 10 агентств недвижимости, 3 организаций-застройщиков, 6 кредитных организаций. |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5598,0 | 5592,3 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 47694,3 | 47694,3 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 2082,0 | 2082,0 | 100 |  |  |  | Ведение кредитных историй 767 семей. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 224 договорам о субсидировании. |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 15 | 15 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |
| 4. | Задача 4. Развитие застроенных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани, в том числе: | УКС | бюджет города Рязани | 54,2 | 54,2 | 100 |  | Реализация договоров о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства в городе Рязани | Аукционы по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП не проводились |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Сбор информации с целью подготовки проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства муниципальной | УКС | Без финансирования | 0 | 0 | 0 |  | Сбор информации с целью проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий | Сбор информации с целью проведения аукционов не осуществлялся в связи с внесением изменений в Градостроитель-ный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018-2022 годы» (далее – МАП) |  |  |  |  |  |  |  | в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением завершения реализации ранее заключенных договоров |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП с применением экспертного метода | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства | Договоры с независимыми оценщиками на определение начальной цены предмета аукциона не заключались в связи с внесением изменений в Градостроитель-ный кодекс РФ, вступивших в силу с 01.01.2021, в части исключения деятельности по развитию застроенных территорий, за исключением |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | завершения реализации ранее заключенных договоров |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 54,2 | 54,2 | 100 |  | Повышение технических возможностей при реализации договоров о развитии застроенных территорий | Заключен 1 договор на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения технических возможностей при осуществлении сопровождения и контроля за 18 ранее заключенными договорами о развитии застроенных территорий |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП | Ед. |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |
| 5. | Задача 5. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 277,8 | 277,8 | 100 |  | Проведение осмотров местонахождения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 90 объектов адресации |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 90 | 90 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 41779,9 | 41548,7 | 99 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 100% |

35

|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 100 | 111 | 90 | Индикатор выполнен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III (в ред. решений Рязанской городской Думы от 29.04.2021 № 81-III, от 21.06.2021 № 105-III,                          от 28.10.2021 № 179-III, от 23.12.2021 № 237-III), муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  29.09.2015  №  4549  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248, от 19.02.2016 № 628,                    от 19.04.2016 № 1602, от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754, от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016 № 6063,                   от 09.02.2017 № 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985, от 06.12.2017 № 5376, от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463,                         от 13.03.2018 № 910, от 09.07.2018 № 2635, от 20.08.2018 № 3244, от 14.09.2018 № 3628, от 03.12.2018 № 4708, от 29.12.2018 № 5154,                      от 18.02.2019 № 488, от 29.03.2019 № 1096, от 30.05.2019 № 1880, от 17.06.2019 № 2099, от 26.06.2019 № 2235, от 09.08.2019 № 3045,                      от 29.10.2019 № 4475, от 30.12.2019 № 5660, от 25.02.2020 № 734, от 11.03.2020 № 991, от 08.05.2020 № 1609, от 28.05.2020 № 1762,                        от 26.06.2020 № 2084, от 06.08.2020 № 2707, от 22.10.2020 № 3985, от 15.12.2020 № 4737, от 22.12.2020 № 4881, от 31.12.2020 № 5148,                      от 31.12.2020 № 5152, от 15.03.2021 № 871, от 28.05.2021 № 1970, от 19.07.2021 № 2840, от 24.11.2021 № 5031, от 30.12.2021 № 5757); планом реализации муниципальной программы на 2021 год от 30 декабря 2021 года.