Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации

_______________ Б.В. Ясинский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 21.02.2022 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-28-35 ubg@ryazangov.ru |

Начальник   управления                                                                           Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» направлена на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что целевой показатель № 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани»  достиг запланированных значений и составил  44,2 %. Показатель № 2 «Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани» также достиг запланированных значений и составил 51,3 %. Показатель 3 «Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно)» достиг запланированных значений и составил 26 шт.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды города Рязани»  на 01.01.2021 года составлял 239 430,0 тыс. руб., в том числе:

- 207 500,0 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета,

- 26 150,0  тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,

- 5 780,0 тыс. руб. внебюджетные средства.

Средства федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные средства на начало года запланированы как  прогнозные значения.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования программы составил                  369 390,4 тыс. руб., в том числе:

- 298 956,7 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета;

- 65 335,4 тыс. руб. средства бюджета города Рязани;

- 5 098,3 тыс. руб. внебюджетные средства.

На благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним было выделено 206 002,7 тыс. руб., на благоустройство общественных территорий города Рязани 110 333,9 тыс. руб., на реализацию проектов местных инициатив                   53 053,8 тыс. руб.

Увеличение финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2021 году из областного и федерального бюджетов, а также бюджета города Рязани  связано с выделением средств на следующие мероприятия:

- «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним»;

- «Благоустройство общественных территорий города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 364 432,5 тыс. руб. (98,7% годового плана), в том числе:

- 295 802,5 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов (98,9% от плана);

- 63 833,6 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (97,7% от плана);

- 4 796,4 тыс. руб. внебюджетные средства (94,1% от плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 4 957,9 тыс. руб., данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» в 2021 году составил 204 683,7 тыс. руб. (99,4% годового плана), в том числе:

- 160 500,0 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов (100% от плана);

- 44 183,7 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (97,1% от плана).

Выполнены работы по благоустройству 75 дворовых территории и 4 проездов к дворовым территориям. При комплексном благоустройстве произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, обеспечение освещением дворовых территорий, установка малых архитектурных форм на следующих объектах:

- ул. Березовая, д.2

- ул. Братиславская, д.19 к.1

- ул. Братиславская, д.23

- ул. Полетаева 27 к.1

- ул. Черновицкая, д. 23 корп.1,2

- ул. Черновицкая, д. 27 корп. 3

- ул. 4-я линия, д.1

- ул. 4-я линия, д.3

- ул. Татарская, д.17

- . Октябрьский городок, д. 9

- ул. Октябрьский городок, д. 10

- Михайловское шоссе, д. 250, корп. 3,4,5

- ул. Ленинского Комсомола, д.34

- ул. Дзержинского, д. 59

- ул. Пушкина, д. 5

- ул. Загородная, д. 16

- ул. Загородная, д.4

- ул. Тимакова, д. 18

- ул. Новоселов, д. 24 к. 1

- ул. Новоселов, д.33 к.4

- ул. Касимовское шоссе, д.50

- ул. Касимовское шоссе, д.38

- ул. Зубковой, д.24

- ул. Зубковой, д. 25

- ул. Советской Армии, д.1/34

- ул. Советской Армии, д.8

- ул. Разина, д. 29/20, ул. Трудовая, д. 18

- ул. Есенина, д.67

- ул. Качевская, д. 34

- ул. Юбилейная, д. 2 к. 1

- ул. Юбилейная, д.2, к.2

- ул. Великанова, д.10, корп. 2

- ул. Юбилейная, д.3 к. 1

- ул. Великанова, д. 14

- ул. Юбилейная, д. 19

- ул. Крупская, д.11

- ул. Крупской, д. 10 корп. 1

- ул. Крупской, д. 9

- ул. Старореченская, д.56

- . Бирюзова 22 кор.1

- ул. Бирюзова, д. 24 к.1

- ул. Дачная, д.5к.1

- ул. Бирюзова, д. 20 к.1

- ул. С.Строителей, д. 3Д

- ул. С. Строителей, д. 3Е

- ул. Кальная, д.40

- ул. Касимовское шоссе, д.23

- ул. Электрозаводская, д.79

- ул. Есенина, д.108

- ул. Либкнехта, д.10

- ул. Затинная, д. 32

- ул. 3 Бутырки, д.1

- ул. 3 Бутырки, д.3

- ул. Керамзавода, д.32

- ул. Новоселов д.54

- ул. Зубковой, д. 22 к. 1

- проезд Машиностроителей, д.7

- ул. Великанова, д. 14 к. 1

- Московское шоссе, д. 39 (вкл. проезды)

- ул. Станкозаводская, д. 32

- ул. Интернациональная, д.21

- ул. Белякова, д. 29

- ул. Белякова, д. 32

- ул. Кальная, д. 31

- ул. 3 Бутырки, д.2

- ул. Космонавтов, д.4

- ул. Гагарина д. 14, д. 14 корп. (в том числе проезд к дворовой территории)

- ул. Пожалостина д.46

- ул. Бирюзова д. 30 (в том числе проезд к дворовой территории)

- ул. Юбилейная д.11

- ул. Горького д. 27 (в том числе проезд к дворовой территории)

- ул. Есенина, д. 41, д. 45 корп. 1

- ул. Крупской д. 5 корп. 3

- ул. Трудовая, д. 1 корп. 1

- ул. Западная д.7 (в том числе проезд к дворовой территории)

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани» составил                 110 333,9 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 100 000,0 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов (100% от плана);

- 10 333,9 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (100% от плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 3 общественных территорий.

- Благоустройство Верхнего городского парка (3 очередь) (выполнены работы по реконструкции ограждения, мощению тротуарной плиткой, парковому озеленению);

- Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (4 очередь) (выполнены работы по устройству освещения);

- Благоустройство парка Советско-Польского братства по оружию (1 очередь) (выполнены работы по устройству освещения, видеонаблюдения, устройству площадки под размещение военной техники, детской и инклюзивной площадок).

Также выполнены работы по разработке проектов для благоустройства общественных территорий, установке системы видеонаблюдения в Комсомольском парке, благоустройству территории Лесопарка (устройство наружного освещения) и приобретению печатной продукции для голосования по определению объектов благоустройства.

Фактический объем финансирования мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» составил 49 415,0 тыс. руб. (93,1% годового плана), в том числе:

- 35 302,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (91,8% от плана);

- 9 316,0 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (98,1% от плана);

- 4 796,4 тыс. руб. внебюджетные средства (94,1% от плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 26 территорий на следующих объектах:

- благоустройство дороги по 3-му Нефтезаводскому проезду и ул. Нефтезаводской;

- благоустройство спортивного стадиона по адресу: г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 24 (2 очередь);

- благоустройство площадки «Спортивные речники» по адресу: г. Рязань, пр. Речников, д. 1 Б;

- благоустройство сквера «Вишневый сад: территория тишины – 2021»;

- благоустройство мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам – героям Великой Отечественной войны, по адресу: г. Рязань, пер. Васильевский;

- благоустройство территории по адресу; г. Рязань, ул. Качевская, в районе            д. 16;

- благоустройство пешеходной дороги в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ;

- благоустройство пешеходной дороги от проезда Машиностроителей до МБОУ «Школа № 43»;

- устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу:                       г. Рязань, ул. Кальная, д. 23;

- благоустройство детской спортивной площадки по адресу: г. Рязань,                 пос. Элеватор, д. 2 (2 очередь);

- устройство спортивной площадки для занятий паркуром и воркаутом в Центральном парке культуры и отдыха;

- установка бюста С.С. Бирюзова по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 9/23;

- устройство детской площадки «Солнечный городок» по адресу: г. Рязань, ул. Коняева, в районе д. 54;

- устройство детской игровой площадки по адресу: г. Рязань,                                  ул. Старореченская, д. 19, 19 А;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 5А;

- устройство освещения вдоль дороги от ул. Роща до ул. Покровской;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, ул. Сельских строителей, в районе д. 5 корп. 1;

- устройство детской игровой площадки в Комсомольском парке;

- установка памятника Я.П. Полонскому в Нижнем городском парке;

- благоустройство сквера «Гвардейский» (ревитализация) по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьский городок, в районе д. 32;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 16;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, в районе          д. 9 А;

- устройство детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой,        д. 26;

- установка памятного знака Воинам Связистам по адресу: г. Рязань,                     ул. Каширина, д. 1;

- устройство площадки для выгула собак по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина,             в районе д. 168;

- устройство хоккейной коробки по адресу: г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68.

Произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, установка лавочек, урн, устройству площадки для выгула и дрессировки собак.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 17.02.2021 № 506 | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 № 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды» |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 31.03.2021 № 1137 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 06.05.2021 № 1684 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 13.05.2021 № 1761 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 13.09.2021 № 3838 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 05.10.2021 № 4303 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 21.10.2021 № 4569 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня общественных территорий. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5801 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 109,1%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительного выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним».

ДИ2 = 100 %

ДИ3 = 89,7%

Низкое значение показателя связано с уменьшением объема фактически выполненных работ, а также уменьшением финансирования, по сравнению с первоначально запланированным.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 287,7 % - эффективность высокая;

Высокое значение показателя связано с выделением дополнительных денежных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани

ЭОМ2 = 101,7 % - эффективность высокая;

ЭОМ3 = 82,7 % - эффективность средняя

Низкое значение показателя связано с уменьшением объема финансирования.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 37,9 % - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно;

ЭЗ2 = 103,4 % - эффективность высокая;

4. Эффективность реализации программы:

ЭМП = (37,9% + 103,4%)/2 = 70,7 %

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» за 2021 год оценивается как низкая и достигает значения 70,7 %.

В течение финансового года объем финансирования муниципальной программы был увеличен за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств вышестоящих бюджетов. Целевые показатели (индикаторы) также были скорректированы.

Ввиду того, что увеличение объема финансирования муниципальной программы не значительно повлияло на изменение целевых показателей (индикаторов) показатель эффективности данной программы составила 70,7% (низкая эффективность).

Дополнительно сообщаем, что в состав муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» включен ряд мероприятий, увеличение объема финансирования которых не влияет на изменение целевого показателя (индикатора).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном  к реализации в 2021 году.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.