Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный испол нитель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 65 335,4 | 63 833,6 | 97,7 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ, УООАА |  | 62 285,4 | 62 102,6 | 99,7 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 3 050,0 | 1 730,9 | 56,8 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 298 956,7 | 295 802,4 | 98,9 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 260 500,0 | 260 500,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА |  | 38 456,7 | 35 302,4 | 91,8 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УООАА | Внебюджетные средства | 5 098,3 | 4 796,4 | 94,1 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 369 390,4 | 364 432,5 | 98,7 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | Всего, в том числе: УБГ, УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 45 502,7 | 44 183,7 | 97,1 |  | Приведение в нормативное состояние до 44,2% дворовых территорий города Рязани |  | Выполнены работы по благоустройству 75 дворовых территории и 4 проездов к дворовым территориям. При комплексном благоустройстве произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, обеспечение освещением дворовых территорий, установка малых архитектурных форм. |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 42 452,7 | 42 452,7 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 3 050,0 | 1 730,9 | 56,8 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ | Областной бюджет | 160 500,0 | 160 500,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 206 002,7 | 204 683,7 | 99,4 |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | УБГ | % | 44,2 | 44,2 | 100 | 45,2 | Показатель выполнен. |  |  |
| 5 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 10 333,9 | 10 333,9 | 100 |  | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до 51,3% | Выполнены работы по благоустройству 3 общественных территорий, разработке проектов для благоустройства общественных территорий, установке системы видеонаблюде ния в Комсомольском парке, благоустройству территории Лесопарка (устройство наружного освещения) и приобретению печатной продукции для голосования по определению объектов благоустройства |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации, МБУ «ДБГ» |  | 10 333,9 | 10 333,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации |  | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 110 333,9 | 110 333,9 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | УБГ |  | 51,3 | 51,3 | 100 | 56,7 | Показатель выполнен. |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Реализация проектов местных инициатив | УБГ, УООАА | Бюджет города Рязани | 9 498,8 | 9 316,0 | 98,1 |  | Количество реализованных проектов местных инициатив - не менее 26 | Выполнены работы по благоустройству 26 территорий (устройство пешеходных дорожек, установка детского и спортивного оборудования, установка лавочек, урн, устройство площадки для выгула и дрессировки собак) |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 38 456,7 | 35 302,5 | 91,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 5 098,3 | 4 796,4 | 94,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 53 053,8 | 49 414,9 | 93,1 |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2. Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно) | УБГ | шт. | 26 | 26 | 100 | 29 | Показатель выполнен |  |  |

Приложение 2

Оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достиже ние значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ДИ/ФО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 71 150,0 | 204 683,6 | 287,7 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % | 40,5 | 44,2 | 109,1 ДИ1 | 37,9 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 108 500,0 | 110 333,9 | 101,7 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % | 51,3 | 51,3 | 100 | 98,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация проектов местных инициатив | 59 780,0 | 49 415,0 | 82,7 | Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно) | шт. | 29 | 26 | 89,7 | 108,5 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | 239 430,0 | 364 432,5 |  |  |  |  |  |  | 70,7 |