УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________ Б.В. Ясинский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 02 февраля 2022 года |
| Исполнитель | Устинова Ирина Владимировна — главный специалист отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                     Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» направлена на достижение основной               цели - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Из 9 запланированных на 2021 год целевые показателей (индикаторов) муниципальной программы, 8 - достигли своих плановых значений.

Достигнуто значение планового показателя (индикатора)                                  задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий» - «Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ» - 11,3 га.

В 2021 году  в полном объеме на площади 11,3 га завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево, выполняемые в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна».

Достигнуто значение планового показателя (индикатора)                                     задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» - «Количество территорий зеленого фонда,  на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений» - 528 ед. (+2 ед. к показателю                             2020 года).

За отчетный год проведены работы по восстановлению зеленых насаждений в границах 2-х зеленых зон города:

- высажено 20 крупномерных саженцев красного клена на территории сквера «Маргелова В.Ф.»;

- высажено 12 крупномерных саженцев красного клена на территории территории Лыбедского бульвара.

Кроме того, в ходе решения данной задачи  проведены работы по замене  новыми крупномерными саженцами 18 единиц засохших и механически поврежденных кленов «Глобозум», произрастающих в рядовой посадке                        по ул. Свобода.

Оформлен и поставлен на государственный кадастровый учет  земельный участок площадью 76156 кв. м, занятый городским лесом.

Показатели (индикаторы) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов» достигнуты на следующем уровне:

- показатель «Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях» - 245,5 тыс чел — достигнут. В 2021 году образовательными учреждениями, учреждениями культуры и организациями города было проведено около 30 тысяч мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие около 240 тыс. жителей города;

- показатель «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию»  - 1 ед - достигнут. В 2021 году в соответствии с утвержденным порядком, субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных -  Некомерческому партнерству «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья»;

- показатель «Количество отловленных животных без владельцев» - 1380 шт. достигнут на 78 % . В рамках заключенных муниципальных контрактов  на оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в городе Рязани, отловлено 1077 безнадзорных собак из 1380 запланированных к отлову.

Достигнуты показатели задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования:

  - показатель «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» - 21,6 тыс. шт. За отчетный год образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано на демеркуризацию (обезвреживание) порядка 10300 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено демеркуризационные комплекты  и оборудование для временного хранения 11300 шт. ртутьсодержащих ламп;

  - показатель «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» - 188 шт.  Изготовлено 188 шт. листовок с информацией о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах.

Достигнуты показатели задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

  - «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам» - 757,0 тыс. кв. м (+ 20 тыс. кв. м к показателю 2020 года). В целях достижения показателя «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам» 2021 году в рамках выделенного объема финансирования проведены работы по санитарной очистке от донных отложений и болотной растительности пруда «Серой шейки» по ул. Новоселов площадью 5,15 тыс. кв. м, проведена  дезинсекционная обработка от личинок комаров 30 муниципальных водоемов общей площадью 17,6 тыс. кв. м;

  - показатель «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» - 14 % (что составляет 12 водных объектов, находящихся в муниципальной собственности). В целях достижения показателя «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» проведены  лабораторные исследования качества воды в 10 муниципальных водоемах и 2-х родниках.

Достигнуто значение планового показателя (индикатора)                                  задачи 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды» - «Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды» - 2 ед. В 2021 году получена справка ФГБУ «Центрального УГМС» о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2020 год, разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2020 год.

Индикаторы действующей до 2021 года Программы были сопоставимы                          с целевыми показателями (индикаторами) Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I, по задаче «Охрана окружающей среды».

Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной Решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 108-III,  по направлению социально-экономической политики города Рязани в сфере  рационального использования природно-ресурсного потенциала и обеспечения экологической безопасности, предусмотрены новые индикаторы:

1 - Площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами, га;

2 - Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, га;

3 - Количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления, ед.

В ходе выполнения следующих мероприятий Программы: ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани на площади 11,3 га, санитарной очистки от донных отложений и болотной растительности пруда «Серой шейки» площадью 5,15 тыс. кв. м, анафелогенной обработки 30 муниципальных прудов общей  площадью 17,6 тыс. кв. м, восстановления озеленения на объектах общей площадью 3 тыс. кв. м (участок на территории Лыбедского бульвара, участок на территории сквера Маргелова, рядовая посадка уличного озеленения на улице Свободы), к 2021 году достигнут базовый целевой показатель «Площадь реабилитированных территорий города Рязани, в том числе занятых водными объектами» на уровне 213,5 га.

В ходе выполнения  мероприятия  Программы: оформления земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами, к 2021 году достигнут базовый целевой  показатель  «Общая площадь зеленых насаждений общего пользования» на уровне 900 га.

В ходе выполнения  мероприятия  Программы: организации и проведения экологических  мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения, к 2021 году достигнут базовый целевой  показатель  «Количество мероприятий экологической направленности с участием более 10 жителей, организованных органами местного самоуправления» на уровне 50 ед.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года было выделено 64889,26472 тыс. рублей, в том числе: 40563,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 21180,86472 тыс. рублей - областной бюджет, 3145,4 тыс. рублей - бюджет города Рязани.

По состоянию на 31.12.2021 объем финансирования программы с учетом внесенных изменений по финансированию составил 62 153,98348 тыс. рублей, в том числе: 38 214,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 20 794,66348 тыс. рублей - областной бюджет, 3 145,32 тыс. рублей - бюджет города Рязани.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено                       56 165,16679 тыс. рублей, (в том числе: 37 619,08637 тыс. рублей - федеральный бюджет,  15 514,60767 тыс. рублей - областной бюджет, 3 031,47275 тыс. рублей - бюджет города Рязани) на выполнение следующих основных мероприятий:

2.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты на сумму 44 957,18124 тыс. руб, в том числе:

- муниципальный контракт № 0859200001121001961 от 26.04.2021 на выполнение работ «Ликвидация несанкционированной свалки  отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани». Стоимость контракта –  44 945, 07028 тыс. рублей. (в том числе средства бюджета города Рязани -  460 719, 39 руб., средства областного бюджета - 6 281,04116 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 38 203, 30973 тыс. рублей).

- муниципальный контракт № 0859200001121001645 от 02.04.2021 на оказание услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ «Ликвидация несанкционированной свалки  отходов  и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани». Стоимость контракта — 12,11096 тыс. рублей (в том числе средства бюджета города Рязани –                 0,12415 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1,69250 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10,29431 тыс. рублей).

По результатам заключения вышеуказанных муниципальных контрактов                  с министерством природопользования Рязанской области 14.07.2021 было заключено дополнительное соглашение № 61701000-1-2020-016/1                                   к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Рязанской области бюджету города Рязани на реализацию природоохранных проектов от 27января 2021 № 61701000-1-2020-016, в соответствии с которым общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Рязани на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет  44 957,18124 тыс. рублей, (в том числе средства областного и федерального бюджетов - 44 496,33770 тыс. рублей (98,9749 %), средства бюджета города Рязани 460,84354 тыс. рублей).

Акты выполненных работ по вышеуказанным контрактам приняты на общую сумму 44 257,7487 тыс. рублей (в том числе средства бюджета города Рязани – 453,67386 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 184,98847 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 37 619,08637 тыс. рублей).

Неосвоение денежных средств в размере 699,43254 тыс. рублей (в том числе средства бюджета города Рязани – 7,16968 тыс. рублей, средства областного бюджета – 97,74519 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 594,51767 тыс. рублей)  связано с тем, что работы проводились в теплый период и расходы, предусмотренные на зимнее удорожание, не подлежали оплате.

В соответствии с решением комиссии по приемке работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, приемки завершенного объекта «Ликвидация несанкционированной свалки  отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани», в составе которой приняли участие представители Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области, министерства природопользования Рязанской области, работы по вышеуказанным контрактам выполнены в полном объеме без замечаний.

В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами № 1 от 24.12.2021, министерством природопользования Рязанской области предоставлено бюджету города Рязани  межбюджетный трансферт (средства областного и федерального бюджетов)  в размере  44 496,79876 тыс. рублей.

С учетом уведомления, экономия средств областного и федерального бюджетов составила 0,46106 тыс. рублей.

2.2. Охрана зеленого фонда города.

На реализацию данного мероприятия выделено 630,0 тыс. рублей. МБУ «ДБГ» заключены следующие муниципальные контракты:

- № К.2021.057 от 23.04.2021 с ООО «ГАРАНТ-ГРУПП» на приобретение  32 шт. крупномерных саженцев клена краснолистного (для восстановления озеленения в сквере  Маргелова В.Ф). Стоимость контракта - 255,33312 тыс. рублей;

- № К.2021.187 от 08.11.2021 с ООО «АГРОМИР» на приобретение саженцев клена «Глобозум» (для ремонта озеленения рядовой посадки по ул. Свобода). Стоимость контракта -  294,75 тыс. рублей;

- № Ю2/2021 от 26.02.2021 с ИП Егоркиным В.А. на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка площадью 76156 м2 по адресу: г. Рязань, р-н Московский, квартал 6. Стоимость контракта - 25,0 тыс. рублей;

- № 16-10/21ПД от 12.10.2021 с ИП Чекмаревым В.Н. на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Стоимость контракта   4 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных денежных средств в размере 50,91688 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по результатам торгов.

2.3. Организация и проведение  экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения.

На реализацию данного мероприятия выделено 483,17646 тыс. рублей, из которых на проведение мероприятий экологической направленности освоено:

- 41,8 тыс. рублей управлением культуры;

- 205,6 тыс. рублей управлением образования и молодежной политики;

- 184,35 тыс. рублей управлением благоустройства города в рамках муниципальных контрактов:

- № 51 от 19.05.2021с  ООО «Рязанский областной учебный коллектор» на  выполнение работ по изготовлению табличек «Купание запрещено!», которые установлены в местах несанкционированного купания жителей города Рязани. Стоимость контракта - 39,8 тыс. рублей;

- № 251 от 22.09.2021 с ИП Гурин Виктор Никифорович на выполнение работ по изготовлению стенда «По кормлению птиц» (установлен у пруда «Серой шейки») и благодарственных писем и дипломов для награждения победителей и участников экологических мероприятий. Стоимость контракта - 9,05 тыс. рублей.;

- № 251 от 22.09.2021 с ИП Каштанов М.О. на  приобретение подарков (искусственных елей) для награждения победителей экологических мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани. Стоимость контракта - 130,5 тыс. рублей;

- приобретение сертификата спортивного магазина на сумму 5,0 тыс. рублей для награждения победителя акции «На работу на велосипеде, а лучше пешком!».

Остаток неосвоенных денежных средств в размере 51,42646 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по результатам торгов.

2.4. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных).

В рамках данного мероприятия на выделенные средства в размере                   159,7 тыс. рублей в установленном порядке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» в полном объеме предоставлена субсидия на осуществление мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных.

2.5. Организация мероприятий по осуществлению деятельности                                по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани.

В рамках данного мероприятия на средства областного бюджета, предоставленных в размере 14511,86472 тыс. рублей для реализации отдельных государственных полномочий, заключены  муниципальные контракты:

- № 47 от 29.04.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Советском и Октябрьском районах города Рязани». Исполнитель - ИП Сильянов Д.С. Стоимость контракта – 574,04750 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены  на сумму 568,49325 тыс. рублей;

- № 46  от 29.04.2021«Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  в Московском и Железнодорожном районах города Рязани». Исполнитель – МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Стоимость контракта – 574,04750 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены на сумму 406,07887 тыс. рублей;

- № 0859300019621000333 от 28.06.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению                       с животными без владельцев в Советском и Октяюрьском районах города Рязани». Стоимость контракта - 6 681,88486 тыс. рублей. Исполнитель – ИП Сильянов Д.С. Акты выполненных работ представлены на сумму - 6 560,26417 тыс. рублей;

- № 0859300019621000432 от 20.07.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани». Исполнитель – МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Стоимость контракта - 6 681,88486 тыс. рублей.  Акты выполненных работ представлены на сумму 1 794,78291 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных денежных средств составил 5 182,24552 тыс. рублей. Основные причины неосвоения, связаны со следующими факторами:

- межбюджетный трансферт (субсидия) из областного бюджета Рязанской области на  осуществление переданных государственных полномочий Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев был предоставлен 29.01.2021 года;

- муниципальные контракты № 18 от 03.03.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению                 с животными без владельцев  в Советском и Октябрьском районах города Рязани» и № 19 от 04.03.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани», заключенные с ИП Илюшеня А.М на общую сумму 1 148,095 тыс. рублей были расторгнуты 27.04.2021 по соглашению сторон, в связи с выявленными и не устраненными нарушениями условий данных контрактов со стороны Исполнителя. Акты выполненных работ по данным контрактам исполнителем не предоставлялись, оплата не проводилась.

- с 10.03.2021 по 09.04.2021 несколько раз проводилась процедура закупок работ и услуг в указанной сфере. В связи с отсутствием заявок участников аукцион не состоялся;

- МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»                  в ходе исполнения муниципальных контрактов № 46  от 29.04.2021 и № 0859300019621000432 от 20.07.2021 не освоено в общей сумме                           5 055,07058 тыс. рублей,  в связи с недостаточным ресурсным обеспечением.

2.6. Организация централизованной системы сбора отработанных ламп и приборов.

На организацию мероприятий по утилизации отработанных   ртутьсодержащих ламп  выделено 291,2 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме:

- управлением культуры  - 9,2 тыс. рублей;

- правлением образования и молодежной политики -282,0 тыс. рублей.

2.7. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами.

На реализацию данного мероприятия выделено 5,7 тыс. рублей, в целях освоения которых заключен муниципальный контракт  № 25 от 05.04.2021                    с ИП Шестакова М.Ю. стоимостью 5,64 тыс. рублей  на изготовление буклетов, содержащих информацию о правилах безопасного использования энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп.

Остаток неосвоенных денежных средств в размере 0,06 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по результатам торгов (в системе «электронный магазин»).

2.8. Содержание муниципальных водных объектов.

На реализацию данного мероприятия выделено 763,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме на реализацию следующих  муниципальных контрактов:

- № К. 2021.139 от 13.08.2021 с ООО «ЭКОЛОГИЯ ПРУДОВ» на сумму 714,50171 тыс. рублей на проведение работы по расчистке от донных отложений пруда «Серой шейки». Акты выполненных работ представлены на сумму 714,50171 тыс. рублей;

- № К.2021080 от 28.05.2021 с ООО «Эколаб» на сумму 49,29829 тыс. рублей на проведение работ по дезинсекции 30 муниципальных водоемов от личинок комаров. Акты выполненных работ представлен на сумму 49,29829 тыс. рублей.

2.9. Осуществление экологического мониторинга водных объектов.

На реализацию данного мероприятия было выделено 70,6  тыс. рублей.

Заключен  муниципальный контракт  № 70 от 30.07.2021 с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 66,50297 тыс. руб на выполнение лабораторных работ по исследованию качества воды в муниципальных водоемах.

Остаток неосвоенных денежных средств в размере 4,09703  тыс. рублей образовался в результате экономии средств по результатам торгов.

2.10. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды.

На реализацию данного мероприятия было выделено 280,3 тыс. рублей.

Для выполнения мероприятий были заключены муниципальные контракты:

- № 27 от 05.04.2021 с ФГБУ «Центральное УГМС» на сумму 3,0096 тыс. рублей на выполнение работ по  формированию справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2020 год;

- № 43 от 27.04.2021 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Рязанской области» на сумму 277,1132 тыс. рублей  на выполнение работ по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2020 год.

Экономия средств в размере 0,1772 тыс. рублей образована  по результатам торгов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 05.05.2021 № 1663 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов годы согласно решениям Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 12.12.2019 № 387-III. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 16.07.2021 № 2826 | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5805 | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

1.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

- площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ:

Диi = 11,3:11,3*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий»:

ФОМi = 44257,7487:47721,12*100 = 92,7 %

1.3 Оценка эффективности основного мероприятия 1.1. «Разработка                        и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба                     и реабилитации загрязненных территорий»:

ЭОМi = 100:92,7*100 = 107,9%

1.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 107,9:1 = 107,9 %

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 528:528*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города»:

ФОМi = 579,08312:630,0*100 = 91,9 %

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города»:

ЭОМi = 100:91,9*100 = 108,8 %

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 108,8:1 = 108,8 %

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 245,5:245,5*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию:

Диi = 1:1*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- Количество отловленных животных без владельцев:

Диi = 1077:1380*100 = 78 %

Целевой индикатор не достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 431,75:462,6*100 = 93,3 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ФОМi = 159,7:159,7 *100 = 100 %

- основное мероприятие 3.3 задачи 3:

ФОМi = 9329,6192:14511, 86472 *100 = 64,3 %

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ЭОМi = 100:93,3*100 = 107,2 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ЭОМi = 100:100*100 = 100 %

- основное мероприятие 3.3 задачи 3:

ЭОМi = 78:64,3*100 = 121,3 %

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности                     в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = (107,2+100+121,3):3 = 109,5 %

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                     и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                       и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 21,6:21,6*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов                       о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 188:188*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                         и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 291,2:291,2*100 = 100 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 5,64:5,7*100 = 98,9 %

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 100:100*100 = 100 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 100:98,9*100 = 101,1 %

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = (100+101,1):2 = 100,6 %

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 757,0:757,0*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 14:14*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 763,8:763,8*100 = 100 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 66,50297:70,6*100 = 94,2 %

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 100:100*100 = 100 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:94,2*100 = 106,2 %

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = (100+106,2):2 = 103,1 %

6. Задача 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

6.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

- количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных                         на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды:

Диi = 2:2*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

6.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ФОМi = 280,1228:272,6*100 = 102,8 %

6.3 Оценка эффективности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ЭОМi = 100:102,8*100 = 97,3 %

6.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 97,3:1 = 97,3 %

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2021 году:

ЭМП = (107,9+108,8+109,5+100,6+103,1+97,3):6 = 104,5 %

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2021 году является высокоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4235.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2021_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 62153, 98348 | 56165, 16679 | 90,3 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 38214,0 | 37619, 08637 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 20794, 66348 | 15514, 60767 | 74,6 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 3145,32 | 3031, 47275 | 96,4 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе | 44957, 6423 | 44257,7487 | 98,4 |  | Восстановление нарушенных земель: подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 38214,0 | 37619,08637 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6282, 79876 | 6184,98847 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 460,84354 | 453,67386 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | по проекту | 460,84354 | 453,67386 | 98,4 |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе | 44957, 6423 | 44257, 7487 | 98,4 |  |  | 1. Заключен муниципальный контракт № 0859200001121001961 от 26.04.2021 с ИП Артюшина Л.А. на сумму 44945,07028 тыс. рублей на выполнение работ: «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». 2. Заключен муниципальный контракт № 0859200001121001645 от 02.04.2021 с ООО «РОСЬ-Инжиниринг» на сумму 12,11096 тыс. рублей на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ: «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 38214,0 | 37619, 08637 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6282, 79876 | 6184, 98847 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 460,84354 | 453,67386 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | по проекту | 460,84354 | 453,67386 | 98,4 |  |  |  |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2021 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия в связи с отсутствием территорий, загрязненных нефтепродуктами. |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | 11,3 | 11,3 | 100 | 11,3 | Индикатор выполнен |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 630,0 | 579,08312 | 91,9 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 630,0 | 579,08312 | 91,9 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | - |  |  |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 300,0 | 29,0 | 9,7 |  |  | 1. Заключен договор № Ю2/2021 от 26.02.2021 с ИП Егоркиным В.А. на сумму 25,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка площадью 76156 м2 по адресу: г. Рязань, р-н Московский, квартал 6. 2. Заключен договор № 16-10/21ПД от 12.10.2021 с ИП Чекмаревым В.Н. на сумму 4 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Денежные средства в размере 220,08312 тыс. рублей были перераспределены с данного мероприятия на мероприятие 2.1.2 с целью дополнительной закупки саженцев клена для высадки на зеленых зонах города. |
| 2.1.2 | Воспроизводство зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 330,0 | 550,08312 | 166,7 |  |  | 1. Заключен контракт № К.2021.057 от 23.04.2021 с ООО «ГАРАНТ-ГРУПП» на сумму 255,33312 тыс. рублей, произведена закупка 32 шт. крупномерных саженцев клена краснолистного. 2. Заключен контракт № К.2021.187 от 08.11.2021 с ООО «АГРОМИР» на сумму 294,75 тыс. рублей, произведена закупка 18 шт. крупномерных саженцев клена. |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 330,0 | 550,08312 | 166,7 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| 2.1.3 | Формирование природно-антропогенных объектов в границах зеленых зон города Рязани, в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2021 году управлением благоустройства города не планировалось проведение данного мероприятия в связи с отсутствием финансирования. |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 528 | 528 | 100 | 534 | Индикатор выполнен |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 483,17646 | 431,75 | 89,4 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 235,77646 | 184,35 | 78,2 |  |  | 1. Заключен муниципальный контракт № 51 от 19.05.2021 с ООО «Рязанский областной учебный коллектор» на сумму 39,8 тыс. рублей, выполнены работы по изготовлению табличек «Купание запрещено!», которые установлены в местах несанкционированного купания жителей города Рязани. 2. Приобретен сертификата спортивного магазина «Decathlon» на 5,0 тыс. рублей с целью награждения победителя акции «На работу на велосипеде, а лучше пешком!». 3. Заключен муниципальный контракт № 251 от 22.09.2021 с ИП Гурин Виктор Никифорович на сумму 9,05 тыс. руб., выполнены работы по изготовлению: - стенда «По кормлению птиц», который был установлен в месте массового кормления птиц у пруда «Серой шейки»; - благодарственных писем и дипломов в целях награждения победителей и участников экологических мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2021 году. 4. Заключен муниципальный контракт № 251 от 22.09.2021 с ИП Каштанов М.О. на сумму 130,5 тыс. руб. на приобретение искусственных елей в целях награждения победителей экологических мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2021 году. |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 205,6 | 205,6 | 100 |  |  | Образовательными учреждениями города Рязани было проведено порядка 13 масштабных мероприятий экологической направленности. Для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур РГСЮН были приобретены семена цветочных и овощных культур. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2021 году. |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 41,8 | 41,8 | 100 |  |  | Денежные средства в полном объеме перечислены на счет МБУК «Центральная библиотечная система города Рязани» на проведение мероприятий, покупку подарков для поощрения участников мероприятий, проводимых в 2021 году, расходные материалы для организации и проведения мероприятий. Всего учреждением культуры было проведено 11 мероприятий. |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 245,5 | 245,5 | 100 | 248,6 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 159,7 | 159,7 | 100 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | В установленном порядке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» предоставлена субсидия в сумме 159,7 тыс. рублей на осуществление мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных. |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани | УБГ | Областной бюджет | 14511, 86472 | 9329,6192 | 64,3 |  | Осуществление переданных администрации города Рязани отдельных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 1. Заключен муниципальный контракт № 47 от 29.04.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Советском и Октябрьском районах города Рязани». Исполнитель - ИП Сильянов Д.С. Стоимость контракта – 574, 04750 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены на сумму 568,49325 тыс. рублей; 2. Заключен муниципальный контракт№ 46 от 29.04.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани». Исполнитель – МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Стоимость контракта – 574,04750 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены на сумму 406,07887 тыс. рублей; 3. Заключен муниципальный контракт № 0859300019621000333 от 28.06.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Советском и Октябрьском районах города Рязани». Стоимость контракта - 6 681, 88486 тыс. рублей. Исполнитель – ИП Сильянов Д.С. Акты выполненных работ представлены на сумму - 6 560,26417 тыс. рублей; 4. Заключен муниципальный контракт № 0859300019621000432 от 20.07.2021 «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Московском и Железнодорожном районах города Рязани». Исполнитель – МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Стоимость контракта - 6 681,88486 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены на сумму 1 794,78291 тыс. рублей. |
|  | Индикатор: Количество отловленных животных без владельцев |  | шт. | 1380 | 1077 | 78 | - | Индикатор выполнен на 78% |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 291,2 | 291,2 | 100 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 282,0 | 282,0 | 100 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 9921 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено: 1 специализированный контейнер для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп и 3 демеркуризационных комплекта. |
| 4.1.2 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 9,2 | 9,2 | 100 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 370 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп. |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | Реализация данного мероприятия учреждениями по физической культуре в 2021 году не планировалась. |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 21,6 | 21,6 | 100 | 24,1 | Индикатор выполнен |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 5,7 | 5,64 | 98,9 |  |  | Заключен муниципальный контракт № 25 от 05.04.2021 с ИП Шестакова М.Ю. на сумму 5,64 тыс. рублей изготовлены буклеты, содержащие информацию о правилах безопасного использования энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп, которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 188 | 188 | 100 | 200 | Индикатор выполнен |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 763,8 | 763,8 | 100 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 714,50171 | 714,50171 | 100 |  |  | Заключен контракт № К. 2021.139 от 13.08.2021 с ООО "ЭКОЛОГИЯ ПРУДОВ" на сумму 714,50171 тыс. рублей проведены работы по очистке пруда «Серой шейки» |
| 5.1.2 | Проведение дезинсекции муниципальных водоемов о личинок комаров (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 49,29829 | 49,29829 | 100 |  |  | Заключен контракт № К.2021080 от 28.05.2021 с ООО «Эколаб» на сумму 49,29829 тыс. рублей на проведение работ по дезинсекции 30 муниципальных водоемов от личинок комаров. |
| 5.1.3. | Обеспечение безопасности муниципальных гидротехнических сооружений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели» | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 0 | 0 |  |  |  | Реализация данного мероприятия в 2021 году не планировалась. |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 757,0 | 757,0 | 100 | 807,0 | Индикатор выполнен |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 70,6 | 66,50297 | 94,2 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | Заключен муниципальный контракт № 70 от 30.07.2021 с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 66,50297 тыс. руб на выполнение лабораторных работ по исследованию качества воды в 7 муниципальных водоемах и 2-х родниках. |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 14 | 14 | 100 | 52 | Индикатор выполнен |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 280,3 | 280,1228 | 99,9 |  | Получение информации о неблагоприятных метеорологических условиях с целью регулирования объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о радиационной обстановке в городе Рязани. |  |
| 6.1.1. | Организация работы по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 3,1 | 3,0096 | 0,97 |  |  | Заключен муниципальный контракт № 27 от 05.04.2021 с ФГБУ «Центральное УГМС» на сумму 3,0096 тыс. рублей на формирование справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2020 год. |
| 6.1.2. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта города Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 277,2 | 277,1132 | 100 |  |  | Заключен муниципальный контракт № 43 от 27.04.2021 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму 277,1132 тыс. рублей на выполнение работ по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2020 год. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  | ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | Индикатор выполнен |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2021_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  | Финан-совая обес-печен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | Всего, в том числе | 47721,12 | 44257, 7487 | 92,7 | Площадь земельных участков, освобожден-ных от загрязняющих веществ | га | 11,3 | 11,3 | 100 | 107,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 40563,0 | 37619, 08637 | 92,7 |  |  |  |  | 100 | 107,9 |
|  |  | Областной бюджет | 6669,0 | 6184, 98847 | 92,7 |  |  |  |  | 100 | 107,9 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 489,12 | 453, 67386 | 92,7 |  |  |  |  | 100 | 107,9 |
|  |  | по проекту | 489,12 | 453, 67386 | 92,7 |  |  |  |  | 100 | 107,9 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,8 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | Всего, в том числе: | 630,0 | 579, 08312 | 91,9 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановле-нию зеленых насаждений | ед. | 528 | 528 | 100 | 108,8 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 630,0 | 579, 08312 | 91,9 |  |  | 528 | 528 |  | 108,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 91,9 |  |  | 528 | 528 |  | 108,8 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,5 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | Бюджет города Рязани | 462,6 | 431,75 | 93,3 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 245,5 | 245,5 | 100 | 107,2 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | Бюджет города Рязани | 159,7 | 159,7 | 100 | Количество социально ориентиро-анных некоммерчес-ких организаций, осуществ-ляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Рязани | Областной бюджет | 14511, 86472 | 9329, 6192 | 64,3 | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 1380 | 1077 | 78,0 | 121,3 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,6 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | Бюджет города Рязани | 291,2 | 291,2 | 100 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезврежива-ние | тыс.шт. | 21,6 | 21,6 | 100 | 100 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | Бюджет города Рязани | 5,7 | 5,64 | 98,9 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодер-жащими лампами | шт. | 188 | 188 | 100 | 101,1 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,1 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | Бюджет города Рязани | 763,8 | 763,8 | 100 | Площадь реабилити-руемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 757,0 | 757,0 | 100 | 100 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | Бюджет города Рязани | 70,6 | 66, 50297 | 94,2 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 14 | 14 | 100 | 106,2 |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,3 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | Бюджет города Рязани | 272,6 | 280, 1228 | 102,8 | Количество ежегодно проведенных мероприя-тий, направлен-ных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | ед. | 2 | 2 | 100 | 97,3 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,5 |