Утверждаю

заместитель главы администрации

_______________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 17.02.2019 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Игумнова Елена Петровна тел. 25-28-35 elenaigumnova@mail.ru |

И.о. начальника  управления                                                                     А.В. Муковнин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы повлияла на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что целевой  показатель № 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани»  достиг запланированных значений и составил 39,3 % (выполнено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий);    показатель № 2 «Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани» достиг запланированных значений и составил 45,9 % (благоустроено 10 общественных территорий).

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городе Рязани и повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы на 01.01.2019 года составлял 371 892,0 тыс. руб., в том числе:

- 17 592,0  тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,

На 31.12.2019 плановый объем финансирования программы составил                  378 646,9 тыс. руб., в том числе:

- 322 505,6 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета;

- 56 141,3 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

На благоустройство дворовых территорий было выделено 119 998,1 тыс. руб., на благоустройство общественных территорий города Рязани  258 648,8 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы в 2019 году связано с  выделением субсидий из областного бюджета на благоустройство территорий, в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового 2020 года.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 373 996,8  тыс. руб., (99 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 4 650,1 тыс. руб., данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур и расторжением муниципальных контрактов по мероприятиям «Благоустройство общественных территорий города Рязани»  и «Реализация проектов местных инициатив», а также по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля».

По мероприятию «Благоустройство общественных территорий города Рязани» экономия составила 1 665,5 тыс. руб. в результате расторжения контрактов и сложившейся экономии в ходе проведения закупочных процедур по благоустройству Новопавловской рощи, благоустройству Верхнего городского парка,   благоустройству сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской и парка Морской славы, а также по мероприятию «Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани».

По мероприятию «Реализация проектов местных инициатив» экономия составила 2956,5 тыс.руб. Данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур и расторжением муниципальных контрактов.

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля» экономия составила 28,1 тыс. руб. в результате невостребованной субсидии управляющей компанией на оплату сметной документации.

С целью повышения уровня благоустройства территорий города Рязани  в  2019 году был выполнен  ряд  мероприятий.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» выполнено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест.

Предусмотренный объем финансирования составлял  115 101,4  тыс. рублей, в том числе 109 346,3 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 5755,1 тыс. руб. из бюджета города Рязани.

Из средств бюджета города были выделены средства на разработку проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля в размере 4896,7 тыс. руб.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство общественных     территорий города Рязани» данной программы  выполнено благоустройство следующих общественных территорий:

1. Благоустройство сквера им. Скобелева (выполнены работы  по устройству пешеходной зоны, устройству освещения, установке малых архитектурных форм. Установлен санитарно-гигиенический комплекс).

2. Благоустройство сквера у к/т «Октябрь»  (устройство пешеходных дорожек, освещения, установлены скамейки и урны).

3. Парк им. Гагарина  (устройство дорожно-тропиночной сети второй очереди благоустройства, установка малых архитектурных форм и устройство  освещения).

4. Центральный парк культуры и отдыха (выполнено благоустройство территории в районе Зеленого театра: ремонт зданий касс и сцены, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, асфальтировка территории, устройство освещения и видеонаблюдения).

5. Новопавловская роща  (выполнены работы по  асфальтировке пешеходных дорожек, устройству освещения и установке малых архитектурных форм).

6. Благоустройство Верхнего городского парка. 1 очередь (устройство пешеходных дорожек – мощение тротуарной плиткой).

7. Благоустройство территории в районе ДК «Приокский» (выполнены работы по организации пешеходного пространства, устройству освещения, установлены ярмарочные домики, малые архитектурные формы, входная арка).

8. Благоустройство территории Лыбедского бульвара в районе                                ул. Новослободской (устройство пешеходной зоны, парковочного пространства, установка скамеек, урн, санитарно-гигиенического комплекса).

9. Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской (строительство пешеходных дорожек, освещения, установка скамеек, урн, скульптуры).

10. Благоустройство парка Морской Славы  (выполнено устройство пешеходных дорожек, освещения).

Предусмотренный объем финансирования по данному мероприятию составлял 204 352,9  тыс. рублей, в том числе 191 227,0  тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 10 062,6 тыс. руб. из бюджета города Рязани.

В рамках реализации мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» выполнено благоустройство двадцати четырех территорий -произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, установка лавочек, урн.

Предусмотренный объем финансирования по данному мероприятию составлял  30 181,8 тыс. рублей, в том числе 21 932,3 тыс. руб. из областного бюджетов, 6035,1 тыс. руб. из бюджета города Рязани и 2214,4 тыс. руб. внебюджетные средства (пожертвования).

Также в рамках основного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к фонтану, расположенному в районе     д. 49 на Московском шоссе (11773,5 тыс.руб.), благоустройство парковочных пространств (3890,3 тыс.руб.), приобретение печатной продукции для голосования по определению объектов благоустройства (150,3 тыс.руб.), устройство покрытия на спортивной площадке в Нижнем городском парке (300,0 тыс.руб.). Средства на данные мероприятия были выделены из бюджета города Рязани.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 29.03.2019 № 1131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.05.2017 № 1833» | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2019 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 20.05.2019 № 1693. | 1. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение объектов благоустройства. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 29.05.2019 № 1843. | 1. Переименование мероприятия 2.1.9. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 23.07.2019 № 2688 | 1. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы. 2. Корректировка название мероприятия. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 12.08.2019 № 3160 | 1. Корректировка 2 раздела м приложения № 3 |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5681 | 1. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5701 | 1. Уточнение денежных средств по результатам реализации мероприятий муниципальной программы. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 =106% - данный целевой показатель перевыполнен в результате выделения субсидий из областного бюджета на благоустройство территорий, в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового 2020 года. Выполнено благоустройство трех территорий.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 128 % - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 89 % - эффективность средняя.

Сложившаяся средняя эффективность второго основного мероприятия возникла в связи с увеличением денежных средств на конец года, при этом значение целевого показателя существенно не изменилось.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 128 % - эффективность высокая;

ЭЗ2 = 89 % - эффективность средняя;

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (128% + 89%)/2 = 108,5 %

Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2018 год оценивается как высокая и достигает значения 108,5 %.

Сложившаяся высокая эффективность программы возникла в связи с достижением до 106 % значения индикатора «Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани». Дополнительно выполнено благоустройство трех  территорий, в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового 2020 года.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2019 году.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо предусматривать прогнозное финансирование мероприятий учитывая выделение средств из областного и федерального бюджетов.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.